Отчет

о деятельности АО «ТАТЭК» по предоставлению регулируемых услуг

перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2018 год,

(состоится  18 апреля 2019 года в 15-00 часов в АО «ТАТЭК»)

АО «ТАТЭК» проводит отчет о деятельности за 2018 год,	руководствуясь Правилами  проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

АО «ТАТЭК» является региональной электросетевой компанией, осуществляет передачу и распределение электрической энергии потребителям Талдыкорганского региона  Алматинской области. В структуре АО «ТАТЭК» имеется 29 отдел /службы и  11 РЭС.

Передача и распределение электроэнергии до потребителей осуществляется по линиям электропередачи общей протяженностью 12 285 км, 106 понижающими подстанциями и 2 039 трансформаторными подстанциями. Объем электросетевого актива – 50 172 условных единиц. Площадь зоны обслуживания – 118,5 тысяч квадратных километров.

Распределительные сети имеют 9683 устройств релейной защиты и автоматики.

Действует 22 830 единиц современных приборов учета (АСКУЭ), обеспечивающих ведение автоматизированного учета, оперативность и достоверность информации о переданной и потребленной электроэнергии в режиме  реального времени.

Численность  работающего персонала – 1 483 человек.

Количество потребителей – 188 352 абонентов.

Объем оказанных услуг потребителям составило -  715,74 млн. кВтч.

В общем объеме  потребления услуг основным потребителям является ТОО «ЖЭТ» с долей потребления - 97%,  остальные потребители составляют - 3,3%.

Сравнительный анализ объема оказываемых услуг в разрезе потребителей за 2018 год

| № | Потребитель | 2017г тыс.кВт/ч | 2018г тыс.кВт/ч | Доля потреб-я % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "Жетысу Энерготрейд" | 667 442 | 690 791 | 97% |
| 2 | ГКП "Талдыкоргантеплосервис" | 13 558 | 12 565 | 1,7 % |
| 3 | ЭЧ-20 (потери) (АО "НК КТЖ) | 4 842 | 4 743 | 0,66% |
| 4 | ТОО "Текелийский энергокомплекс" | 325 | 35 | 0,004 % |
| 5 | ГГКП "Жетысу-Водоканал" | 1 287 | 1 412 | 0,19 % |
| 6 | ТОО "АСПМК-519" | 89 | 2 067 | 0,28 % |
| 7 | ТОО "ТГПК" | 255 | 345 | 0,04 % |
| 8 | ТОО МК "KazSilicon" | 330 | 257 | 0,03 % |
| 9 | ТОО "Мангыстау энерго сату" | 291 | 327 | 0,04 % |
| 10 | АО УК СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота" | 20 | 26 | 0,003 % |
| 11 | ТОО "КазТЭС" | 193 | 163 | 0,02 % |
| 12 | ТОО "Темиржолэнерго" | 918 | 0,0 | 100% |
| 13 | ТОО "Хоргос-Энерго" | 16 | 346 | 0,04% |
| 14 | TOO"Silk-WayEnergy" | 677 | 2 611 | 0,36% |
|  | ВСЕГО | 690 242 | 715 740 | 100 % |

Тарифы

На основании Приказа Комитета  по регулированию естественных монополии  и защите конкуренции МНЭ РК по Алматинской области  №384-ОД от 20 ноября 2015 года утвержден предельный уровень тарифа на услуги передачи и распределение электрической энергии на 2016-2020 годы.

С 1 января 2018 год действующий  тариф был  в размере  5,70 тенге за 1 кВтч (без НДС), согласно изменениям налогового кодекса с 1 июля 2018 года  тариф составил 5,67 тенге за 1 кВтч (без НДС) а с  введением  временного компенсирующего тарифа (ВКТ)  1 сентября 2018 года 5,61 тенге за 1 кВтч.

Основные финансово-экономические показатели деятельности АО                    «ТАТЭК» за 2018 год.

По итогам 2018 года финансово-экономические показатели составили:

- Доход –4 054 189 тыс.тг.

- Затраты реализованных услуг –  3  975 793 тыс тг.

- Прибыль за год ( после налогооблажения) – 78 397 тыс.тг.

Тарифная смета на оказания услуг по передаче и распределению        электроэнергии  исполнено следующим образом:

(тыс.тенге)

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | Утвержденная тарифная смета | Фактическая тарифная смета | отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | абсолют (+, -;) | относит (%) |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, в том числе: | тыс.тенге | 3 538 351,8 | 3 633 422 | 95 071 | 103 |
| 1. | Материальные затраты | тыс.тенге | 73 088,4 | 95 307,4 | 22 219,0 | 130,4 |
| 2 | Покупные изделия(эл.энергия потери) | тыс.тенге | 1 125 975,0 | 1095687,8 | -30 287,2 | 97,3 |
| 3 | Затраты на оплату труда, и соц.налог производственного персонала | тыс.тенге | 1 369 521,3 | 1 377 961,3 | 8 440,0 | 100,6 |
| 4 | Амортизация | тыс.тенге | 606 754,0 | 637 522,9 | 30 768,9 | 105,1 |
| 5 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 283 499,90 | 336 614 | 53 114 | 119 |
| 6 | Прочие затраты | тыс.тенге | 79 513,2 | 90 328,7 | 10 815,5 | 113,6 |
| II. | Расходы периода,всего | тыс.тенге | 335 462,0 | 342 370,4 | 6 908,4 | 102,1 |
| 7. | Общие и административные расходы | тыс.тенге | 284 321,1 | 285 259,9 | 938,8 | 100,3 |
| 8. | Затраты на оплату труда, и соц.налог административного персонала | тыс.тенге | 253 592,9 | 254 261,9 | 669,0 | 100,3 |
| 9. | Налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 30 728,2 | 30 998,0 | 269,8 | 100,9 |
| 10 | Прочие расходы | тыс.тенге | 51 140,9 | 57 110,5 | 5 969,6 | 111,7 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 3 873 813,8 | 3 975 793 | 107 401 | 103 |
| Y | Всего доход | тыс.тенге | 3 868 391,3 | 3 975 793 | 107 401 | 103 |
| YII | Обьем оказываемых услуг реализации | тыс.кВт.ч | 685 000,0 | 715 740,3 | 30740,3 | 104,4 |
| YIII | Нормативные потери | тыс.кВт.ч | 134 535,2 | 133 182,250 | -1353,0 | 99,0 |
|  |  | % | 14,70 | 14,70 | 0,0 | 100 |
| IX | Тариф за 1квтч без НДС | тенге | 5,65 | 5,66 | 0 | 100 |

- Исполнение тарифной сметы  в целом на предоставляемые услуги характеризуются положительно. Исполнено на 100%.

- Закуп материалов, работ и услуг, утвержденных в действующей тарифной смете, осуществляется в соответствии с действующим антимонопольным законодательством.

Об исполнении инвестиционной программы

Инвестиционная программа на 2016-2020 годы.

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2018 г. по АО «ТАТЭК» были выполнены мероприятия направлены на поддержание в рабочем состоянии основные средства.

По оценке специалистов износ сетей электроснабжения составляет более 76,59 %. В балансе компании имеются распределительные оборудования, кабельные и воздушные линий построенные в 60-70-х годах, которые полностью выработали свой ресурс и угрожают надежности электроснабжения потребителей, хотя срок службы линий, трансформаторов и электрооборудовании ПС составляет 25 лет. Свыше 30 лет эксплуатируются линий электропередач на 64,1%, ПС и трансформаторы эксплуатируются также свыше 30 лет, на 73,9 %.

Не смотря на проводимые мероприятия по обновлению и реконструкций сетей, увеличение средств на капитальные и текущие ремонты, высоким остается уровень износа ,что из года в год снижается надежность работ электрических сетей, что старения электрических сетей идет более быстрыми темпами чем восстановительные работы при проведении капитальных и текущих ремонтов.

Эксплуатация крайне изношенного оборудования и не принятие действенных мер могут привести к серьезным последствиям. Ведь, наша компания  осуществляет поставку электроэнергии жизненно важным, стратегическим объектам, любая авария в сети может обернуться,  возможно  ценою жизни  людей. Изношенные сети не только отрицательно влияет на качество электроснабжения, но и создает реальную угрозу безопасности жизни и здоровья людей.

Это также говорит о том, что на сегодняшний день при таком состоянии сетей средств, предусмотренных в тарифной смете на проведения реконструкции, модернизации, капитального ремонта недостаточно.

Для повышения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, предусматриваем точечное, адресное инвестирование в сети, которые нуждаются в срочной замене и модернизации.

Исполнение инвестиционной программы АО «ТАТЭК» за 2018 г.

Слайд №10

Инвестиционная программа по модернизации и реконструкции электрических сетей на 2018 г предусмотрена в сумме  606 758,8 тыс.тенге, за счет амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов АО «ТАТЭК» .

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 7 и пунктом 5-2 статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за счет экономии по статье тарифной сметы  нормативных технических потерь  ,дополнительно  проведены работы по автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на сумму 23 986,8 тыс.тенге. Инвестиционная программа исполнена  на 631 102,4 тыс.тенге или на 104 % .

Данные

характеризующие исполнение модернизации

электрических сетей за 2018 год

тыс.тенге

| № п/п | Наименование статьи программы | Ед.изм | План-2018 г | Факт за 2018 г | откл | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | сумма, тыс.тг без НДС | Кол-во | сумма, тыс.тг |  |  |
| I | Модернизация низковольтных электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ по г.Жаркент в том числе: | км | 128,5 | 464 434,0 | 128,5 | 464 701,7 | 267,6 | 100,1% |
| 1.1 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ по ТП -№40 | км | 51,6 | 178 037,7 | 51,6 | 178 126,9 | 89,2 | 100,1% |
| 1.2 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ по ТП -№47 | км | 38,1 | 133 260,9 | 38,1 | 133 350,1 | 89,2 | 100,1% |
| 1.3 | Модернизация распределительных сетей ВЛ-10/0,4 кВ по ТП -№48 | км | 38,7 | 153 135,3 | 38,7 | 153 224,5 | 89,2 | 100,1% |
| II | Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 134 по г.Жаркент | шт | 1 | 142 324,7 | 1 | 142 413,9 | 89,2 | 100,06% |
| 2.1 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 134 "Жаркент" (замена силового трансформатора на 25000 кВа) | шт | 1 | 142 324,7 | 1 | 142 413,9 | 89,2 | 100,06% |
| III | Внедрение АСКУЭ нижнего уровня по г.Талдыкорган | шт |  |  | 461 | 23 986,8 | 23 986,8 |  |
|  | Итого: |  |  | 606 758,8 |  | 631 102,4 | 24 343,6 | 104,0% |

Модернизация низковольтных электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ по  г.Жаркент

В связи развитием градостроительства города Жаркент  и Панфиловского района  увеличивается нагрузка на существующие сети и трансформаторы. По городу Жаркент предусматривалась замена существующих воздушных линий 10/0,4 кВ сечением 25 Вт. заменено на СИП сечением 50/70 Вт., заменена КТПН 10/0,4 кВ. Сечение проводов не соответствовало пропускной способности и нагрузки. Имелось множество скруток и соединение, в результате чего увеличивались потери снижало надежность, было заменено 128,5 км  линии 10/04-кВ, которые  введены в эксплуатацию 1957 году.

На ПС-110/35/10 №134 «Жаркент» произведена замена силового трансформатора Т-2 с мощностью 16000 кВа на 25000 кВа.

Внедрение системы АСКУЭ нижнего уровня

В целях повышения энергоэффективности и решения приоритетных задач государственных органов, АО «ТАТЭК» продолжают работы по внедрению системы АСКУЭ на ТП-10/0,4 кВ. Система АСКУЭ в сетях 0,4 кВ обеспечивает своевременный и качественный сбор данных с приборов учета и последующее надежное хранение данных. АСКУЭ позволяет своевременно выявлять явные и скрытые потери электроэнергии, так же есть возможность дистанционного управления нагрузкой (ограничение). Система работает на базе интеллектуальных, многофункциональных высокоточных приборов учета, обеспечивающих быстрый доступ к показаниям. Модернизация распределительных сетей включает в себя внедрения системы АСКУЭ нижнего уровня, замену абонентских приборов учета на приборы учета с PLS модемом и установку УСПД в ТП-10/0,4 кВ. На сегодняшний день  по модернизации низковольтных электрических сетей ВЛ-10/0,4 кВ предусмотрено внедрение АСКУЭ нижнего уровня  52 917 шт.,  из них установлено  по г. Талдыкорган 21 728 шт. на общую сумму 412 347 тыс.тенге.

Цели инвестиционной программы:

- Повышение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей;

- Снижение уровня аварийности оборудования;

- Снижение технических потерь;

- Предупреждение прямого хищения электроэнергии.

Работа с потребителями регулируемых услуг.

С потребителями услуг работа производиться согласно заключенных договоров на оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии приведенные в соответствии с типовым договором, при изменении тарифов информация своевременно доводиться до потребителей услуг.

Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):

- качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

- предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий).

Анализ причин аварийных отключений по ВЛ-6-10 кВ, что основными признаками (30%) является снижения качества изоляции, происходит пробой или перекрытие изоляторов как на самой ВЛ так и на КТП, подключенным к ВЛ. На втором месте находится обрывы проводов, по причине погодных условий падение деревьев и вязок, что говорит о снижении механической прочности наших проводников в процессе  длительной эксплуатации.

Из-за аварийных отключений несут убытки две стороны, компания и потребители (дискомфорт абонентов) и как результат, жалобы и претензии как правило, на ликвидацию аварий затрачивается дополнительные материальные и человеческие ресурсы.

По итогам 2018 года общее количество выданных технических условий составляет 2670 шт., из них 1159 шт. выдано юридическим лицам, 1511 шт. выдано физическим лицам РЭС-ми.

Это по сравнению с 2017 годом (2442 шт.), больше на 228 шт. (увеличение +9,3%), если точнее на 162 шт. больше по юридическим лицам (в 2017 году 997 шт., увеличение +16,2 %), на 66 шт. больше по физическим лицам (в 2017 году 1445 шт., увеличение +4,7%).

Это объясняется с экономическим развитием Алматинской области, ведением предпринимательской деятельности юридическими лицами, также строением частных жилых домов.

Информация о выданных технических условиях АО «ТАТЭК» в 2018 году

| № | Наименование РЭС | Количество ТУ (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Юр.лицам | Физ.лицам |
| 1 | Аксуский РЭС | 59 | 42 |
| 2 | Алакольский РЭС | 193 | 130 |
| 3 | Жаркентский РЭС | 104 | 232 |
| 4 | Карабулакский РЭС | 65 | 58 |
| 5 | Коксуский РЭС | 90 | 27 |
| 6 | Сарканский РЭС | 60 | 92 |
| 7 | Сарыозекский РЭС | 84 | 82 |
| 8 | Талдыкорганский РЭС | 411 | 787 |
| 9 | Текелийский РЭС | 31 | 18 |
| 10 | Уйгентасский РЭС | 30 | 15 |
| 11 | Уштобинский РЭС | 20 | 33 |
|  | Итого | 1159 | 1151 |

Перспективы работы компании.

1. Продолжить освоение программы по модернизации и реконструкции электрических сетей на период 2019-2020г.г.

2.  Провести ремонтную компанию в полном объеме. Выполнить работы по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электрических сетей. Подготовить сети региона к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок  2019-2020 годов.

3. Продолжить работу по внедрению плана перспективного развития электрических сетей области с целью  своевременного подключения  новых  потребителей, а также для укрепления технических   возможностей действующего электросетевого хозяйства.

4. Продолжить  работу по внедрению наиболее эффективных режимов работы,      использованию      новых      технологии,      по      рациональному использованию ресурсов.

5. Мероприятия работы с потребителями по улучшению индикатора «Качества электроснабжения»

Выводы:

1.  За отчетный год АО « ТАТЭК» обеспечил план выполнения  объема оказываемых услуг по передаче и распределению электроэнергии;

2.  В соответствии с планом проведен капитальный ремонт электросетевого оборудования

3. Амортизационные отчисления были направлены на реализацию инвестиционной программы.

4.   Тарифная смета исполнена  полностью;

.