**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на август месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №-7 от ПС-180 | Тек.рем | 01.08.2024-12.08.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-07 | Тек.рем | 13.08.2024-22.08.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № -80-07 | Тек.рем | 23.08.2024-31.08.2024 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-22 | Кап.рем | 01.08.2024-12.08.2024 | Ақсу | Кызыл-ту | 8:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-03 | Кап.рем | 13.08.2024-22.08.2024 | Ақсу | Кызыл-ту | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №-22-03 | Кап.рем | 23.08.2024-31.08.2024 | Ақсу | Кызыл-ту | 8:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-23 | Тек.рем | 01.08.2024-12.08.2024 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-03 | Тек.рем | 13.08.2024-22.08.2024 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №-23-03 | Тек.рем | 23.08.2024-31.08.2024 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-117 | Тек.рем | 01.08.2024-12.08.2024 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-04 | Тек.рем | 13.08.2024-22.08.2024 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №-17-04 | Тек.рем | 23.08.2024-31.08.2024 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-64 | Тек.рем | 01.08.2024-12.08.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | 8:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-06 | Тек.рем | 13.08.2024-22.08.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №-64-06 | Тек.рем | 23.08.2024-31.08.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | 8:30-17:00 |

Начальник АРЭС Кудайберген А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на август месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-178 | Текуший | 01. 08-02.08 | Ушаральский | г. Ушарал В/г №2, Народный банк, форте банк | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-178 | Текущий | 12.08-14.08 | Ушаралский | Г. Ушарал ул Дулепов, Кабанбай, Богенбай, Панфилова, Женис. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-71 | Текущий | 26.08-27.08 | Ушаралский | Старый. Жанама | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС-182 | Текущий | 01.08-5.08 | Бескольский | с. Актубек | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-182 | Текущий | 15.08-16.08 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-84 | текущий | 15. 08- 16. 08 | Тохтинский | Погран застава «Айдала» | 900-1700 |
| 7 | ЛЭП-35 кВ №80 Аэродром-Ушарал | Текущий | 19.08- 23. 08 | Ушаралский |  | 900-1700 |
| 8 | ПС №84 «Тохты» | Текущий | 12.08-16.08 | Тохтинский | Погран застава «Айдала», Сельты, Шолак, Шындалы, Сарыбухтер | 900-1700 |
| 9 | ПС №70 «Бесағаш» | Текущий | 19. 08. -22.08 | Бескольский | Бесағаш | 900-1700 |

Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на август месяце 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** | |
| **гр.ЛЭП** | | | | | | | |
| 1 | ЛЭП 35 кв №65 | Текущий ремонт | 01-12.08.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00 | |
| 2 | ЛЭП 35 кв №66 | Текущий ремонт | 13-19.08.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00 | |
| **гр.ПС** | | | | | | | |  |  |  | 15-30.04.2024 |
| 1 | ПС -35/10 кВ №95"Шолакай" | Текущий ремонт | 01-12.08.2024 | ПС | с.Шолакай, население, школа, детсад, почта, акимат | с 9-00 до17-00 | |
| 2 | ПС - 35/10 кВ №89"Алмалы" | Текущий ремонт | 13-19.08.2024 | ПС | с.Алмалы, население, школа, детсад, почта, акимат | с 9-00 до17-00 | |
| **гр.Р/сеть** | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №46 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-05.08.2024 | Город | г.Жаркент население, школа, детсад, почта, акимат | | 9 с 9-00 до17-00 |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №47 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-07.08.2024 | Город | г.Жаркент население, школа, детсад, почта, акимат | | с 9-00 до17-00 |
| 3 | ВЛ-10кВ №90 от ПС-89 | Текущий ремонт | 05-09.08.2024 | Восток 1 | с.Алмалы, население, школа, детсад,почта, акимат | | с 9-00 до17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №91 от ПС-89 | Текущий ремонт | 12-16.08.2024 | Восток 1 | с.Алмалы, население, школа, детсад,почта, акимат | | с 9-00 до17-00 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП 10/04кВ №130 от ПС-91 | Текущий ремонт | 05-09.08.2024 | Коктал | с.Айдарлы, население, школа, детсад,почта, акимат | | с 9-00 до17-00 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на июль месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ -№5908  ТП-10/0,4кВ -№5908 | Текущий | 10-20.07.2024 | Карабулакский | с Ешкеульмес , Кирзавод | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ -№5601  ТП-10/0,4кВ -№5601 | Текущий | 10-20.07.2024 | Карабулакский | с Тельмана, с Сырымбет  с. Жетысу | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4812  ТП-10/0,4кВ -№4812 | Капитальный | 10-20.07.2024 | Алдабергеновский | с. Жастар | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4603  ТП-10/0,4кВ -№4603 | Текущий | 10-20.07.2024 | Тройцкий | с Малогоровка Белокаменька, Березовка, Ключевое | 900-1700 |
|  | ВЛ-10/0,4 кВ -№5403  ТП-10/0,4кВ -№5403 | Текущий | 10-20.07.2024 | Ак Ешкинский | с Коныр | 900-1700 |

Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на август месяц 2024 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ПС-45 ВЛ-10 кВ № 1 | текущий ремонт | 01-02.08.2024 | Балпыкский участок | с.Талапты, Заказник, крх Құрақты, крх Аслан, Плотина. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №45-01-01--05 | текущий ремонт | 05-09.08.2024 | Балпыкский участок | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-01--05 | текущий ремонт | 05-09.08.2024 | Балпыкский участок | с.Талапты, Абай, ул.Байжұрұнов, ул.Абрахманов | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ПС-45 ВЛ-10 кВ № 2 | текущий ремонт | 12-14.08.2024 | Балпыкский участок | с.Жамбыл, ул.Абай, Гарышкер, Есбосынов, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №45-02-01--07 | текущий ремонт | 15-16.08.2024 | Балпыкский участок | с.Жамбыл, ул.Абай, Ауганбаев, Гарышкер, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-01--07 | текущий ремонт | 19-22.07.2024 | Балпыкский участок | с.Жамбыл, ул.Абай, Ауганбаев, Гарышкер, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-47 ВЛ-10 кВ № 5 | текущий ремонт | 01-02.08.2024 | с.Мұсабек, ул.Андасов, Тоқожагов, Найманбаев. | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булыков, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №47-05-01--04 | текущий ремонт | 05-09.08.2024 | с.Мұсабек, крх"Айтқали" | с.Мамбет,Адильбеков, Булыков, Бактыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №47-05-01--04 | текущий ремонт | 05-09.08.2024 | с.Мұсабек, крх"Айтқали" | с.Мамбет,Адильбеков, Булыков, Бактыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ПС-170 ВЛ-10 кВ № 3 | текущий ремонт | 12-14.08.2024 | Коксуский участок | с.Муканчи, Надрызбек | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №170-03-01--06 | текущий ремонт | 15-16.08.2024 | Коксуский участок | с.Муканчи ул.Желтоксан,Ленина,Молд-агулова | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06 | текущий ремонт | 19-22.07.2024 | Коксуский участок | с.Ондирис | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на август месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №173 | Текущий ремонт | 04.08.2024-05.08.2024 | Сарыөзек-Щеб.завод | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кВ №172 | Текущий ремонт | 11.08.2024-12.08.2024 | Акбастау-Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 110кВ №169 | Текущий ремонт | 13.08.2024-14.08.2024 | Когалы-Рудник-Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП 35кВ №96 | Текущий ремонт | 05.08.2024 | Сарыозек-Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ЛЭП 35кВ №91 | Текущий ремонт | 15.08.2024 | Сарыозек-Кызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ЛЭП 35кВ №97 | Текущий ремонт | 22.08.2024 | Сарыозек-Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ПСТ 110/10 кВ №128 | Капитальный ремонт | 12.08.2024-16.08.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ПСТ 110/10 кВ №129 | Текущий ремонт | 20.08.2024-23.08.2024 | Терисаккан | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | АСК-1С ПСТ №128 | Текущий ремонт | 05.08.2024-06.08.2024 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | АРС-64 ПСТ №136 | Текущий ремонт | 08.08.2024-09.08.2024 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | АСК-РС ПСТ №130 | Текущий ремонт | 20.08.2024-21.08.2024 | Шаткал | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №126 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №260501-04 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260501-4 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №107 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 13.07.2024-17.07.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №107 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №070501-7 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №070401-07(Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №146 (Замена изолятор) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Желдикара | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №460301-03(Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Желдикара | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №460301-03 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Желдикара | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №139 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | КТП-10/0,4кВ №390301-05 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390301-05(подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №138 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Амангелди | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | КТП-10/0,4кВ №380301-08 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Амангелди | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380301-08 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Амангелди | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | КТП-10/0,4кВ №110301-01 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110301-01 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | ВЛ-10кВ №3 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Алтынэмел | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | КТП-10/0,4кВ №270301-04 (Осмотр ТП) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Алтынэмел | Сарыозек | 900-1700 |
| 33 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270301-04 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Алтынэмел | Сарыозек | 900-1700 |
| 34 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №129 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 2.08.2024 | Терисаккан | Сарыозек | 900-1700 |
| 35 | КТП-10/0,4кВ №290101-6 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 5.08.2024-14.08.2024 | Терисаккан | Сарыозек | 900-1700 |
| 36 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290101-6 (подрезка деревьев) | Текущий ремонт | 19.08.2024-23.08.2024 | Терисаккан | Сарыозек | 900-1700 |

Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на август месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8302 | Текущий ремонт | 1-2.  08.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-102 | Текущий ремонт | 5-6.  08.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7405 | Текущий ремонт | 6-7.  08.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-202 | Текущий ремонт | 8-9.  08.2024 | Екиашинский | Население с.Аманбоктер | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2404 | Текущий ремонт | 12-13.  08.2024 | Черкасский | Население с.Черкасск | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2804 | Текущий ремонт | 14-15.08.  2024 | Койлыкскии | Население с.Карабогет | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т03 | Текущий ремонт | 19-20.  08.2024 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т07 | Текущий ремонт | 21-22.08.  2024 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  |  |  | Орумбаев С.Т. |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС на август месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №4 от Пс-158 | Текущий | 01.08.2024 | Котельная, Резиденция, Заправка №4 | Котельная, Резиденция, Заправка №4 | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №5 от Пс-158 | Текущий | 02.08.2024 | Еркин ул.Сулеева, ул.Молодежная, ул.Казахстанская, ул.Каратальская, ул.Курмангазы | Еркин ул.Сулеева, ул.Молодежная, ул.Казахстанская, ул.Каратальская,ул.  Курмангазы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №8 от Пс-158 | Текущий | 05.08.2024 | с.Коктал | с.Коктал | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №8 от РП-2 | Текущий | 05.08.2024 | ул.Ч.валиханова, ул.Балхашская,ул. Акын Сара дет.сад., ул.Жансугурова | ул.Ч.валиханова, ул.Балхашская,ул. Акын Сара дет.сад.,ул.Жансугурова | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №56 от РП-5 | Текущий | 06.08.2024 | ул. Акын Сара верх, ул.Аблайхана угол ул.Курманова, ул. Подгорная | ул. Акын Сара верх, ул.Аблайхана угол ул.Курманова, ул.Подгорная | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10 кВ №1 от РП-6 | Текущий | 07.08.2024 | Ж/д №6,9,86,86А низ Алдабергегова, 9-ая площадка ж/д №1,5,9,10,7 мк-н Восточный | Ж/д №6,9,86,86А низ Алдабергенова, 9-ая площадка ж/д №1,5,9,10,7 мк-н Восточный | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10 кВ №2 от РП-6 | Текущий | 08.08.2024 | мк-н Восточный | мк-н Восточный | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кВ №70 от РП-8 | Текущий | 09.08.2024 | мк-н Молодежный | мк-н Молодежный | 900-1700 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на август месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 01.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 2 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 02.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 3 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 05.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 4 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 06.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 5 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 07.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 6 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 08.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 7 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 09.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Капитальный ремонт | 12.08.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна, Джандосова | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Капитальный ремонт | 14.08.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна, Джандосова | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Капитальный ремонт | 15.08.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна, Джандосова | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Капитальный ремонт | 16.08.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна, Джандосова | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Капитальный ремонт | 19.08.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна, Джандосова | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Капитальный ремонт | 20.08.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна, Джандосова | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Капитальный ремонт | 21.08.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна, Джандосова | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Капитальный ремонт | 22.08.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна, Джандосова | 900-1700 |
| 16 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 23.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 17 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 26.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 18 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 27.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 19 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 28.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 20 | КЛ-6кВ №6807 | Капитальный ремонт | 29.08.2024 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |

Текелі ЭЖА бастығы Бакенбаев Н.С.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уйгентасского РЭС на август месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
|  | **ЛЭП-35 №77** | текущий ремонт | 13-16.08.2024 | а.Лепсинск | а. Лепсинск ТОО.Жаланаш,ТОО Самалжай.а.Ойжайлау,Оспанов фазенда | 6.00-18.00 |
|  | **ПС73 Ойжайлау** |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10 №1 | текущий ремонт | 12.08.2024 | а. Лепсинск | ТООЖаланаш, ТОО Самалжай | 10.00-17.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10 №6 | текущий ремонт | 13.08.2024 | а. Лепсинск | а. .Лепсинск ,Оспанов фазенда | 9.00-15.00 |
| 3 | Т-2,,В-35,В-10,ТСН-10 | текущий ремонт | 14.08.2024 | а. Лепсинск | ТОО.Жаланаш,ТОО Самалжай.а.Ойжайлау,Оспанов фазенда | 9.00-17.00 |
| 4 | СШ-10,ТН-10 №1 | текущий ремонт | 15.08.2023 | а. Лепсинск | ТОО.Жаланаш,ТОО Самалжай.а.Ойжайлау,Оспанов фазенда | 9.00-15.00 |
| 5 | 1 ШР-35,2-ШР-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №77,Т-2,В-35,В-10, ТСН-10 | текущий ремонт | 16.08.2024 | а. Лепсинск | ТОО.Жаланаш,ТОО Самалжай.а.Ойжайлау,Оспанов фазенда | 9.00-15.00 |
|  | р/с |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770301, 02 | капитал. ремонт | 1-2,5-9.08. 2024 | а.Токжайлау | ул.Байзак, Нуркен, Абдиров, Тойжанов, Касым Аманжолов.Ер Таргын,Богенбай батыр,Абая | 9.00-17.00 |
| 7 | ВЛ-10 кВ№3 ПС 177 | капитал. ремонт | 12-16.08. 2024 | а.Токжайлау | а.Токжайлау | 9.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770303, 04,05 | капитал. ремонт | 19-21.08. 2024 | а.Токжайлау | ул.Абай, Ер Таргын, Богенбай батыр, Аманжолов,Тойжанова | 9.00-17.00 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770306, 07,08 | капитал. ремонт | 22-23.08. 2024 | а.Токжайлау | Тойжанов Абай, Богенбай, Карасай,Гагарина | 9.00-17.00 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770309, 11 | капитал. ремонт | 26-29.08. 2024 | а.Токжайлау | Богенбай батыр, Абая,Д.Ракышев,Нуркен Абдиров,Тойжанова | 9.00-17.00 |
| 11 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250401 | текущий ремонт | 1-2.08.2024 | Кольбай | с.Алемды | 9.00-17.00 |
| 12 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250402 ,15 | текущий ремонт | 5-6.08.2024 | Кольбай | Будур | 9.00-17.00 |
| 13 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250403 ,04,05 | текущий ремонт | 7-9.08.2024 | Кольбай | ул.Казахстан,Курманова,Жетысу | 9.00-17.00 |
| 14 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250406,10 | текущий ремонт | 12-16. 08.2024 | Кольбай | Казахстан,Жетысу,Н. Курманова | 9.00-17.00 |
| 15 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250407,08 | текущий ремонт | 19-20. 08.2024 | Кольбай, Кызылкайын | с.Кызылкайын,ул.Токаш Бокин.Абая,Алтынсарин,Заречная,Кирова | 9.00-17.00 |
| 16 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250409 | текущий ремонт | 21-23. 08.2024 | Кольбай, Кызылкайын | с.Кызылкайын,ул.Токаш Бокин.Абая,Алтынсарин | 9.00-17.00 |
| 17 | ВЛ-10кВ №4 ПС 25 | текущий ремонт | 26-29. 08.2024 | Кольбай. Кызылкайын | с Кольбай ,Кызылкайин | 9.00-17.00 |
| 18 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730601 | текущий ремонт | 1-2.08.2024 | Лепсинск | ул.Қаныш Сәтпаев,Абай Құнанбаев,Бикен Римова,Мұқағали Макатаев,Оспанхан Әубәкіров,Темирбек Жургенов,Шокан Уәлиханов | 9.00-17.00 |
| 19 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730602 | текущий ремонт | 5,6,7-08.2024 | а.Лепсинск | ул. Ғайни Мұратбаева,Бекзат Саттархан,Бикен Римова, Космонавтов,Мұқағали Макатаев,Мұхамеджан Тынышбаева,Мұхтар Ауэзов,Ораз Жандосов,Шокан Уәлиханов | 9.00-17.00 |
| 20 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730603 | текущий ремонт | 8-9.08.2024 | а. Лепсинск | ул. Ғайни Мұратбаева,Бекзат Саттархан,Мұхамеджан Тынышбаева,Шокан Уәлиханов ,Оспанхан Әубәкіров | 9.00-17.00 |
| 21 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730604 | текущий ремонт | 12-13. 08.2024 | а.Лепсинск | ул.Қаныш Сәтпаев,Абай Қунанбаев,Бекзат Саттархан, Бикен Римова,Мұқағали Макатаев,Ораз Жандосов,Оспанхан Әубәкіров,Сәкен Сейфулин, Темірбек Жургенов, Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| 22 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730605 | текущий ремонт | 14-16. 08.2024 | а.Лепсинск | ул.Құрманғазы,Қаныш Сәтпаев,Әнуар Алімжанов,Ғайни Мұратбаева,Ілияс Жансугіров, Бикен Римова,Гагарина,Мұкан Толебаев,МұстафаӨзтұрік,М,Тынышбаева,Мұхтар Ауэзов,Мингалева, Темірбек Жургенов,Шәкән Айманов, Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| 23 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730606 | текущий ремонт | 19.08.2024 | а.Лепсинск | Застава | 9.00-17.00 |
| 24 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730609 | текущий ремонт | 20-23. 08.2024 | а. Лепсинск | ул.Абай Кұнанбаев,Бекзат Саттархан,Ораз Жандосов,Оспанхан Әубәкіров,Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| 25 | ВЛ-10кВ №6 ПС 73 | текущий ремонт | 26-29.  08.2024. | а. Лепсинск | а.Лепсинск | 9.00-17.00 |
| 26 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810501 | текущий ремонт | 1-2.08.2024 | а.Екпенды | а. Екпенды ул. Казахстанская,Нурмухамбетова | 9.00-17.00 |
| 27 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810502 | текущий ремонт | 5-9.08.2024 | а.Екпенды | а. Екпенды ул. Казахстанская,Бирлестик С.Мейерманов, Н. Махаманов | 9.00-17.00 |
| 28 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810504 | текущий ремонт | 12-14. 08.2024 | а.Екпенды | а.Екпенды ул. Казахстанская, Капсалямов,Кабанбай,Берибаев К.Битимбекова | 9.00-17.00 |
| 29 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810506 | текущий ремонт | 15-16. 08.2024 | а.Екпенды | ул. Казахстанская | 9.00-17.00 |
| 30 | ВЛ-10кВ №5 ПС 181 | текущий ремонт | 19-23,26-29. 08 .2024 | а. Екпенды | а. Екпенды,Фурманово. Карлыгаш | 9.00-17.00 |

Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уштобинского РЭС на август месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключ** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ №-08 от ПС-16 | Капитальный | 01-02,05-09,12-16,  19-23.08.24г | Уштобинский | г.Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, вавилова, Казбек Би, Акын Сара, Верещагина, Тынышбаева, Молдагулова, Айту Би, Бухар Жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальский, Белинский, Котовский, Маяковский, Курмангазы. | 8 30-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-05 от ПС-151 | Текущий | 26-27.08.24г | Уштобинский | с. Ушкомей, с.Бастобе ул Садовая | 8 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №07 от ПС-5 | текущий | 05-09,  12-16. 08.24г | Кальпинский | Водоканал Тастобе,  ТОО Тастобе Агрофуд | 8 30-1700 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.