**Ақсу АЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет №** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Учаске** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-180 | Ағымдағы жөндеу | 01.08.2025-08.08.2025 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-01,01-09 | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025-22.08.2025 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -80-01,01-09 | Ағымдағы жөндеу | 25.08.2025-31.08.2025 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -7 ҚС-180 | Ағымдағы жөндеу | 01.08.2025-08.08.2025 | Жасүгіров | Алтынарық | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-07,01-09 | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025-22.08.2025 | Жасүгіров | Алтынарық | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ № -80-07,01-09 | Ағымдағы жөндеу | 25.08.2025-31.08.2025 | Жасүгіров | Алтынарық | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №-3 ҚС-23 | Ағымдағы жөндеу | 01.08.2025-08.08.2025 | Қаракөз | Басқан | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-23-03,01-03 | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025-22.08.2025 | Қаракөз | Басқан | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-23-03,01-03 | Ағымдағы жөндеу | 25.08.2025-31.08.2025 | Қаракөз | Басқан | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ № -4 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 01.08.2025-08.08.2025 | Қапал | Ақтөбе | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-04,01-04 | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025-22.08.2025 | Қапал | Ақтөбе | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ № 17-04,01-04 | Ағымдағы жөндеу | 25.08.2025-31.08.2025 | Қапал | Ақтөбе | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ №-6 ҚС-64 | Ағымдағы жөндеу | 01.08.2025-08.08.2025 | Қызыл-ағаш | Көлтабан | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-64-06,01 | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025-22.08.2025 | Қызыл-ағаш | Көлтабан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ №-64-06,01 | Ағымдағы жөндеу | 25.08.2025-31.08.2025 | Қызыл-ағаш | Көлтабан | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ филиалының бастығы А.Т.Космилианов.

**Алакөл АЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ №1 от ПС-178 | Ағымдағы жөндеу | 04.08-05.08.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10кВ №2 от ПС-178 | Ағымдағы жөндеу | 12.08-13.08.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10кВ №2 от ПС-71 | Ағымдағы жөндеу | 22.08-25.08.2025 | Бескөл | Жанама а. | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10кВ №6 от ПС-182 | Ағымдағы жөндеу | 04.08-06.08.2025 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10кВ №3 от ПС-84 | Ағымдағы жөндеу | 19.08-22.08.2025 | Тохты | Тохты а. | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1780101 | Ағымдағы жөндеу | 06.08-07.08.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1780201 | Ағымдағы жөндеу | 14.08-19.08.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №710201 | Ағымдағы жөндеу | 26.08-27.08.2025 | Үшарал | Жанама а. | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1820601 | Ағымдағы жөндеу | 07.08-13.08.2025 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 10 | ТП-10/0,4 кВ №1780101 | Ағымдағы жөндеу | 08.08-11.08.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 11 | ТП-10/0,4 кВ №1780201 | Ағымдағы жөндеу | 20.08-21.08.2025 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 12 | ТП-10/0,4 кВ №710201 | Ағымдағы жөндеу | 28.08-29.08.2025 | Үшарал | Жанама а. | 900-1700 |
| 13 | ТП-10/0,4 кВ №1820601 | Ағымдағы жөндеу | 14.08-18.08.2025 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 14 | ЭБЖ – 35 кВ №75 Бесколь-Уялы | Күрделі жөндеу | 11.08-15.08.2025 | ЭБЖ тобы | Өшірілусіз | 900-1700 |
| 15 | ҚС – 35 кВ №84 Тохты | Ағымдағы жөндеу | 19.08-22.08.2025 | ҚС тобы | Тохты а., Шекара заставасы, Сарыбөктер | 900-1700 |
| 16 | ҚС – 35 кВ №70 Бесагаш | Ағымдағы жөндеу | 11.08-19.08.2025 | ҚС тобы | Бесағаш а. | 900-1700 |
| 17 | ҚС – 35 кВ №77 Енбекши | Ағымдағы жөндеу | 25.08-29.08.2025 | ҚС тобы | Енбекші а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ филиалының бастығы Аханов Д.Д.

**Панфилов АЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ 110кВ №174 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | ӘЖ | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ӘЖ 35кВ №98 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | ӘЖ | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ҚС 110/35/10кВ №134 "Жаркент" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | ҚС | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ҚС 110/35/10кВ №91 "Айдарлы" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | ПС | Айдарлы, Дарбазақұм ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №44 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | Қала | Қаланың орталығы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №46 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | Қала | Қаланың жоғарғы бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №67 от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | Шығыс1 | Хоргос ауылының жоғарғы бөлігі, Ынталы, Хоргос шекара бекеттері | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №130 от ПС-91 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | Көктал | Айдарлы, Дарбазақұм ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ӘЖ-10кВ№131 от ПС-91 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | Көктал | ҚазАвтоЖол | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 10 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1 от ПС-97 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.08.2025 | Шығыс1 | Ават ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |

Панфилов АЭЖ филиалының бастығы Сарсембаев Б.Т.

**Ескелді АЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10 кВ -№5106  ТП-10/0,4кВ -№5106 | Ағымдағы жөндеу | 04-15.08.2025 | Қарабұлақ | Қарабұлақ ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10 кВ -№4807  ТП-10/0,4кВ -№4807 | Ағымдағы жөндеу | 04-15.08. 2025 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4604  ТП-10/0,4кВ -№4604 | Ағымдағы жөндеу | 04-08.08.2025 | Көкжазық | Көкжазық ауылы | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5402  ТП-10/0,4кВ -№5402 | Ағымдағы жөндеу | 04-15.08.2025 | Ақ Ешкі | Ақынсара ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖ филиалының бастығы Шарипов М.К.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КөксуАЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күн** | **Бөлімше** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы;Абай,Байжурунов көшелері. | 09:00-17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-05 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы;Абай,Байжурунов көшелері. | 09:00-17:00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-02-07 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы;Толебаева көшесі. | 09:00-17:00 |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-06 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы;Толебаева көшесі. | 09:00-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-02-07 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы; Абай,Байжурунов.Абдрахманова көшелері. | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-07 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы; Абай,Байжурунов.Абдрахманова көшелері. | 09:00-17:00 |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-02-08 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы;КХ Аслан. | 09:00-17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-08 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы;КХ Аслан. | 09:00-17:00 |
| 9 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС-45 | Күрделі жөндеу | 01-31.08.2025 | Балпық би | Талапты ауылы; Абай,Байжурунов.Абдрахманова,Төлебаева көшелері. |  |

Көксу АЭЖ филиалының бастығы Нургудыр Б.М.

**Сарқан АЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ -10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № РП-102 | Ағымдағы жөндеу | 04-05.08.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7405 | Ағымдағы жөндеу | 04.08.2025-06.08.2025. | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП202 | Ағымдағы жөндеу | 06-08.08.2025 | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2404 | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025-12.08.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т03 | Ағымдағы жөндеу | 13.08.2025-15.08.2025. | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т07 | Ағымдағы жөндеу | 18.07.2025-19.07.2025. | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 7 | ҚС №2Т "Матай" | Ағымдағы жөндеу | 04-06.08.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 8 | ҚС №27 "М.Толебаев" | Ағымдағы жөндеу | 11-12.08.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 9 | ҚС №192 "Сагабиен" | Ағымдағы жөндеу | 18-21.08.2025 | Сагабиен | Сагабиен | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ -35 №24 | Ағымдағы жөндеу | 04.08.2025 | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ -35 №34 | Ағымдағы жөндеу | 06.08.2025-07.08.2025. | Аксу-Кызылту | Аксу-Кызылту | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ -35 №35 | Ағымдағы жөндеу | 11-12.08.2025. | Аксу-Каракоз | Аксу-Каракоз | 900-1700 |
| 13 | ҚС 183-174-21-29 | Ағымдағы жөндеу | 04.08.2025 | Саркан-Алмалы | Саркан-Алмалы | 900-1700 |

Сарқан АЭЖ филиалының бастығы Орумбаев С.Т.

**Кербұлақ АЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | №172 110кВ ЭБЖ | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025-12.08.2025 | Акбастау-Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | №169 110кВ ЭБЖ | Ағымдағы жөндеу | 13.08.2025-14.08.2025 | Когалы-Рудник-Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Ағымдағы жөндеу | 22.08.2025 | Сарыозек-Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | №97 35кВ ЭБЖ | Ағымдағы жөндеу | 05.08.2025 | Сарыозек-Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | №128 110/10 кВ ҚС | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025-16.08.2025 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | №129 110/10 кВ ҚС | Ағымдағы жөндеу | 19.08.2025-22.08.2025 | Терисаккан | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | АСТ-РС ПСТ №129 | Ағымдағы жөндеу | 12.08.2025-13.08.2025 | Терискаккан | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | №107 ҚС шығатын №4 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Ағымдағы жөндеу | 13.07.2025-17.07.2025 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | №107 ҚС шығатын №5 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Ағымдағы жөндеу | 4.08.2025 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ТТҚС-10/0,4кВ №070501-07 (ТҚС тексеру) | Ағымдағы жөндеу | 5.08.2025-14.08.2025 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | ТТҚС шығатын №070501-07 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Ағымдағы жөндеу | 19.08.2025-23.08.2025 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | №146 ҚС шығатын №3 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Ағымдағы жөндеу | 4.08.2025 | Желдикара | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ТТҚС-10/0,4кВ №460301-03 (ТҚС тексеру) | Ағымдағы жөндеу | 5.08.2025-14.08.2025 | Желдикара | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ТТҚС шығатын №460301-03 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Ағымдағы жөндеу | 19.08.2025-23.08.2025 | Желдикара | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | №139 ҚС шығатын №3 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Ағымдағы жөндеу | 4.08.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ТТҚС-10/0,4кВ №390301-05 (ТҚС тексеру) | Ағымдағы жөндеу | 5.08.2025-14.08.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | ТТҚС шығатын №390301-05 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Ағымдағы жөндеу | 19.08.2025-23.08.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | №138 ҚС шығатын №3 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Ағымдағы жөндеу | 4.08.2025 | Амангелди | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ТТҚС-10/0,4кВ №380301-08 (ТҚС тексеру) | Ағымдағы жөндеу | 5.08.2025-14.08.2025 | Амангелди | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | ТТҚС шығатын №380301-08 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Ағымдағы жөндеу | 19.08.2025-23.08.2025 | Амангелди | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | №111 ҚС шығатын №3 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Ағымдағы жөндеу | 4.08.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | ТТҚС-10/0,4кВ №110301-01 (ТҚС тексеру) | Ағымдағы жөндеу | 5.08.2025-14.08.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | ТТҚС шығатын №110301-01 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Ағымдағы жөндеу | 19.08.2025-23.08.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | №128 ҚС шығатын №6 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Ағымдағы жөндеу | 4.08.2025 | Алтынэмел | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | ТТҚС-10/0,4кВ №280601-11 (ТҚС тексеру) | Ағымдағы жөндеу | 5.08.2025-14.08.2025 | Алтынэмел | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | ТТҚС шығатын №280601-11 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Ағымдағы жөндеу | 19.08.2025-23.08.2025 | Алтынэмел | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | №129 ҚС шығатын №1 ӘЖ (Изолятор ауыстыру) | Ағымдағы жөндеу | 4.08.2025 | Терисаккан | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | ТТҚС-10/0,4кВ №290101-06 (ТҚС тексеру) | Ағымдағы жөндеу | 5.08.2025-14.08.2025 | Терисаккан | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | ТТҚС шығатын №290101-06 ӘЖ-0,4кВ (Ағаштарды кесу) | Ағымдағы жөндеу | 19.08.2025-23.08.2025 | Терисаккан | Сарыозек | 900-1700 |

Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы Жумахметов Е.Е.

**Талдықорған ҚЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС-158 | Ағымдағы жөндеу | 01.08.2025 | * Ипподром Еркин ауылы , к/х Дробилкасы, Алматы Өскемен тас жолы, Ауылдық Резиденция | * Ипподром Еркин ауылы , к/х Дробилкасы, Алматы Өскемен тас жолы, Ауылдық Резиденция | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-158 | Ағымдағы жөндеу | 04-05.08.2025 | Коктал ауылы | Коктал ауылы |  |
| 3 | КЛ-10 кВ №8 от РП-2 | Ағымдағы жөндеу | 06-07.08.2025 | Ч.Уәлиханова көшесі, Балхаш көшесі, Ақын Сара көшесі, Жансугурова №68/78 көшесі, Каблиса жырау көшесі | Ч.Уәлиханова көшесі, Балхаш көшесі, Ақын Сара көшесі, Жансугурова №68/78 көшесі, Каблиса жырау көшесі | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №56 от РП-5 | Ағымдағы жөндеу | 08.08.2025 | Ақын Сара көшесі, Архитектур көшесі, А.Тыңыбаева көшесі, Аблайхана көшесінің қилысы Курманова көшесі | Ақын Сара көшесі, Архитектур көшесі, А.Тыңыбаева көшесі, Аблайхана көшесінің қилысы Курманова көшесі | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №1 от РП-6 | Ағымдағы жөндеу | 11.08.2025 | 9-шы алаң, Госпиталь, Шығыс шағын ауданы | 9-шы алаң, Госпиталь, Шығыс шағын ауданы | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10 кВ №70 от РП-8 | Ағымдағы жөндеу | 12-15.08.2025 | Жастар шағын ауданы, Уч.корпус ЖМУ желтоқсан | Жастар шағын ауданы, Уч.корпус ЖМУ желтоқсан | 900-1700 |

Талдықорған ҚЭЖ филиалының бастығы Чильменбетов А.Д.

**Текелі ҚЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 01.08.2025  04.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 05.08.2025  06.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 07.08.2025  08.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 11.08.2025  13.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 5 | ТҚ күні | ТҚ күні | 12.08.2025 | Текелі | ТҚ күні | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 14.08.2025  15.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 18.08.2025  19.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 20.08.2025  21.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 22.08.2025  25.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 26.08.2025  27.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ -0,4кВ, ҚС-6/0,4 кВ №630303 | Күрделі жөндеу | 28.08.2025  29.08.2025 | Текелі | Мкр.Горняцкий | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы Бакенбаев Н.С.

**Үйгентас ЭЖА филиалы 2025 жылдың Тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына**

**шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ПС-35/10 кВ №73 «Ойжайлау | Ағымды жөндеу | 11-15.08.2025 | Лепсі ауылы | ТОО Жаланаш, ТОО Самалжай, Лепсинк ауылы | 09.00-17.00 |
| 1 | ӘЖ-35кВ №74 | Ағымды жөндеу | 04-06.08.2025 | Тоқжайлау-Үшбұлақ | Өшірілмейді |  |
| 2 | ӘЖ-35кВ №76 | Ағымды жөндеу | 11-14.08.2025 | Үшбұлақ-Көктума | Өшірілмейді |  |
| 3 | ӘЖ-35кВ №78 | Ағымды жөндеу | 25-28.08.2025 | Кабанбай-Қызылащі | Балапанов ауылы | 9.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810401,02,03,04 | Ағымды жөндеу | 01.02.08.2025 | Қабанбай ауылы | Жамбыл,  Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810405,07,08,10 | Ағымды жөндеу | 01-02.08.2025 | Жамбыл,  Қабанбай ауылы | Жамбыл,  Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі | 8.00-17.00 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №4 ҚС181 | Ағымды жөндеу | 05-06.08.2025 | Жамбыл,  Қабанбай ауылы | Жамбыл,  Қабанбай ауылы, Әуезов көшесі | 8.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810501 | Ағымды жөндеу | 07-08.08.2025 | Екпінді ауылы | Екпінді ауылы, Қазақстан, Нұрмұхамбетов көшелері | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810502 | Ағымды жөндеу | 11-15.08.2025 | Екпінді ауылы | Қазақстан, Бірлестік, С.Мейірманов, Н.Махаманов көшелері | 8.00-17.00 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810504 | Ағымды жөндеу | 18-21.08.2025 | Екпінді ауылы | Қазақстан, Қапсалямов, Қабанбай, Берікбаев, К.Бітімбекова көшелері | 8.00-17.00 |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810506 | Ағымды жөндеу | 22,25.08.2025 | Екпінді ауылы | Қазақстан көшесі | 8.00-17.00 |
| 11 | ӘЖ-10 кВ №5 ҚС181 | Ағымды жөндеу | 26-29.08.2025 | Екпінді ауылы | Екпінді, Үшқайын, Қарлығаш ауылдары | 8.00-17.00 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730601 | Ағымды жөндеу | 01-02.08.2025 | Лепсі ауылы | Қаныш Сәтпаев, Абай Құнанбайұлы, Бикен Римова, Мұқағали Мақатаев, Оспанхан Әубакіров, Темірбек Жүргенов, Шоқан Уалиханов көшелері | 8.00-17.00 |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730602,730603 | Ағымды жөндеу | 04-08.08.2025 | Лепсі ауылы | Оспанхан Әубакіров, Бекзат Саттарханов, Бикен Римова, Ғарышкерлер, Мұқағали Мақатаев, Мұхаметжан Тынышбаев, Мұқтар Әуезов, Ораз Жандосов, Шоқан Уалиханов көшелері | 8.00-17.00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730604, 730605 | Ағымды жөндеу | 11-15.08.2025 | Лепсі ауылы | Абай Құнанбаев, Бекзат Саттарханов, Мұқағали Мақатаев, Ораз Жандосов, Оспанхан Әубакіров, Сәкен Сейфуллин, Қаныш Сәтпаев, Бикен Римова, Темірбек Жүргенов, Шоқан Уалиханов көшелері | 8.00-17.00 |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730606,730609 | Ағымды жөндеу | 18-22.08.2025 | Лепсі ауылы | Шекаралық бекет | 8.00-17.00 |
| 16 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС73 | Ағымды жөндеу | 25-29.08.2025 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы | 8.00-17.00 |

Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы К.К. Оспанбеков

**Қаратал АЭЖ филиалы 2025 жылдың тамыз айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.**  **№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-0,4кВ № -12 -151 Үштөбе ҚС-ы | Күрделі жөндеу | 04-08,11-15,18-20.08.25ж | Үштөбе | Ельтай, Сарыбұлак ауылдары | 08 30-1630 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4кВ № -05 -151 Үштөбе ҚС-ы | Ағымды жөндеу | 21-22.08.25ж | Үштөбе | Үшкөмей, Бастөбе ауылы Садовая көшесі | 08 30-1630 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ № -16 - №5 Кальпе ҚС-ы | Ағымды жөндеу | 25-27.08.25ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы Байсақов, Крылов, Шевелева Түлендинов, Жамбыл, Мир, Шорабаев, Лермонтов, Морозов көшелері | 08 30-1630 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4кВ № -19 - №5 Кальпе ҚС-ы | Ағымды жөндеу | 28-29.08.25ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы 9 шағ. ауд №7 үй, Ойсаз ауылы |  |
| 5 | ӘЖ-10/0,4кВ № -07 - №5 Кальпе ҚС-ы | Ағымды жөндеу | 04-08,11-15.08.25ж | Кәлпе | Тастөбе ауылы Насосный | 08 30-1630 |

Қаратал АЭЖ филиалының бастығы Байбулатов Қ.Қ.