**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за август месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | | | **вид ремонта** | | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1780101-05 | | | эксплуатация | | **01-03.08.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1780201-12 | | | эксплуатация | | **04-05.08.2022г.** | Ушаралський | население с Ушарал. | | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №710201 | | | эксплуатация | | **08-10.08.2022г.** | Ушаралський | население с.Жанама. | | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1820601-10 | | | эксплуатация | | **10-12.08.2022г.** | Бескольский | население с Булакты. | | 900-1700 |
| 5 | ВЛ**-**0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №8403-01 | | | эксплуатация | | **15-17.08.2022г.** | Тохтинський | Население с Тохты. | | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1780701-07 | | | эксплуатация | | **17-19.08.2022г.** | Ушаралський | население г Ушарал. | | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1780801-12 | | | эксплуатация | | **22-25.08.2022г.** | Ушаралський | население г. Ушарал | | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ от №1 от ПС-110/35/10 кВ №178 | | | эксплуатация | | **01-03.08.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ от №02 от ПС-110/35/10 кВ №178 | | | эксплуатация | | **04-05.08.2022г.** | Ушаралський | население с Ушарал. | | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ от №2 от ПС-35/10 кВ №71 | | | эксплуатация | | **08-10.08.2022г.** | Ушаралський | население с.Жанама. | | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ от №6 от ПС-35/10 кВ №182 | | | эксплуатация | | **10-12.08.2022г.** | Бескольский | население с Булакты. | | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ от №3 от ПС-35/10 кВ №84 | | | эксплуатация | | **15-17.08.2022г.** | Тохтинський | Население с Тохты. | | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ от №7 от ПС-110/35/10 кВ №178 | | | эксплуатация | | **17-19.08.2022г.** | Ушаралський | население г Ушарал. | | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ от №8 от ПС-110/35/10 кВ №178 | | | эксплуатация | | **22-25.08.2022г.** | Ушаралський | население г. Ушарал | | 900-1700 |
| 15 | КТП-10-0,4кВ №1780101-05 | | | эксплуатация | | **01-03.08.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №1780201-12 | | | эксплуатация | | **04-05.08.2022г.** | Ушаралський | население с Ушарал. | | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №710201 | | | эксплуатация | | **08-10.08.2022г.** | Ушаралський | население с.Жанама. | | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №1820601-10 | | | эксплуатация | | **10-12.08.2022г.** | Бескольский | население с Булакты. | | 900-1700 |
| 19 | КТП-10/0,4кВ №8403-01 | | | эксплуатация | | **15-17.08.2022г.** | Тохтинський | Население с Тохты. | | 900-1700 |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №1780701-07 | | | эксплуатация | | **17-19.08.2022г.** | Ушаралський | население г Ушарал. | | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №1780801-12 | | | эксплуатация | | **22-25.08.2022г.** | Ушаралський | население г. Ушарал | | 900-1700 |
| 22 | ПС-№84-Тохты | | | эксплуатация | | **01-05.08.2022г.** | Тохтинський | Население с Тохты. | | 900-1700 |
| 23 | ПС-№179-Изенды | | | эксплуатация | | **15-19.08.2022г.** | Бескольский | Население с Жайпак. | | 900-1700 |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **Начальник Алакольского РЭС** | |  |  | |  | | **Аханов Д.Д.** | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в августе месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-180 | РТР | 01.08.2022-12.08.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-01-01-09 | РТР | 15.08.2022-19.08.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ  №80-01-01-09 | РТР | 22.08.2022-31.08.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-23 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.08.2022-12.08.2022 | Каракоз | с.Каракоз, Баскан | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №23-03-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.08.2022-19.08.2022 | Каракоз | с.Каракоз, Баскан | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ  №23-03-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 22.08.2022-31.08.2022 | Каракоз | с.Каракоз, Баскан | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-32 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.08.2022-12.08.2022 | Аксу | с.Кызылтан | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №32-04-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.08.2022-19.08.2022 | Аксу | с.Кызылтан | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ  №32-04-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 22.08.2022-31.08.2022 | Аксу | с.Кызылтан | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-171 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.08.2022-12.08.2022 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №71-01-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.08.2022-19.08.2022 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ  №71-01-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 22.08.2022-31.08.2022 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-117 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.08.2022-12.08.2022 | Капал | с.Арасан, Ащибулак, Актобе | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №17-04-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.08.2022-19.08.2022 | Капал | с.Арасан, Ащибулак, Актобе | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ  №17-04-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 22.08.2022-31.08.2022 | Капал | с.Арасан, Ащибулак, Актобе | 08:30-17:00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №6 от ПС-64 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.08.2022-05.08.2022 | Кызылагаш | с.Кызылагаш, Колтабан | 08:30-17:00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №64-06-01 | ЭО 1-ЭО 2 | 08.08.2022-12.08.2022 | Кызылагаш | с.Кызылагаш, Колтабан | 08:30-17:00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ  №64-06-01 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.08.2022-17.08.2022 | Кызылагаш | с.Кызылагаш, Колтабан | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в августе месяце 2022года** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ЛЭП** | | | | | | | |
| 1 | ЛЭП 35кВ №62 | Эксплуатационное обслуживание | | 11-12.08.2022 | ЛЭП | с.Алмалы,с.Баскунчи население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №64 | Эксплуатационное обслуживание | | 15-19.08.2022 | ЛЭП | с.Смирновка, застава и база | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.ПС** | | | | | | | |
| 3 | ПС-35/10кВ № 96 «Акдала» | Расширинно-текущий ремонт | | 08-12.08.2022 | ПС | с.Смирновка, застава и база | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ПС-35/10кВ №142 «Пиджим» | Эксплуатационное обслуживание | | 15-19.08.2022 | ПС | с.Пиджим,с.Хоргос, с.Ынталы население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | | |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ № 34 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 08-12.08.2022 | | коктал | с.Коктал, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №46 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 15-19.08.2022 | | город | г.Жаркент(верхний часть), население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №48 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 22-26.08.2022 | | город | г.Жаркент(центр), население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №62 от ПС-142 | Расширинно-текущий ремонт | 08-19.08.2022 | | Восток 2 | с.Пиджим,Ынтымак население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №63 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | 08-12.08.2022 | | Восток1 | с.Хоргос, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 10 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №67 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | 15-19.08.2022 | | Восток1 | с.Хоргос население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| **Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.** | | | | | | | |

**График выводов в ремонт основного электрооборудование Карабулақского РЭС на август месяц 2022 года группа распред.сеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Время отключения** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5216  ТП-10/0,4кВ №5216 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-05, 08-12.08.2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | С. Баисова. Школа Баисова, Шестакова  КХ «Болашак»КХСарымсаков Магазин Гани, Магазин Куракбаев |
| 2 | ВЛ-10кВ №5604 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 20-22.08.2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | КХ «Актас» Береке |
| 3 | ТП-10/0,4кВ №4809 | Расширенно-текущий  Ремонт  Материалы согласно сметы | 01, 03, 05, 08, 1012, 15, 17, 19 08. 2022 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | Магазины "Айдана, Байктыбай, Диас", Амбулатория Ельтай, шк.Бактыбай, ЧП Ким, Почта |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №4812  ТП-10/0,4кВ №4812 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 20-22.08.2022 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | С Жастар. Колледж, Школа, Общежитие, Учхоз, МТФ. |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №4606  ТП-10/0,4кВ №4606 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-05, 08-12.08.2022 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | С Малиновка. Яблоневый Сад, КХСавченко, Водокачка Теректы Магазин, картел, Школа |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ №5402  ТП-10/0,4кВ №5402 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | 01-05, 08-12.08.2022 | Акешкинский | 8.30-17.00 | с. Ак Ешки, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы |

**И.о Начальника Карабулакского РЭС Шарипов М.К**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт** | | | | | | |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на август месяц 2021 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-45 | Эксплуатационный обслуживание | 01.08.2021г. | Балпыкский | с.Жамбыл | 9:00 до 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45-01-02 ТП-45-01-02 | Эксплуатационный обслуживание | 02.08.2021г. | Балпыкский | с.Жамбыл ул.Сарсенова ул.Ауганбаева | 9:00 до 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45-01-03 ТП-45-01-03 | Эксплуатационный обслуживание | 03.08.2021г. | Балпыкский | с.Жамбыл ул.Абая ул.Шаукарова | 9:00 до 17:00 |
| 4 | ТП-45-01-04 | Эксплуатационный обслуживание | 04.08.2021г. | Балпыкский | Кх Мырзахан | 9:00 до 17:00 |
| 5 | ТП-45-01-06 | Эксплуатационный обслуживание | 05.08.2021г. | Балпыкский | Памятник Алдабергенова | 9:00 до 17:01 |
| 6 | ТП-45-01-08 | Эксплуатационный обслуживание | 08.08.2021г. | Балпыкский | ИП Маматаева | 9:00 до 17:00 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-45 | Эксплуатационный обслуживание | 10.08.2021г. | Балпыкский | С.Мамбет с.Еңбекші қазақ | 9:00 до 17:00 |
| 8 | ТП-45-03-01 | Эксплуатационный обслуживание | 11.08.2021г. | Балпыкский | Теплица с.Мамбет | 9:00 до 17:00 |
| 9 | ТП-45-03-02 | Эксплуатационный обслуживание | 12.08.2021г. | Балпыкский | ТОО Шанырақ | 9:00 до 17:00 |
| 10 | ТП-45-03-03 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 15.08.2021г. | Балпыкский | С.Мамбет ул.Алпысбаев | 9:00 до 17:00 |
| 11 | ТП-45-03-04 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 16.08.2021г. | Балпыкский | С.Мамбет ул.Мамбет ул.Нартбай | 9:00 до 17:00 |
| 12 | ТП-45-03-05 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 17.08.2021г. | Балпыкский | С.Мамбет ул.Адильбеков ул.Баулыкова | 9:00 до 17:00 |
| 13 | ТП-45-03-11 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 18.08.2021г. | Балпыкский | С.Мамбет ул.Нартбай ул.Мамытаева ул.Жамбыла | 9:00 до 17:00 |
| 14 | ТП-45-03-07 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 19.08.2021г. | Балпыкский | с.Еңбекші қазақ | 9:00 до 17:00 |
| 15 | ТП-45-03-08 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 22.08.2021г. | Балпыкский | ТОО Картел | 9:00 до 17:00 |
| 16 | ВЛ-10 кВ №6 ПС-165 | Эксплуатационный обслуживание | 23.08.2021г. | Балпыкский | С.Балпық би центр паселка | 9:00 до 17:00 |
| 17 | ТП-165-06-01 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 24.08.2021г. | Балпыкский | С.Балпық би ул. Даулетова ул.Мыңбаева ул.Жолбарыс би ул.Ауезова | 9:00 до 17:00 |
| 18 | ТП-165-06-02 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 25.08.2021г. | Балпыкский | С.Балпық би ул.Валиханова ул.Казыбек би | 9:00 до 17:00 |
| 19 | ТП-165-06-03 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 25.08.2021г. | Балпыкский | С.Балпық би ул.Ескелди би ул.Айтеке би | 9:00 до 17:01 |
| 20 | ТП-165-06-05 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 26.08.2021г. | Балпыкский | С.Балпық би ул.Толеби ул.Конаева | 9:00 до 17:00 |
| 21 | ТП-165-06-09 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 26.08.2021г. | Балпыкский | С.Балпық би ул.Бакумова ул.Исабаева | 9:00 до 17:00 |
| 22 | ТП-165-06-12 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 29.08.2021г. | Балпыкский | С.Балпық би ул.Балпык би ул.Измайлова | 9:00 до 17:00 |
| 22 | ТП-165-06-13 ВЛ-0,4 кВ | Эксплуатационный обслуживание | 31.08.2021г. | Балпыкский | С.Балпық би ул.Кабанбай батыра ул.Мырзабекова | 9:00 до 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.** | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в август месяце 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок** | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ПС 35/10кВ № 111 | Экспл.обслуживание | 01-04.08.2022 | Сарыозек | с.Каспан | 900-1700 |
| 2 | ПС 35/10кВ № 146 | Экспл.обслуживание | 08-10.08.2022 | Сарыозек | с.Желдикара | 900-1700 |
| 3 | ПС 110/10кВ №128 | Экспл.обслуживание | 15-18.08.2022 | Сарыозек | Когалы | 900-1700 |
| 4 | ПС 110/10кВ №129 | Экспл.обслуживание | 16-19.08.2022 | Сарыозек | Терисаккан | 900-1700 |
| 5 | ЛЭП 35/10кВ №86 | Экспл.обслуживание | 02.-05.08.2022 | Сарыозек | Кызылжар-Каспан | 900-1700 |
| 6 | ЛЭП 35/10кВ №91 | Экспл.обслуживание | 10-12.08.2022 | Сарыозек | Сарыозек-Кызылжар | 900-1700 |
| 7 | ЛЭП 10кВ №1 | Экспл.обслуживание | 22-24.08.2022 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-135 габ.35кВ | 900-1700 |
| 8 | ЛЭП 10кВ №3 | Экспл.обслуживание | 16-18.08.2022 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-135 габ.35кВ | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №126 | Расшир.текущ. ремонт | 02-05.08.2022 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №128 | Расшир.текущ. ремонт | 15-18.08.2022 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №126 | Расшир.текущ. ремонт | 23-26.08.2022 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №107 | Экспл.обслуживание | 29-30.08.2022 | Сарыозек | с.Майтобе | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №107 | Экспл.обслуживание | 09-11.08.2022 | Сарыозек | с.Майтобе | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №146 | Экспл.обслуживание | 17-19.08.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. СОРЭС | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №139 | Экспл.обслуживание | 22-24.08.2022 | Сарыозек | Щеб.завод-Самен | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №138 | Экспл.обслуживание | 24-26.08.2022 | Сарыозек | с. Коянкоз | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №111 | Экспл.обслуживание | 23-26.08.2022 | Сарыозек | с.Каспан | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №127 | Экспл.обслуживание | 08-10.08.2022 | Сарыозек | с.Когалы | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №129 | Экспл.обслуживание | 29-31.08.2022 | Сарыозек | с.Когалы | 900-1700 |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за август месяц2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ  №РП- 102 | Эксплуатационное обслуживание | 01-05.08.2022 | Сарканский | Г.Саркан , ул.Абая,Лермонтова | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/0,4кВ №7405 | Эксплуатационное обслуживание | 08-12.08.2022 | Алмалинский | Г.Саркан , ул.Борцы революции, Гоголя | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ №8401 | Эксплуатационное обслуживание | 15-19.08.2022 | Екашинский | Население п. Аманбухтер | 900-1700 |
| **4** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №3Т07 | Эксплуатационное обслуживание | 22-26.08.2022 | Лепсинский | Население п. Алмалы | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2703 | Эксплуатационное обслуживание | 29-31.08.2022 | Лепсинский | Население с.М.Тулебаева | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в август месяце 2022 года**

**группа распред. Сеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | Кл-10кв №116 от Рп-12 ТП-446,507,458,417,298,330. | Эксплуатационное обслуживание | 01.08.2022 | ТК РЭС | ул.Назарбаев, Дарабоз ана,Абылай хана | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10кВ№8 от РП-2,ТП-129,325,134,357,440,159. | Эксплуатационное обслуживание | 02.08.2022 | ТК РЭС | ул. Биржан Сал ул. ,Каблиса Жырау ул.,Жансугурова ,ул.Шевченко. | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10кВ №17 от РП-1, ТП-360,146,185,334 | Эксплуатационное обслуживание | 03.08.2022 | ТК РЭС | ул.Биржан Сал ул,Гайдара ,ул. Жансугурова, ул.Жунгарская,ул.,Пушина ,.Алдабергенова. | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10кВ №68 от РП-3, ТП-419,415,501,470,211,156,115,110 | Эксплуатационное обслуживание | 04.08.2022 | ТК РЭС | ул.Н.Назарбаев,ул.Гаухар Анаул.,Балпык Би,ул.Гайдара.ул.Ескелды Би ул.,Пушкина.ул.Толбаева. | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10кВ №32 от ТП-243,245,323,276,332 | Эксплуатационное обслуживание | 05.08.2022 | ТК РЭС | микр.Самал,микр. Молодежный | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10кВ №64 от РП-4, ТП-404 | Эксплуатационное обслуживание | 08.08.2022 | ТК РЭС | Микр.Молодежный | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10кВ №54 от РП-5, Тп-172,228,221,389,488,202 | Расширено-текущий ремонт | 09.08.2022 | ТК РЭС | ул..Кабанбай Батыр,ул.Н.Назарбаев,ул. Балпык Би ул. Гаухар Ана. | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №55 от РП-5, ТП-175,106,138,355,130,131,148,175а. | Эксплуатационное обслуживание | 10.08.2022 | ТК РЭС | ул.Кудайберды улы,ул.Кабанбай Батыра,ул.Абая,Дарабоз Ана. | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10кВ №56 от РП-5, ТП-132,145,101,247,700. | Эксплуатационное обслуживание | 11.08.2022 | ТК РЭС | ул.Абая, ул.А.Тыныбаева, ул. Кудайберды улы | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10кВ №1 от РП-6, ТП-415,412,314,318,319. | Расширено-текущий ремонт | 12.08.2022 | ТК РЭС | Восточный Пастера,Козыбаева,ул. Есенина,ул.Безродного | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10кВ №2 от РП-6 ТП-475,292,401,331,518,479. | Эксплуатационное обслуживание | 15.08.2022 | ТК РЭС | микр.Восточный, 9-ая площадка, ул.Алтын Ружеева, ул.Аманжолова. ул.Пастера. | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10кВ №70 от РП-8 ТП-443,447,448,441,343,469 . | Эксплуатационное обслуживание | 16.08.2022 | ТК РЭС | микр. Самал,микр.Молодежный ,микр. Мушел той | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в августе месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6303 | Расширено-текущий ремонт | 01.08.2022 | Текелі | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630307 | Расширено-текущий ремонт | 02.08.2022 | Текелі | Ул.Кошевого,Конаева,пионерская,Горняцкая | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от №630305 | Расширено-текущий ремонт | 03.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Джаркентская | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 05.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 05.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 05.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | Расширено-текущий ремонт | 09.08.2022 | Текелі |  | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 10.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630303 | Расширено-текущий ремонт | 11.08.2022 | Текелі | Ул.Кошевого,Конаева,пионерская,Горняцкая | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 12.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6303 | Расширено-текущий ремонт | 15.08.2022 | Текелі | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 16.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | Расширено-текущий ремонт | 17.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Джаркентская | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 18.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 15 | ТП-6/0,4кВ №630306 | Расширено-текущий ремонт | 19.08.2022 | Текелі | Ул.Джандосова,Конаева | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 22.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630308 | Расширено-текущий ремонт | 23.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Веселая поляна | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 24.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-6кВ №6303 | Расширено-текущий ремонт | 25.08.2022 | Текелі | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 26.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева |  |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от ТП№630303 | Расширено-текущий ремонт | 29.08.2022 | Текелі | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Расширено-текущий ремонт | 31.08.2022 | Текелі | Ул.Конаева |  |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на август месяц 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **время отключения** |
|  | **ПС73 Ойжайлау** |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10 №1 | экспл. обслужив. | 15.08.2022 | Ойжайлау | ТООЖаланаш, ТОО Самалжай | 10.00-15.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10 №6 | экспл. обслужив. | 15.08.2022 | Ойжайлау | а. .Лепсинск ,Оспанов фазенда | 15.00-18.00 |
| 3 | 2-СШ-10,ТН-10 №2,СВ-10,СР-10 | экспл. обслужив. | 18.08.2022 | Ойжайлау | ТОО.Жаланаш,ТОО Самалжай.а.Ойжайлау,Оспанов фазенда | 9.00-18.00 |
| 4 | 1 ШР-35,2-ШР-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №77,Т-2,В-35,В-10, ТСН-10 | экспл. обслужив. | 19.08.2022 | Ойжайлау | ТОО.Жаланаш,ТОО Самалжай.а.Ойжайлау,Оспанов фазенда | 9.00-18.00 |
|  | р/с |  |  |  |  |  |
| 5 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250407, 08 | расшир. текущ. | 01-05.08.2022 | Кольбай | С.Кызылкайын ул.Токаш Бокин,Абая,Ы.Алтынсарин,Заречная,Кирова | 9.00-17.00 |
| 6 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250409 | расшир. текущ. | 08-12.08. 2022 | Кольбай | С.Кызылкайын ул.Токаш Бокин,Абая,Ы.Алтынсарин | 9.00-17.00 |
| 7 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250401,02 | расшир. текущ. | 15-19.08.2022 | Кольбай | С.Алемды | 9.00-17.00 |
| 8 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250406,10 | расшир. текущ. | 22-26.08.2022 | Кольбай | ул. Амангельды,Казахстан,Жетысу,Н. Курманова | 9.00-17.00 |
| 9 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750301 | экспл. обслужив. | 1-5,8-12, 15-19.08. 2022 | а. Кенес | ул. Бейбитшилик,Ынтымак | 9.00-17.00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №3 ПС175 | экспл. обслужив. | 22-26.08.2022 | а.Кенес | а.Кенес | 9.00-17.00 |
| 11 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730605 | экспл. обслужив. | 1-3.08.2022 | а.Лепсинск | ул.Құрманғазы, Қаныш Сәтпаев, Әнуар Алімжанов, Ғайни Мұратбаева, Ілияс Жансугіров, Бикен Римова, Гагарина, Мұкан Толебаев, Мұстафа Өзтұрік, М,Тынышбаева, Мұхтар Ауэзов, Мингалева, Темірбек Жургенов, Шәкән Айманов, Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| 12 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730601 | экспл. обслужив. | 4-5.08.2022 | Лепсинск | ул.Қаныш Сәтпаев, Абай Құнанбаев, Бикен Римова, Мұқағали Макатаев, Оспанхан Әубәкіров, Темирбек Жургенов, Шокан Уәлиханов | 9.00-17.00 |
| 13 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730602 | экспл. обслужив. | 8-10.08.2022 | а.Лепсинск | ул. Ғайни Мұратбаева, Бекзат Саттархан, Бикен Римова, Космонавтов, Мұқағали Макатаев, Мұхамеджан Тынышбаева, Мұхтар Ауэзов, Ораз Жандосов, Шокан Уәлиханов | 9.00-17.00 |
| 14 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730603 | экспл. обслужив. | 11-12.08.2022 | а. Лепсинск | ул. Ғайни Мұратбаева, Бекзат Саттархан, Мұхамеджан Тынышбаева, Шокан Уәлиханов , Оспанхан Әубәкіров | 9.00-17.00 |
| 15 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730604 | экспл. обслужив. | 15-17.08.2022 | а.Лепсинск | ул.Қаныш Сәтпаев, Абай Қунанбаев, Бекзат Саттархан, Бикен Римова, Мұқағали Макатаев, Ораз Жандосов, Оспанхан Әубәкіров, Сәкен Сейфулин, Темірбек Жургенов, Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| 16 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730606 | экспл. обслужив. | 18-19.08.2022 | а.Лепсинск | Застава | 9.00-17.00 |
| 17 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730609 | экспл. обслужив. | 22-23.08.2022 | а. Лепсинск | ул.Абай Кұнанбаев,Бекзат Саттархан,Ораз Жандосов,Оспанхан Әубәкіров,Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| 18 | ВЛ-10кВ №6 ПС 73 | экспл. обслужив. | 24-26.08.2022 | а. Лепсинск | а.Лепсинск | 9.00-17.00 |
| 19 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810501 | экспл. обслужив. | 1-2.08.2022 | а.Екпенды | а. Екпенды ул. Казахстанская,Нурмухамбетова | 9.00-17.00 |
| 20 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810502 | экспл. обслужив. | 3-4.08.2022 | а.Екпенды | а. Екпенды ул. Казахстанская,Бирлестик С.Мейерманов, Н. Махаманов | 9.00-17.00 |
| 21 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810504 | экспл. обслужив. | 5-8.08.2022 | а.Екпенды | а.Екпенды ул. Казахстанская, Капсалямов,Кабанбай,Берибаев К.Битимбекова | 9.00-17.00 |
| 22 | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810506 | экспл. обслужив. | 9-10.08.2022 | а.Екпенды | ул. Казахстанская | 9.00-17.00 |
| 23 | ВЛ-10кВ №5 ПС 181 |  | 11-12,15.08 .2022 | а. Екпенды | а. Екпенды,Фурманово. Карлыгаш | 9.00-17.00 |
| 24 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810601,02,03,05,06 | экспл. обслужив. | 16-19.22.08. 2022 | Кабанбай | Ул.Ғ.Мұратбаева, Абылайхан, Ескелді би, Жамбыл Жабаев, Д.Қонаев, Кахала, Пушкин, Кусайнов. Аптека, кафе Береке, больница Жарык, Уйгентасский ПОП,Музей, | 9.00-17.00 |
| 25 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810610,12,14,15 | экспл. обслужив. | 20-26.08 .2022 | Кабанбай | Ул.Богенбай, Борша, Г.Хусаинов, Абылайхан, И.Жансугіров, Мұсағалиев, Т.Рысқұлов, Шоқан Уалиханов, Д.Қонаев, Зоя Космодемьянская, М.Әуезов, Қорқыт Ата, О.Молдағожин. Больница, ДЭУ, к\х Акимбеков, контора Таусамал | 9.00-17.00 |
| 26 | ВЛ-10кВ №6 ПС181 | экспл. обслужив. | 27-29.08.2022 | Кабанбай | Ул.Ғ.Мұратбаева, Абылайхан, Ескелді би, Жамбыл Жабаев, Д.Қонаев, Кахала, Пушкин, Кусайнов. Аптека,кафе Береке, больница Жарык, Уйгентасский ПОП, Музей, ДЭУ, к\х Акимбеков, контора Таусамал, ул.Богенбай, Борша, Жансугіров, Шоқан Уалиханова, Қорқыт ата | 9.00-17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник УйРЭС ОспанбековК.К**

**График** **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на августмесяц 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от эл. сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ -10кВ  № Р1-06 | **расширенный текущий ремонт** | 01-05. 08-12, 15-19.08. 2022г. | Уштобинский | с.Жанаталап, Оян Айту | 08.30-17.00 |
| 2 | ВЛ и КТП-10/0,4кВ  № 151-19-01/05 | эксплуатационное обслуживание | 22-26.08.2022г | Уштобинский | г.Уштобе 9 мкр. 8 ми кв. 7 дом | 08.30-17.00 |
| 3 | ВЛ -10кВ  № 05-07 | эксплуатационное обслуживание | 08-12.08.2022г | Кальпинский | с. Тастобе, Насосная | 08.30-17.00 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**