**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-180 | План.экс.обсл. | 01.11.2024-08.11.2024 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-04 | План.экс.обсл. | 11.11.2024-22.11.2024 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № -80-04 | План.экс.обсл. | 22.11.2024-30.11.2024 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-26 | План.экс.обсл. | 01.11.2024-08.11.2024 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-02 | План.экс.обсл. | 11.11.2024-22.11.2024 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №-26-02 | План.экс.обсл. | 22.11.2024-30.11.2024 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №-7 от ПС-173 | План.экс.обсл. | 01.11.2024-08.11.2024 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-07 | План.экс.обсл. | 11.11.2024-22.11.2024 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №-73-07 | План.экс.обсл. | 22.11.2024-30.11.2024 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-23 | План.экс.обсл. | 01.11.2024-08.11.2024 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 23-02 | План.экс.обсл. | 11.11.2024-22.11.2024 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №-23-02 | План.экс.обсл. | 22.11.2024-30.11.2024 | Каракоз | Каракоз | 8:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-2Т | План.экс.обсл. | 01.11.2024-08.11.2024 | Матай | Кураксу | 8:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 2Т-04 | План.экс.обсл. | 11.11.2024-22.11.2024 | Матай | Кураксу | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №-2Т-04 | План.экс.обсл. | 22.11.2024-30.11.2024 | Матай | Кураксу | 8:30-17:00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-117 | План.экс.обсл. | 01.11.2024-08.11.2024 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-02 | План.экс.обсл. | 11.11.2024-22.11.2024 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №-17-02 | План.экс.обсл. | 22.11.2024-30.11.2024 | Капал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| **19** | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-1Т | План.экс.обсл. | 01.11.2024-08.11.2024 | Ала-жиде | Егинсу | 8:30-17:00 |
| **20** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-01 | План.экс.обсл. | 11.11.2024-22.11.2024 | Ала-жиде | Егинсу | 8:30-17:00 |
| **21** | КТП-10/0.4кВ №-1Т-01 | План.экс.обсл. | 22.11.2024-30.11.2024 | Ала-жиде | Егинсу | 8:30-17:00 |

Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 ПС-70 | Подрезка деревьев | 04.11-08.11.2024 | Бескольский | с.Бесагаш | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №7 ПС-178 | Подрезка деревьев | 05.11-07.11.2024 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №1 ПС-82 | Подрезка деревьев | 06.11-08.11.2024 | Ушаралский | с. Ынталы | 900-1700 |

Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | | **Участок** | | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | | | **Время отключения** |
| **гр.Р/сеть** | | | | | | | | | | |
| 1 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №111 от ПС-86 (произвести ревизию КТП-10/0,4кВ фазную ассимтрию эл.линии, подрезка дерево, распределения фаз,) | Эксплуатационное обслуживание | | 01-08.11.2024 | | Город | | г.Жаркент, Туркво,новостройка | 9 с 9-00 до17-00 | |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №116 от ПС-86 (произвести ревизию КТП-10/0,4кВ фазную ассимтрию эл.линии, подрезка дерево, распределения фаз,) | Эксплуатационное обслуживание | | 18-22.11.2024 | | Город | | г.Жаркент, Туркво,новостройка | с 9-00 до17-00 | |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №113 от ПС-86 (произвести ревизию КТП-10/0,4кВ фазную ассимтрию эл.линии, подрезка дерево, распределения фаз,) | Эксплуатационное обслуживание | | 08-15.11.2024 | | Город | | г.Жаркент, Туркво,новостройка | с 9-00 до17-00 | |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4606  ТП-10/0,4кВ -№4606 | Эксплуатация | 10-20.11.2024 | Кокжазыкский | с. Теректы | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5909  ТП-10/0,4кВ -№5909 | Эксплуатация | 10-20.11.2024 | Алдабергеновский | с. Жалгызагаш | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4811  ТП-10/0,4кВ -№4811 | Эксплуатация | 10-20.11.2024 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5407  ТП-10/0,4кВ -№5407 | Эксплуатация | 10-20.11.2024 | Ак Ешкинский | с. Ак Ешки | 900-1700 |

Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на ноябрь месяц 2024 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 8 | Эксплуатационное обслуживание | 02-03.11.2024 | Балпык би | Село Балпык Би,ул Бейбитшилик,Сугурова,14-я улица. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ПС №165-08-02--03--06 | Эксплуатационное обслуживание | 04-11.11.2024 | Балпык би | Село Балпык Би,ул Бейбитшилик,Сугурова,14-я улица. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-08-02--03--06 | Эксплуатационное обслуживание | 11-19.11.2024 | Балпык би | Село Балпык Би,ул Бейбитшилик,Сугурова,14-я улица. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ПС-47 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатационное обслуживание | 02-03.11.2024 | Көксу | Село Надиризбек ,ул Алкенова,Агибаева,МТФ | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №47-03-01--11 | Эксплуатационное обслуживание | 04-06.11.2024 | Көксу | Село Надиризбек ,ул Алкенова,Агибаева,МТФ | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-01--11 | Эксплуатационное обслуживание | 09-11.12.2024 | Көксу | Село Надиризбек ,ул Алкенова,Агибаева,МТФ | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-170 ВЛ-10 кВ № 1 | Эксплуатационное обслуживание | 02-03.11.2024 | Алгабас | Село Кызылтоган,ул Кумбая,Нурахмета,Лабилданова.  Село Алгабас,ул Комекбая,Батыржана,Акболата,Иманбая, Кабдолды. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №170-01-01--04 | Эксплуатационное обслуживание | 03-05.12.2024 | Алгабас | Село Кызылтоган,ул Кумбая,Нурахмета,Лабилданова.  Село Алгабас,ул Комекбая,Батыржана,Акболата,Иманбая, Кабдолды. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01 | Эксплуатационное обслуживание | 12-13.12.2024 | Алгабас | Село Кызылтоган, ул Кумбая, Нурахмета, Лабилданова.  Село Алгабас,ул Комекбая, Батыржана, Акболата, Иманбая, Кабдолды. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 35кВ №95 | Эксплутация | 04.11.2024 | Сарыөзек-Желдиқара | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ от ПСТ-136 габ.35кв | Эксплутация | 11.11.2024 | Сарыозек-Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №126 (обход) | Эксплутация | 2.11.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №260701-8 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.11.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260701-8 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 14-24.11.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №5 от ПС №139 (Обход линий) | Эксплутация | 14.11.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №390501-2 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2024-16.11.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №138 (Замена изолятор) | Эксплутация | 2.11.2024 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №380401-4 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.11.2024-14.11.2024 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №380401-04 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 15.11.2024-24.11.2024 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №111(подрезка деревьев) | Эксплутация | 2.11.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №110401-01 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.11.2024-11.11.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110401-01 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2024-30.11.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.11.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №270101-07 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2024-11.11.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270101-07 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2024-29.11.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.11.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №270601-07 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2024-11.11.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270601-07 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2024-29.11.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.11.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №280501-05 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2024-11.11.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280501-05 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2024-29.11.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 23 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №130 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.11.2024 | Коксу | Когалы | 900-1700 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №300301-06 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.11.2024-11.11.2024 | Коксу | Когалы | 900-1700 |
| 25 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300301-06 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.11.2024-29.11.2024 | Коксу | Когалы | 900-1700 |

Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8304 | Эксплуатационное обслуживание | 4-5.11.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7406 | Эксплуатационное обслуживание | 6-7.11.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-201 | Эксплуатационное обслуживание | 11-12.11.2024 | Екиашинский | Население с.Аманбоктер | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2404 | Эксплуатационное обслуживание | 13-14.11.2024 | Черкасский | Население с.Карабогет | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2803 | Эксплуатационное обслуживание | 18-19.11.2024 | Койлыкскии | Население с.Коктерек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т07 | Эксплуатационное обслуживание | 21-22.11.2024 | Лепсинский | Население с.Лепси | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Сарканского РЭС |  | Орумбаев С.С. |  |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | Жастар-3 | Аварийно-восстановительный | 01.11.2024 | Жастар-3 | Жастар-3 | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10 кВ №18, №29, №14, №55, №3, №53 | Капитальный ремонт | 04-15.11.2024 | ул. Балпык би, ул.Кабанбай батыр,ул. Казакстанская | ул. Балпык би, ул.Кабанбай батыр, ул. Казакстанская | 900-1700 |
| 3 | ТП-10/0,4кВ №390, 444, 685, 900, 1049, 808, 489, 157, 432, 153,397 | Тех.обслуживание | 18-29.11.2024 | ул.Каратальская, ул.Дарабоз ана, ул.Муратбаева, ул.Абая, Вост.пром зона, ул.Ракишева | ул.Каратальская, ул.Дарабоз ана, ул.Муратбаева, ул.Абая, Вост.пром зона, ул.Ракишева | 900-1700 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 01.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 04.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 05.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 06.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 07.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 08.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 11.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 8 | День ТБ | День ТБ | 12.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 13.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-6кВ №6802 | Подрезка деревьев | 14.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 15.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 18.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 19.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 20.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 21.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 22.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 25.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 26.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 27.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 28.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-6кВ №6303 | Подрезка деревьев | 29.11.2024 | Текели | Без отключений | 900-1700 |

Начальник Текелийского РЭС Бакенбаев Н.С.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | КТП 10/04 от ТП1810303,04,07 | Эксплуатация | 04.-08.11-15 | Кабанбай | Без отключений | Без отключений |
| 2 | КТП 10/04 от ТП 1760101 | Эксплуатация | 04.-08.11-15 | Тонкурус | Без отключений | Без отключений |
| 3 | КТП 10/04 от ТП 1750202,03,04,ТП1770306 | Эксплуатация | 04.-08.11-15 | Токжайлау | Без отключений | Без отключений |

Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уштобинского РЭС на ноябрь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №-01 от ПС- 4Т | подрезка деревьев | 04-08 .11.24г | Уштобинский | село Марчук, Кожбан | 8 30-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №-06 от ПС-4Т | подрезка деревьев | 11-15.11.24г | Уштобинский | с. Жасталап | 8 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 12 от ПС-4Т | подрезка деревьев | 18-22.11.24г | Уштобинский | с. Кокпекты | 8 30-1700 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.