График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на октябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-180 | План.экс.обсл. | 01.10.2025-10.10.2025 | Жансугуров | Жансугуров,Кокозек | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-02, 01-04 | План.экс.обсл. | 13.10.2025-20.10.2025 | Жансугуров | Жансугуров,Кокозек | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-02, 01-04 | План.экс.обсл. | 21.10.2025-31.10.2025 | Жансугуров | Жансугуров,Кокозек | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-26 | План.экс.обсл. | 01.10.2025-10.10.2025 | Жансугуров | Енбек- Тарас | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-01, 01-04 | План.экс.обсл. | 13.10.2025-20.10.2025 | Жансугуров | Енбек- Тарас | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №-26-01, 01-04 | План.экс.обсл. | 21.10.2025-31.10.2025 | Жансугуров | Енбек- Тарас | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-22 | План.экс.обсл. | 01.10.2025-10.10.2025 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-01, 01-03 | План.экс.обсл. | 13.10.2025-20.10.2025 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-22-01, 01-03 | План.экс.обсл. | 21.10.2025-31.10.2025 | Ақсу | Копа | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-171 | План.экс.обсл. | 01.10.2025-10.10.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 11 | КТП-10/0.4кВ №-71-02,01 | План.экс.обсл. | 21.10.2025-31.10.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 12 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-117 | План.экс.обсл. | 01.10.2025-10.10.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-06, 01-05 | План.экс.обсл. | 13.10.2025-20.10.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 14 | КТП-10/0.4кВ №-17-06,01-05 | План.экс.обсл. | 21.10.2025-31.10.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 15 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-1Т | План.экс.обсл. | 01.10.2025-10.10.2025 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-04,01 | План.экс.обсл. | 13.10.2025-20.10.2025 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |
| 17 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-04,01 | План.экс.обсл. | 21.10.2025-31.10.2025 | Ала-жиде | Ала-жиде | 8:30-17:00 |

Начальник  филиала Аксуского РЭС                                           Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Алакольского РЭС на октябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-77 | Текущий ремонт | 06.10 – 10.10.2025 | Ушаралский | с.Каракум | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-77 | Текущий ремонт | 20.10 – 22.10.2025 | Ушаралский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №770301 | Текущий ремонт | 13.10 – 17.10.2025 | Ушаралский | с.Каракум | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №770601 | Текущий ремонт | 23.10 – 28.10.2025 | Бескольский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 5 | ТП-10/0,4 кВ №770301 | Текущий ремонт | 03.10.2025 | Ушаралский | с.Каракум | 900-1700 |
| 6 | ТП-10/0,4 кВ №770601 | Текущий ремонт | 29.10 – 31.10.2025 | Бескольский | с.Енбекши | 900-1700 |
| 7 | ЛЭП – 35 кВ №19 Изенды – Акчи | Текущий ремонт | 06.10 – 10.10.2025 | гр. ЛЭП | без отключений | 900-1700 |
| 8 | ЛЭП – 35 кВ №80 Аэродром – Ушарал | Текущий ремонт | 13.10 – 15.10.2025 | гр. ЛЭП | без отключений | 900-1700 |
| 9 | ПС – 35 кВ №179 Изенды | Текущий ремонт | 06.10 – 10.10.2025 | гр.ПС | с.Жайпак | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС                                                           Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловский РЭС на октябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №34 от ПС-133 | Текущий ремонт | 01-31.10.2025 | Коктал | с.Учарал, с.Коктал, КХ Оразбай | 900-1700 |

и.о.Начальника филиала Панфиловский РЭС                                            Райымбеков С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на октябрь  месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5219 ТП-10/0,4кВ-№5219 | Текущий ремонт | 06-16.10.2025 | Карабулакский | с Чумыр | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5221 ТП-10/0,4кВ-№5221 | Текущий ремонт | 20-24 10.2025 | Карабулакский | с Карабулак | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4809 ТП-10/0,4кВ -№4809 | Текущий ремонт | 06-16.10.2025 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5404 ТП-10/0,4кВ -№5404 | Эксплуатация | 06-16.10.2025 | Акешкинский | с. АкЕшки | 900-1700 |

Начальник филиала Ескельдинского РЭС                                               Шарипов М. К.

| График вывода в ремонт по распредсетям филиала Коксуского РЭС на сентябрь месяц 2025 года. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п; Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования; Вид ремонта; День отключения; Подразделение; Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии; Время отключения. 1; ПС-165 ВЛ-10 кВ № 8; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Балпык би; С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.; 9:00 - 17:00. 2; ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Балпык би; С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.; 9:00 - 17:00. 3; КТП-10/0,4 кВ № 165-08-01--03; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Балпык би; С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.; 9:00 - 17:00. 4; ПС-47 ВЛ-10 кВ № 3; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Балпык би; С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов.; 9:00 - 17:00. 5; ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-03-01--11; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Балпык би; С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов.; 9:00 - 17:00. 6; КТП-10/0,4 кВ №47-03-01-11; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Балпык би; С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов.; 9:00 - 17:00. 7; ПС-170 ВЛ-10 кВ № 1; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Коксу; С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі; 9:00 - 17:00. 8; ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Коксу; С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі; 9:00 - 17:00. 9; КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Коксу; С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі; 9:00 - 17:00. 10; ПС-170 ВЛ-10 кВ № 3; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Коксу; С Надрызбе,с Мұқаншы.; 9:00 - 17:00. 11; ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Коксу; С Надрызбе,с Мұқаншы.; 9:00 - 17:00. 12; КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06; Текущий ремонт; 01-31.10.2025; Коксу; С Надрызбе,с Мұқаншы.; 9:00 - 17:00. |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник филиала Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. |  |  |  |  |  |  |

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Сарканского РЭС за октябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2101 | Эксплуатация | 01-31.10.2025 | Алмалы | Кокузек | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8404 | Эксплуатация | 01-31.10.2025 | Екиаша | Екиаша | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2804 | Эксплуатация | 01-31.10.2025 | Койлык | Карабогет | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2701 | Эксплуатация | 01-31.10.2025 | Лепсы | Толебаев | 900-1700 |
| 5 | ПС №29 "Кокузек" | Текущий | 01-03.10.2025 | Кокузек | Кокузек | 900-1700 |
| 6 | ПС №21 "Пограничник" | Текущий | 07.10.2025 | Пограничник | Пограничник | 900-1700 |
| 7 | ПС №РП-1 "Саркан" | Текущий | 09.10.2025 | Саркан | Саркан | 900-1700 |
| 8 | ПС №РП-2 "Аманбоктер" | Текущий | 13.10.2025 | Аманбоктер | Аманбоктер | 900-1700 |
| 9 | ЛЭП-35 №36 | Текущий | 01.10.2025 | Алмалы-Шекаршы | Алмалы-Шекаршы | 900-1700 |
| 10 | ЛЭП-35 №39 | Текущий | 03.10.2025 | Саркан-Алмалы | Саркан-Алмалы | 900-1700 |
| 11 | ЛЭП-35 №45 | Текущий | 06-07.10.2025 | Кызылту-Кызылтан | Кызылту-Кызылтан | 900-1700 |
| 12 | ЛЭП-35 №7 | Текущий | 13-15.10.2025 | Арасан-ретранслят. | Арасан-ретранслят. | 900-1700 |

Начальник филиала Сарканского РЭС                                                            Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиал Кербулакского РЭС на октябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛЭП 110кВ №170 | Текущий ремонт | 02-03.10.2025 | Сарыөзек- Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ЛЭП 110кВ №171 | Текущий ремонт | 06-08.10.2025 | Акбастау- Басши | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кВ от ПСТ-135 габ.35кв №3 | Эксплутация | 11.10.2025 | Сарыозек-Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ЛЭП 110кВ №173 | Эксплутация | 04.10.2025 | Сарыөзек- Щеб.завод | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кВ от ПСТ-146 габ.35кв №3 | Эксплутация | 11.10.2025 | Сарыозек-Желдікара | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кВ №04 от ПС №126 (обход) | Эксплутация | 2.10.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
|  | КТП-10/0,4кВ №260401-02 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.10.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260401-2 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 14-24.10.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кВ №02 от ПС №107 (Обход линий) | Эксплутация | 14.10.2025 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
|  | КТП-10/0,4кВ №070201-8 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.10.2025-16.10.2025 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кВ №14 от ПС №131 (Замена изолятор) | Эксплутация | 2.10.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №311401-10 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.10.2025-14.10.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
|  | КТП-10/0,4кВ №311401-10 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 15.10.2025-24.10.2025 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кВ №06 от ПС №136 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 2.10.2025 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
|  | КТП-10/0,4кВ №360601-08 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.10.2025-11.10.2025 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360601-08 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.10.2025-30.10.2025 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кВ №03 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.10.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
|  | КТП-10/0,4кВ №270301-04 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 7.10.2025-11.10.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270301-04 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.10.2025-29.10.2025 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |

Начальник филиала Кербулакского РЭС                                                               Жумахметов Е.Е.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на октябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №122 от ПС-102 | Подрезка деревьев | 01.10.2025 | дача Шайкорган, дача Красный камень дача Мерекелік, дача Каратал | дача Шайкорган, дача Красный камень дача Мерекелік, дача Каратал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №123 от ПС-102 | Подрезка деревьев | 02.10.2025 | село Отенай, село Енбек | село Отенай, село Енбек | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №142 от ПС-102 | Подрезка деревьев | 03.10.2025 | Северо западный жилой район | Северо западный жилой район | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №140,141 от ПС-102 | Подрезка деревьев | 06.10.2025 | Очисной сооружения | Очисной сооружения | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №135 от ПС-102 | Подрезка деревьев | 07.10.2025 | Северо западный жилой район, село Отенай | Северо западный жилой район, село Отенай | 900-1700 |
| 6 | ТП-10/0,4 кВ №1090 | Тех.обслуживание | 08.10.2025 | по улицы Шевченко №101 | по улицы Шевченко №101 | 900-1700 |
| 7 | ТП-10/0,4 кВ №585 | Тех.обслуживание | 09.10.2025 | по улицы Жалайыры №42А | по улицы Алмалы №27 | 900-1700 |
| 8 | ТП-10/0,4 кВ №461 | Тех.обслуживание | 10.10.2025 | по улицы Желтоксан№1/28 | по улицы Жалайыры №42А | 900-1700 |
| 9 | ТП-10/0,4 кВ №788 | Тех.обслуживание | 13.10.2025 | по улицы Желтоксан№11 угол улицы Жансугурова №151 | по улицы Жалайыры №89А | 900-1700 |
| 10 | ТП-10/0,4 кВ №895 | Тех.обслуживание | 14.10.2025 | по улицы Шайкорган 161/1 | по улицы Желтоксан№1/28 | 900-1700 |
| 11 | ТП-10/0,4 кВ №691 | Тех.обслуживание | 15.10.2025 | по улицы Гагарина№40 | по улицы Желтоксан№11 | 900-1700 |
| 12 | ТП-10/0,4 кВ №686 | Тех.обслуживание | 16.10.2025 | по улицы Жансугурова №151 | по улицы Жансугурова №151 | 900-1700 |
| 13 | ТП-10/0,4 кВ №934 | Тех.обслуживание | 17.10.2025 | по улицы Тыныбаева №132 | по улицы Тыныбаева №132 | 900-1700 |
| 14 | ТП-10/0,4 кВ №512 | Тех.обслуживание | 20.10.2025 | по улицы Шайкорган №161/1 | по улицы Шайкорган №161/1 | 900-1700 |
| 15 | ТП-10/0,4 кВ №934 | Тех.обслуживание | 21.10.2025 | дача Алмалы | дача Алмалы | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1088 | Тех.обслуживание | 22.10.2025 | по улицы Гагарина №40 | по улицы Гагарина №40 | 900-1700 |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №931 | Тех.обслуживание | 23.10.2025 | по улицы гаухар ана №4Б | по улицы гаухар ана №4Б | 900-1700 |

Начальник  филиала Талдыкорганского  ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Текелийского ГЭС  на октябрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №04 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 01.10.2025 13.10.2025 22.10.2025 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670442 | Подрезка деревьев | 02.10.2025 14.10.2025 23.10.2025 | Текели | Ул. Жалайыри | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670435 | Подрезка деревьев | 03.10.2025 15.10.2025 24.10.2025 | Текели | Ул. Аль фараби | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670432 | Подрезка деревьев | 06.10.2025 16.10.2025 28.10.2025 | Текели | Ул. Алматинская, Жансугурова | 900-1700 |
| 5 | День ТБ | День ТБ | 07.10.2025 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-6кВ №07 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 08.10.2025 17.10.2025 29.10.2025 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741 | Подрезка деревьев | 09.10.2025 20.10.2025 30.10.2025 | Текели | Ул. Подхозная | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762 | Подрезка деревьев | 10.10.2025 21.10.2025 31.10.2025 | Текели | Ул. Шевченко | 900-1700 |

Начальник  филиала Текелийского  ГЭС                                                          Бакенбаев Н.С.

График  вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Уйгентасского РЭС на  октябрь  месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-35/10 кВ №177 «Токжайлау» | Текущий ремонт | 06-10.10.2025 | село Токжайла | Ферма,село Айпара, село Токжайлау, Лагерь | 09.00-17.00 |
| 1 | ЛЭП-35 кВ №27 | Текущий ремонт | 13-17.10.2025 | Кабанбай-Бибакан | Без погашения |  |
| 2 | ЛЭП-35кВ № 28 | Текущий ремонт | 7-10.09.2025 | Бибакан-Токжайлау | Без погашения |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810302, 03,04,11 | Текущий ремонт | 01-03.10.2025 | Акжар | Улицы Жастар, Оралхан Бокей, Ш.Калдаякова, О.Оразова, школа, детский садик | 8.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810309,13 | Текущий ремонт | 06-10.10.2025 | Акжар | улица Рыскулбекова, ТОО Жазылбеков | 8.00-17.00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810314,16,17 | Текущий ремонт | 13-17.10.2025 | Коныр | Улицы Бейбитшилик, Достык, магазины | 8.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 181 | Текущий ремонт | 20-24.10.2025 | Акжар, Коныр | село Акжар, Коныр | 8.00-17.00 |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ №730101 | Текущий ремонт | 01-04.10.2025 | Лепсинск | Кардон Жаланаш, РГУ Жонгар Алатау | 8.00-17.00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №730102 | Текущий ремонт | 06-10.10.2025 | Лепсинск | ТОО АQPAN F SSeTS | 8.00-17.00 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 73 | Текущий ремонт | 13-17.10.2025 20-24.10.2025 | Лепсинск | Кардон Жаланаш, Жонгар Алатау, ТОО АQPAN F SSeTS | 8.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1750202 | Текущий ремонт | 01-03.10.2025 20-21.10.2025 | Ушбалак | улицы Нуримова, Жансеитова, Маметова | 8.00-17.00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1750203 | Текущий ремонт | 06-08.10.2025 22-24.10.2025 | Ушбулак | Улицы Нуриманова, Безродных, Маметова | 8.00-17.00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1750204 | Текущий ремонт | 9,10,13,14,27,28.10.2025 | Ушбулак | Улицы Нуриманова, Маметова | 8.00-17.00 |
| 11 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 175 | Текущий ремонт | 15,16,17,30.10. 2025 | Ушбулак | село Ушбулак | 8.00-17.00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ 1870101,02,03,04 | Текущий ремонт | 27-28.10.2025 | Шиликты | ТОО Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы | 8.00-17.00 |
| 13 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №187 | Текущий ремонт | 29-30.10.2025 | Шиликты | ТОО Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы | 8.00-17.00 |
| 14 | КТП-10/0,4 кВ №1880101 | Текущий ремонт | 31.10.2025 | Марья | ТОО Архарлы-Майбуйрек, Конеферма | 8.00-17.00 |

Начальник  филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Каратальского  РЭС   на  октябрь  месяц   2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №- 01 от ПС- 4 «Көкпекті» | текущий ремонт | 06-10.10.25г | Уштобинский | с. Марчук, Кожбан | 09 00-1630 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №- 06 от ПС- 4 «Көкпекті» | текущий ремонт | 13-17.10.25г | Уштобинский | с. Жасталап | 09 00-1630 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №- 12 от ПС- 4 «Көкпекті» | текущий ремонт | 20-24.10.25г | Уштобинский | с.Кокпекті | 09 00-1630 |

Начальник  филиала Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.