Ақсу АЭЖФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Учаске | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-180 | Пайдалану қызметі | 01.10.2026-07.10.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-02-01-04. | Пайдалану қызметі | 08.10.2026-19.10.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -80-02-01-04. | Пайдалану қызметі | 20.10.2026-31.10.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-26 | Пайдалану қызметі | 01.10.2026-07.10.2026 | Жасүгіров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -26-01-01-04. | Пайдалану қызметі | 08.10.2026-19.10.2026 | Жасүгіров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ № -26-01-01-04. | Пайдалану қызметі | 20.10.2026-31.10.2026 | Жасүгіров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-173 | Пайдалану қызметі | 01.10.2026-07.10.2026 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-73-01-01-05. | Пайдалану қызметі | 08.10.2026-19.10.2026 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-73-01-01-05. | Пайдалану қызметі | 20.10.2026-31.10.2026 | Ақсу | Ақсу | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ №-3 ҚС-22 | Пайдалану қызметі | 01.10.2026-07.10.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-22-03-01-03. | Пайдалану қызметі | 08.10.2026-19.10.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ №-22-03-01-03 | Пайдалану қызметі | 20.10.2026-31.10.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-171 | Пайдалану қызметі | 01.10.2026-07.10.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-71-02-01. | Пайдалану қызметі | 08.10.2026-19.10.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ №-71-02-01. | Пайдалану қызметі | 20.10.2026-31.10.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ № -6 ҚС-117 | Пайдалану қызметі | 01.10.2026-07.10.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-17-06-01-05. | Пайдалану қызметі | 08.10.2026-19.10.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП 10/0,4 кВ №-17-06-01-05. | Пайдалану қызметі | 20.10.2026-31.10.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 19 | ӘЖ-10кВ №-4 ҚС-1Т | Пайдалану қызметі | 01.10.2026-07.10.2026 | Қызыл-ағаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 20 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-1Т-04-01. | Пайдалану қызметі | 08.10.2026-19.10.2026 | Қызыл-ағаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 21 | КТП 10/0,4 кВ №-1Т-04-01. | Пайдалану қызметі | 20.10.2026-31.10.2026 | Қызыл-ағаш | Алажиде | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ филиалының бастығы                                     Космилианов А.Т.

Алакөл АЭЖФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭБЖ-110 кВ №165 Ушарал-Бескөл | Ағымдағы жөндеу | 12.10-16.10 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 2 | ЭБЖ-110 кВ №164 Карабулак-Ушарал | Ағымдағы жөндеу | 19.10-23.10 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 3 | ЭБЖ-35 кВ №19 Изенды-Ақши | Ағымдағы жөндеу | 27.10-30.10 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 4 | ЭБЖ-35 кВ №80 Әуежай Ушарал | Ағымдағы жөндеу | 5.10-09.10 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 5 | ҚС-35/10 кВ №71 Жанама | Ағымдағы жөндеу | 5.10-09.10 | ҚС | Жанама а. | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №77 Архарлы | Ағымдағы жөндеу | 5.10-09.10 | Үшарал | Архарлы а. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ №770301 | Ағымдағы жөндеу | 12.10-16.10 | Үшарал | Архарлы а. | 900-1700 |
| 8 | ТП-10/0,4 кВ №770301-03 | Ағымдағы жөндеу | 26.10-27.10 | Үшарал | Архарлы а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                                                                      Д.Д.Аханов

Панфилов АЭЖФ  2026 жылдың қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ҚС-35/10кВ №86 «Шатрак» | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | ҚС | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |

«Панфилов АЭЖ» филиалының бастығы                                                     Сарсембаев Б.Т.

Ескелді АЭЖФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ -№5221 ТП-10/0,4кВ -№5221 | Ағымдағы жөндеу | 05-12 10.2026 | Қарабұлақ | Қарабұлақ ауылы | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ -№5601 ТП-10/0,4кВ -№5601 | Ағымдағы жөндеу | 13-19 10.2026 | Қарабұлақ | Жетісу ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4809 ТП-10/0,4кВ -№4809 | Ағымдағы жөндеу | 12-22.10.2026 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5404 ТП-10/0,4кВ -№5404 | Пайдалану қызметі | 12-22.10.2026 | Ақешкі | Ақешкі ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                               Шарипов М.К.

| Көксу АЭЖФ 2026 жылдың қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күн | Бөлімше | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| 1 | ҚС-165 ӘЖ-10 кВ № 8 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Балпық би | Теректі ауылы көшесі Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Балпық би | Теректі ауылы көшесі Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-01--03 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Балпық би | Теректі ауылы көш. Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ҚС-47 ӘЖ-10 кВ № 3 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Балпық би | Жарлыөзек ауылы,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-03-01--11 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Балпық би | Жарлыөзек ауылы,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-01-11 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Балпық би | Жарлыөзек ауылы, Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов көшелері. Кыдргали көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ҚС-170 ӘЖ-10 кВ № 1 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Көксу участкесі | Жетыжал ауылы Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Көксу участкесі | Жетыжал ауылы Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Көксу участкесі | Жетыжал ауылы Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ҚС-170 ӘЖ-10 кВ № 3 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Көксу участкесі | Надрызбек ауылы, Мұқаншы ауылы. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Көксу участкесі | Надрызбек ауылы, Мұқаншы ауылы. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.10.2026 | Көксу участкесі | Надрызбек ауылы, Мұқаншы ауылы. | 09:00 - 17:00 |

Көксу АЭЖ филиалының бастығы                                                       Нургудыр Б.М.

| Кербұлақ АЭЖФ 2026 жылдың қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. №; Нысан атауы; Жөндеу түрі; Күні; Участке; Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар; Ажыратылу уақыты. 1; ӘЖ- 110кВ №169; Ағымдағы жөндеу; 01-02.10.2026; Когалы-Рудник Коксу; Сарыөзек; 900-1700. 2; ӘЖ- 110кВ №172; Ағымдағы жөндеу; 01-02.10.2026; Акбастау-Когалы; Сарыөзек; 900-1700. 3; ӘЖ- 110кВ №173; Пайдалану қызметі; 04-05.10.2026; Сарыозек-Щеб.завод; Сарыөзек; 900-1700. 4; ӘЖ- 110кВ №170; Ағымдағы жөндеу; 04-05.10.2026; Сарыозек-Акбастау; Сарыөзек; 900-1700. 5; ӘЖ- 110кВ №171; Ағымдағы жөндеу; 01-02.10.2026; Акбастау-Басши; Сарыөзек; 900-1700. 6; ӘЖ- 35кВ №86; Ағымдағы жөндеу; 07-09.10.2026; Кызылжар-Каспан; Сарыөзек; 900-1700. 7; ӘЖ-10кв от ҚС-146 габ.35кв №3; Пайдалану қызметі; 07-09.10.2026; ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв; Сарыөзек; 900-1700. 8; ӘЖ-10кв от ҚС-135 габ.35кв №3; Пайдалану қызметі; 07-09.10.2026; ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв; Сарыөзек; 900-1700. 9; ҚС- 35/10 кВ №106; Ағымдағы жөндеу; 12-13.10.2026; Карабайтал; Сарыөзек; 900-1700. 10; ҚС- 35/10 кВ №139; Ағымдағы жөндеу; 14-15.10.2026; Карашокы; Сарыөзек; 900-1700. 11; ҚС-10кВ №04 от ҚС №126; Пайдалану қызметі; 15-16.10.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 12; ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №260401-02; Пайдалану қызметі; 15-16.10.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 13; ҚС-10/0,4кВ №260401-02; Пайдалану қызметі; 15-16.10.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 14; ӘЖ-10кВ №02 от ҚС- №107; Пайдалану қызметі; 19-21.10.2026; Самен; Сарыөзек; 900-1700. 15; ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №070201-05; Пайдалану қызметі; 19-21.10.2026; Самен; Сарыөзек; 900-1700. 16; ҚС-10/0,4кВ №070201-05; Пайдалану қызметі; 19-21.10.2026; Самен; Сарыөзек; 900-1700. 17; ӘЖ-10кВ №01 от ҚС- №135; Пайдалану қызметі; 22-23.10.2026; Жоламан; Сарыөзек; 900-1700. 18; ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №350101-02; Пайдалану қызметі; 22-23.10.2026; Жоламан; Сарыөзек; 900-1700. 19; ҚС-10/0,4кВ №350101-02; Пайдалану қызметі; 22-23.10.2026; Жоламан; Сарыөзек; 900-1700. 20; ӘЖ-10кВ №14 от ҚС №131; Пайдалану қызметі; 26-27.10.2026; Басши; Сарыөзек; 900-1700. 21; ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №311401-10; Пайдалану қызметі; 26-27.10.2026; Басши; Сарыөзек; 900-1700. 22; ҚС-10/0,4кВ №311401-10; Пайдалану қызметі; 26-27.10.2026; Басши; Сарыөзек; 900-1700. 23; ӘЖ-10кВ №06 от ҚС №127; Пайдалану қызметі; 28-30.10.2026; Акбастау; Сарыөзек; 900-1700. 24; ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №270601-04; Пайдалану қызметі; 28-30.10.2026; Акбастау; Сарыөзек; 900-1700. 25; ҚС-10/0,4кВ №270601-04№111; Пайдалану қызметі; 28-30.10.2026; Акбастау; Сарыөзек; 900-1700. |
| --- |
| Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы Жұмахметов Е.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8302 | Пайдалану жұмыстары | 01-02.10.2026 | Сарқан | Саркан ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2101 | Пайдалану жұмыстары | 05-07.10.2026 | Алмалы | Пограничник ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8404 | Пайдалану жұмыстары | 08-09.10.2026 | Екіаша | Екіаша ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2402 | Пайдалану жұмыстары | 12-13.10.2026 | Черкасск | Карабөгет ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2804 | Пайдалану жұмыстары | 14-16.10.2026 | Койлык | Көктерек ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2701 | Пайдалану жұмыстары | 19-20.10.2026 | Лепсі | Койлык ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 7 | ҚС №29 Кокузек | Ағымдық жөндеу | 5-7.10.2026 | Көкөзек | Көкөзек ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 8 | ҚС №21 Пограничник | Ағымдық жөндеу | 12.10.2026 | Пограничник | Пограничник ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 9 | ҚС №РП-1 Саркан | Ағымдық жөндеу | 14.10.2026 | Саркан | Саркан ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 10 | ҚС РП-2 Аманбоктер | Ағымдық жөндеу | 19.10.2026 | Аманбөктер | Аманбөктер ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 11 | ЭБЖ -35 кВ №39 | Ағымдық жөндеу | 01.10.2026 | Саркан-Алмалы | Саркан-Алмалы ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 12 | ЭБЖ -35 кВ №45 | Ағымдық жөндеу | 14-15.10.2026 | Кызылту-Кызылтан | Кызылту-Кызылтан ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 13 | ЭБЖ -35 кВ №31 | Ағымдық жөндеу | 16.10.2026 | Саркан-Екіаша | Саркан-Екіаша ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 14 | ЭБЖ -35 кВ№36 | Ағымдық жөндеу | 19.10.2026 | Алмалы-Шекарашы | Алмалы-Шекарашы ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 15 | ЭБЖ -35 кВ №49 | Ағымдық жөндеу | 20-21.10.2026 | ПС25-Бақалы | ПС25-Бакалы | 900-1700 |
| 16 | ЭБЖ -35 кВ №5 | Ағымдық жөндеу | 22-23.10.2026 | Екіаша-Аманбөктер | Екіаша-Аманбөктер ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 17 | ЭБЖ -35 кВ №30 | Пайдалану жұмыстары | 24.10.2026 | Койлык-Коктерек | Койлык-Көктерек ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 18 | ЭБЖ -35 кВ №46 | Пайдалану жұмыстары | 28.10.26 | Көкузек-Карагоз | Көкузек-Карагөз ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 19 | ЭБЖ -35 кВ №47 | Пайдалану жұмыстары | 29.10.2026 | Пограничник- Көкузек | Пограничник-Көкөзек ауыл тұрғындары | 900-1700 |
| 20 | ЭБЖ -35 кВ №7 | Ағымдық жөндеу | 26-27.10.2026 | Арасан-ретранслят. | Арасан-ретранслят. ауыл тұрғындары | 900-1700 |

Сарқан АЭЖ филиалының бастығы                                            Орумбаев С.Т.

«Тқ ҚЭЖ» филиалының  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №56 от РП-5 | Ағаш шабу | 01.10.2026 | Қаланың орта бөлігі | А.Тыныбаева көшесі Абылайхана көшесі | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №55 от РП-5 | Ағаш шабу | 02.10.2026 | Қаланың орта бөлігі | Дайыров көшесі Шевченко көшесі | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №54 от РП-5 | Ағаш шабу | 05.10.2026 | Қаланың орта бөлігі | Ақын сара көшесі, Дарабоз ана көшесі | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №63 от РП-5 | Ағаш шабу | 06.10.2026 | Қаланың орта бөлігі | Ақын сара көшесі | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150 | Ағаш шабу | 07.10.2026 | Жеке сектор және орталыққа жақын аудандар | Шахворостов көшесі , №1бөлімшеден Резиденцияға дейін | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №23 от ПС-150 | Ағаш шабу | 08.10.2026 | Қаланың орта бөлігі | Желтоксан көшесінен ТП-13 ке дейін | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №26 от ПС-150 | Ағаш шабу | 09.10.2026 | Талдықорған маңындағы «Хутор» №4 бөлімше | Айтыкова көшесі | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №27 от ПС-150 | Ағаш шабу | 12.10.2026 | Арман завод шағын ауданы | Кастеев көшесі, Алдаберген көшесі | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-152 | Ағаш шабу | 13.10.2026 | Қаланың орта бөлігі №1 бөлімше | Абай көшесі, Ракишев көшесі | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-152 | Ағаш шабу | 14-15.10.26 | Қаланың орта бөлігі | Абая көшесі | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152 | Ағаш шабу | 16.10.2026 | Саябағы | Үйтас саябағы | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-152 | Ағаш шабу | 19-20.10.26 | Айналма жол №1 бөлімше | Айналма жол | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кВ №59 от ПС-152 | Ағаш шабу | 21.10.2026 | Қаланың орта бөлігі | Абая көшесі Сланов көшесі | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-157 | Ағаш шабу | 22.10.2026 | Ауыл | Мойнақ ауылы | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №87 от РП-14 | Ағаш шабу | 23.10.2026 | Алматы тасжолы №1 бөлімше | Алматы тасжолы | 900-1700 |

Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.

Текелі ҚЭЖФ  2026  жылдың  қазан  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-6кВ №04 от ПС-167 | Ағаш кесу | 01.10.2026 12.10.2026 22.10.2026 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670442 | Ағаш кесу | 02.10.2026 14.10.2026 23.10.2026 | Текелі | Ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670435 | Ағаш кесу | 05.10.2026 15.10.2026 27.10.2026 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670432 | Ағаш кесу | 06.10.2026 16.10.2026 28.10.2026 | Текелі | Ул.Алматинская | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-6кВ №04 от ПС-167 | Ағаш кесу | 07.10.2026 19.10.2026 29.10.2026 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741 | Ағаш кесу | 08.10.2026 20.10.2026 30.10.2026 | Текелі | Ул.Подхозная | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762 | Ағаш кесу | 09.10.2026 21.10.2026 | Текелі | Ул. Шевченко | 900-1700 |
| 8 | ТҚ күні | ТҚ күні | 13.10.2026 | Текелі | ТҚ күні | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                                   Сейдахметов Д.Б.

Үйгентас ЭЖАФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ҚС-177 «Тоқжайлау» | Ағымдағы жөндеу | 05-09.10.2026 | ауылы Тоқжайлау | ауылы Тоқжайлау, Ферма | 9.00-17.00 |
|  | АБЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-35кВ №28 | Ағымдағы жөндеу | 28-29.10.2026 | Бибақан-Тоқжайлау | Өшірілмейді |  |
|  | ТЖП | Ағымдағы жөндеу |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № 1810102,03,06 | Ағымдағы жөндеу | 01-02.10.2026 05-09.10.2026 | Қабанбай ауылы | Жеке, тұлғалар Қабанбай ауылы Ә.Әлімжанов, С.Жұбандықов, Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Т.Рысқұлов көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № 181017,08 | Ағымдағы жөндеу | 12-13.10.2026 | Қабанбай , Теректі ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Т.Рысқұлов көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № 1810114,15,17,18,23,25,26 | Ағымдағы жөндеу | 14-16.10.2026 19-23.10.2026 | Қабанбай , Теректі , Сапак ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Д.Қөнаев көшелерінде, Сапақ ауылы Д.Қөнаев, Бейбітшілік, Абай көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №181 | Ағымдағы жөндеу | 26-29.10.2026 | Теректі , Сапак ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Сапақ телемұнарасы, Сапақ ауылы, ШҚ Беков, ШҚ Байгужанов | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № 1750301 | Ағымдағы жөндеу | 12-16.10.2026 | Қеңес ауылы | Бейбітшілік, Ынтымақ көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №175 | Ағымдағы жөндеу | 01-02.10.2026 05-09.10.2026 | Қеңес ауылы | Қеңес ауылы | 8.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ № 1870101,02,03,04 | Ағымдағы жөндеу | 30.10.2026 | Шілікті | Архарлы-Майбүйрек, Шошқалы өзені | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №187 | Ағымдағы жөндеу | 30.10.2026 | Шілікті | Архарлы-Майбүйрек, Шошқалы өзені | 8.00-17.00 |
| 9 | ТҚС-10/0,4 кВ № 1880101 | Ағымдағы жөндеу | 30.10.2026 | Мәрия | Архарлы-Майбүйрек, Жылқы фермасы | 8.00-17.00 |

Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы                                                    К.К. Оспанбеков

Қаратал  АЭЖФ  2026  жылдың   қазан   айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ № -12 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | Ағымдағы жөндеу | 05-09.10.26ж | Үштөбе | Сарыбұлак, Абай, Елтай ауылдары | 08 30-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4кВ № - 01 - 4 «Көкпекті» ҚС-ы | Ағымдағы жөндеу | 12-14.10.26ж | Үштөбе | Марчук, Қожбан ауылдары | 08 30-1700 |
| 3 | ӘЖ-0,4кВ № - 01 - 4 «Көкпекті» ҚС-ы | Ағымдағы жөндеу | 15-16, 19-21.10.26ж | Үштөбе | Көкпекті ауылы | 08 30-1700 |
| 4 | ӘЖ-0,4кВ № - 01 - 4 «Көкпекті» ҚС-ы | Ағымдағы жөндеу | 22-23.10.26ж | Үштөбе | Жасталап ауылы | 08 30-1700 |

Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                                                     Байбулатов Қ.Қ.