
Ақсу АЭЖФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

	Рет №
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Учаске
	Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар
	Ажыратылу уақыты

	1
	ӘЖ-10кВ  № -2 ҚС-180     
	Пайдалану  қызметі
	01.10.2026-07.10.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	2
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ № -80-02-01-04.
	Пайдалану  қызметі
	08.10.2026-19.10.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	3
	КТП 10/0,4 кВ № -80-02-01-04.
	Пайдалану  қызметі
	20.10.2026-31.10.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	4
	ӘЖ-10кВ  № -1 ҚС-26
	Пайдалану  қызметі
	01.10.2026-07.10.2026
	Жасүгіров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	5
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ № -26-01-01-04.
	Пайдалану  қызметі
	08.10.2026-19.10.2026
	Жасүгіров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	6
	КТП 10/0,4 кВ № -26-01-01-04.
	Пайдалану  қызметі
	20.10.2026-31.10.2026
	Жасүгіров
	Кенжыра
	8:30-17:00

	7
	ӘЖ-10кВ  № -1 ҚС-173
	Пайдалану  қызметі
	01.10.2026-07.10.2026
	Ақсу
	Ақсу
	8:30-17:00

	8
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-73-01-01-05.
	Пайдалану  қызметі
	08.10.2026-19.10.2026
	Ақсу
	Ақсу
	8:30-17:00

	9
	КТП 10/0,4 кВ №-73-01-01-05.
	Пайдалану  қызметі
	20.10.2026-31.10.2026
	Ақсу
	Ақсу
	8:30-17:00

	10
	ӘЖ-10кВ  №-3  ҚС-22
	Пайдалану  қызметі
	01.10.2026-07.10.2026
	Ақсу
	Қызылту
	8:30-17:00

	11
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-22-03-01-03.
	Пайдалану  қызметі
	08.10.2026-19.10.2026
	Ақсу
	Қызылту
	8:30-17:00

	12
	КТП 10/0,4 кВ №-22-03-01-03
	Пайдалану  қызметі
	20.10.2026-31.10.2026
	Ақсу
	Қызылту
	8:30-17:00

	13
	ӘЖ-10кВ  № -2 ҚС-171
	Пайдалану  қызметі
	01.10.2026-07.10.2026
	Қапал
	Қапал
	8:30-17:00

	14
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-71-02-01.
	Пайдалану  қызметі
	08.10.2026-19.10.2026
	Қапал
	Қапал
	8:30-17:00

	15
	КТП 10/0,4 кВ №-71-02-01.
	Пайдалану  қызметі
	[bookmark: _GoBack]20.10.2026-31.10.2026
	Қапал
	Қапал
	8:30-17:00

	16
	ӘЖ-10кВ  № -6 ҚС-117
	Пайдалану  қызметі
	01.10.2026-07.10.2026
	Қапал
	Арасан
	8:30-17:00

	17
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-17-06-01-05.
	Пайдалану  қызметі
	08.10.2026-19.10.2026
	Қапал
	Арасан
	8:30-17:00

	18
	КТП 10/0,4 кВ №-17-06-01-05.
	Пайдалану  қызметі
	20.10.2026-31.10.2026
	Қапал
	Арасан
	8:30-17:00

	19
	ӘЖ-10кВ  №-4  ҚС-1Т
	Пайдалану  қызметі
	01.10.2026-07.10.2026
	Қызыл-ағаш
	Алажиде
	8:30-17:00

	20
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-1Т-04-01.
	Пайдалану  қызметі
	08.10.2026-19.10.2026
	Қызыл-ағаш
	Алажиде
	8:30-17:00

	21
	КТП 10/0,4 кВ №-1Т-04-01.
	Пайдалану  қызметі
	20.10.2026-31.10.2026
	Қызыл-ағаш
	Алажиде
	8:30-17:00



	
Ақсу АЭЖ филиалының бастығы                                     Космилианов А.Т.





Алакөл АЭЖФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ЭБЖ-110 кВ №165 Ушарал-Бескөл
	Ағымдағы жөндеу
	12.10-16.10
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	2
	ЭБЖ-110 кВ №164 Карабулак-Ушарал
	Ағымдағы жөндеу
	19.10-23.10
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	3
	ЭБЖ-35 кВ №19 Изенды-Ақши
	Ағымдағы жөндеу
	27.10-30.10
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	4
	ЭБЖ-35 кВ №80 Әуежай Ушарал
	Ағымдағы жөндеу
	5.10-09.10
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	5
	ҚС-35/10 кВ №71 Жанама 
	Ағымдағы жөндеу
	5.10-09.10
	ҚС
	Жанама а.
	900-1700

	6
	ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №77 Архарлы
	Ағымдағы жөндеу
	5.10-09.10
	Үшарал
	Архарлы а.
	900-1700

	7
	ӘЖ-0,4 кВ №770301
	Ағымдағы жөндеу
	12.10-16.10
	Үшарал
	Архарлы а.
	900-1700

	8
	ТП-10/0,4 кВ №770301-03
	Ағымдағы жөндеу
	26.10-27.10
	Үшарал
	Архарлы а.
	900-1700



Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                                                                      Д.Д.Аханов





Панфилов АЭЖФ  2026 жылдың қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ҚС-35/10кВ №86 «Шатрак»
	Ағымдағы жөндеу 
	01-31.10.2026
	ҚС
	Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы
	9-00 ден 17-00 дейін


                                               
«Панфилов АЭЖ» филиалының бастығы                                                     Сарсембаев Б.Т.



Ескелді АЭЖФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 
	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ-10 кВ -№5221
ТП-10/0,4кВ -№5221
	Ағымдағы жөндеу
	05-12 10.2026
	Қарабұлақ
	Қарабұлақ ауылы
	900-1700

	2
	ӘЖ-10 кВ -№5601
ТП-10/0,4кВ -№5601
	Ағымдағы жөндеу
	13-19 10.2026
	Қарабұлақ
	Жетісу ауылы 
	900-1700

	3
	ӘЖ-10/0,4 кВ -№4809
ТП-10/0,4кВ -№4809
	Ағымдағы жөндеу
	12-22.10.2026
	Алдаберген
	Бақтыбай  ауылы
	900-1700

	4
	ӘЖ-10/0,4 кВ -№5404
ТП-10/0,4кВ -№5404
	Пайдалану  қызметі
	12-22.10.2026
	Ақешкі
	Ақешкі  ауылы
	900-1700



Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                               Шарипов М.К.






	Көксу АЭЖФ 2026 жылдың қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күн
	Бөлімше
	Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар
	Ажыратылу уақыты 

	1
	ҚС-165  ӘЖ-10 кВ № 8
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Балпық би
	Теректі ауылы көшесі Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.
	09:00 - 17:00

	2
	ӘЖ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026

	Балпық би
	Теректі ауылы көшесі Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.
	09:00 - 17:00

	3
	КТП-10/0,4 кВ № 165-08-01--03
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Балпық би
	Теректі ауылы көш. Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова.
	09:00 - 17:00

	4
	ҚС-47  ӘЖ-10 кВ № 3
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Балпық би
	Жарлыөзек ауылы,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов көшелері.
	09:00 - 17:00

	5
	ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-03-01--11
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Балпық би
	Жарлыөзек ауылы,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов көшелері.
	09:00 - 17:00

	6
	КТП-10/0,4 кВ №47-03-01-11
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Балпық би
	Жарлыөзек ауылы, Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов көшелері. Кыдргали көшелері.
	09:00 - 17:00

	7
	ҚС-170  ӘЖ-10 кВ № 1
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Көксу участкесі
	Жетыжал ауылы Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі
	09:00 - 17:00

	8
	ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Көксу участкесі
	Жетыжал ауылы Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі
	09:00 - 17:00

	9
	КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Көксу участкесі
	Жетыжал ауылы Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі
	09:00 - 17:00

	10
	ҚС-170  ӘЖ-10 кВ № 3
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Көксу участкесі
	Надрызбек ауылы,   Мұқаншы ауылы.
	09:00 - 17:00

	11
	ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Көксу участкесі
	Надрызбек ауылы,   Мұқаншы ауылы.
	09:00 - 17:00

	12
	КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.10.2026
	Көксу участкесі
	Надрызбек ауылы,   Мұқаншы ауылы.
	09:00 - 17:00



Көксу АЭЖ филиалының бастығы                                                       Нургудыр Б.М.







	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		
	
	
	
	
	
	

	Кербұлақ АЭЖФ 2026 жылдың қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Участке
	Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар
	Ажыратылу уақыты

	1
	ӘЖ- 110кВ №169
	Ағымдағы жөндеу
	01-02.10.2026
	Когалы-Рудник Коксу
	Сарыөзек
	900-1700

	2
	ӘЖ- 110кВ №172
	Ағымдағы жөндеу
	01-02.10.2026
	Акбастау-Когалы
	Сарыөзек
	900-1700

	3
	ӘЖ- 110кВ №173

	Пайдалану  қызметі
	04-05.10.2026
	Сарыозек-Щеб.завод
	Сарыөзек
	900-1700

	4
	ӘЖ- 110кВ №170
	Ағымдағы жөндеу
	04-05.10.2026
	Сарыозек-Акбастау
	Сарыөзек
	900-1700

	5
	ӘЖ- 110кВ №171
	Ағымдағы жөндеу
	01-02.10.2026
	Акбастау-Басши
	Сарыөзек
	900-1700

	6
	ӘЖ- 35кВ №86
	Ағымдағы жөндеу
	07-09.10.2026
	Кызылжар-Каспан
	Сарыөзек
	900-1700

	7
	ӘЖ-10кв от ҚС-146 габ.35кв №3
	Пайдалану  қызметі
	07-09.10.2026
	ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв
	Сарыөзек
	900-1700

	8
	ӘЖ-10кв от ҚС-135 габ.35кв №3
	Пайдалану  қызметі
	07-09.10.2026
	ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв
	Сарыөзек
	900-1700

	9
	ҚС- 35/10 кВ №106
	Ағымдағы жөндеу
	12-13.10.2026
	Карабайтал
	Сарыөзек
	900-1700

	10
	ҚС- 35/10 кВ №139
	Ағымдағы жөндеу
	14-15.10.2026
	Карашокы
	Сарыөзек
	900-1700

	11
	ҚС-10кВ №04 от ҚС №126       
	Пайдалану  қызметі
	15-16.10.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	12
	ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №260401-02
	Пайдалану  қызметі
	15-16.10.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	13
	ҚС-10/0,4кВ №260401-02
	Пайдалану  қызметі
	15-16.10.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	14
	ӘЖ-10кВ №02 от ҚС- №107   
	Пайдалану  қызметі
	19-21.10.2026
	Самен
	Сарыөзек
	900-1700

	15
	ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №070201-05    
	Пайдалану  қызметі
	19-21.10.2026
	Самен
	Сарыөзек
	900-1700

	16
	ҚС-10/0,4кВ №070201-05
	Пайдалану  қызметі
	19-21.10.2026
	Самен
	Сарыөзек
	900-1700

	17
	ӘЖ-10кВ №01 от ҚС- №135
	Пайдалану  қызметі
	22-23.10.2026
	Жоламан
	Сарыөзек
	900-1700

	18
	ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №350101-02
	Пайдалану  қызметі
	22-23.10.2026
	Жоламан
	Сарыөзек
	900-1700

	19
	ҚС-10/0,4кВ №350101-02
	Пайдалану  қызметі
	22-23.10.2026
	Жоламан
	Сарыөзек
	900-1700

	20
	ӘЖ-10кВ №14 от ҚС №131
	Пайдалану  қызметі
	26-27.10.2026
	Басши
	Сарыөзек
	900-1700

	21
	ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №311401-10
	Пайдалану  қызметі
	26-27.10.2026
	Басши
	Сарыөзек
	900-1700

	22
	ҚС-10/0,4кВ №311401-10
	Пайдалану  қызметі
	26-27.10.2026
	Басши
	Сарыөзек
	900-1700

	23
	ӘЖ-10кВ №06 от ҚС №127
	Пайдалану  қызметі
	28-30.10.2026
	Акбастау
	Сарыөзек
	900-1700

	24
	ӘЖ-0,4кВ от ҚС- 10/0,4кВ №270601-04
	Пайдалану  қызметі
	28-30.10.2026
	Акбастау
	Сарыөзек
	900-1700

	25
	ҚС-10/0,4кВ №270601-04№111     
	Пайдалану  қызметі
	28-30.10.2026
	Акбастау
	Сарыөзек
	900-1700

	
	
	


	


	




	                                              Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы                                      Жұмахметов Е.Е.





Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8302
	Пайдалану жұмыстары
	01-02.10.2026
	Сарқан
	Саркан ауыл тұрғындары
	900-1700

	2
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2101
	Пайдалану жұмыстары
	05-07.10.2026
	Алмалы
	Пограничник ауыл тұрғындары
	900-1700

	3
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8404
	Пайдалану жұмыстары
	08-09.10.2026
	Екіаша
	Екіаша ауыл тұрғындары
	900-1700

	4
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2402
	Пайдалану жұмыстары
	12-13.10.2026
	Черкасск
	Карабөгет ауыл тұрғындары
	900-1700

	5
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2804
	Пайдалану жұмыстары
	14-16.10.2026
	Койлык
	Көктерек ауыл тұрғындары
	900-1700

	6
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2701
	Пайдалану жұмыстары
	19-20.10.2026
	Лепсі
	Койлык ауыл тұрғындары
	900-1700

	7
	ҚС №29 Кокузек
	Ағымдық жөндеу
	5-7.10.2026
	Көкөзек
	Көкөзек ауыл тұрғындары
	900-1700

	8
	ҚС №21 Пограничник
	Ағымдық жөндеу
	12.10.2026
	Пограничник
	Пограничник ауыл тұрғындары
	900-1700

	9
	ҚС №РП-1 Саркан
	Ағымдық жөндеу
	14.10.2026
	Саркан
	Саркан ауыл тұрғындары
	900-1700

	10
	ҚС РП-2 Аманбоктер
	Ағымдық жөндеу
	19.10.2026
	Аманбөктер
	Аманбөктер ауыл тұрғындары
	900-1700

	11
	ЭБЖ -35 кВ №39
	Ағымдық жөндеу
	01.10.2026
	Саркан-Алмалы
	Саркан-Алмалы ауыл тұрғындары
	900-1700

	12
	ЭБЖ -35 кВ №45
	Ағымдық жөндеу
	14-15.10.2026
	Кызылту-Кызылтан
	Кызылту-Кызылтан ауыл тұрғындары
	900-1700

	13
	ЭБЖ -35 кВ №31
	Ағымдық жөндеу
	16.10.2026
	Саркан-Екіаша
	Саркан-Екіаша ауыл тұрғындары
	900-1700

	14
	ЭБЖ -35 кВ№36
	Ағымдық жөндеу
	19.10.2026
	Алмалы-Шекарашы
	 Алмалы-Шекарашы ауыл тұрғындары
	900-1700

	15
	 ЭБЖ -35 кВ №49
	Ағымдық жөндеу
	20-21.10.2026
	ПС25-Бақалы
	ПС25-Бакалы
	900-1700

	16
	ЭБЖ -35 кВ №5
	Ағымдық жөндеу
	22-23.10.2026
	Екіаша-Аманбөктер
	Екіаша-Аманбөктер ауыл тұрғындары
	900-1700

	17
	ЭБЖ -35 кВ №30
	Пайдалану жұмыстары
	24.10.2026
	Койлык-Коктерек
	Койлык-Көктерек ауыл тұрғындары
	900-1700

	18
	ЭБЖ -35 кВ №46
	Пайдалану жұмыстары
	28.10.26
	Көкузек-Карагоз
	Көкузек-Карагөз ауыл тұрғындары
	900-1700

	19
	ЭБЖ -35 кВ №47
	Пайдалану жұмыстары
	29.10.2026
	Пограничник- Көкузек
	Пограничник-Көкөзек ауыл тұрғындары
	900-1700

	20
	ЭБЖ -35 кВ №7
	Ағымдық жөндеу
	26-27.10.2026
	Арасан-ретранслят.
	Арасан-ретранслят. ауыл тұрғындары
	900-1700


	
Сарқан АЭЖ филиалының бастығы                                            Орумбаев С.Т.



«Тқ ҚЭЖ» филиалының  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 
	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ВЛ-10 кВ №56 от РП-5
	Ағаш шабу
	01.10.2026
	Қаланың орта бөлігі
	А.Тыныбаева көшесі Абылайхана көшесі
	900-1700

	2
	ВЛ-10 кВ №55 от РП-5
	Ағаш шабу
	02.10.2026
	Қаланың орта бөлігі
	Дайыров көшесі  Шевченко көшесі
	900-1700

	3

	ВЛ-10 кВ №54 от РП-5
	Ағаш шабу
	05.10.2026
	Қаланың орта бөлігі
	Ақын сара көшесі, Дарабоз ана көшесі
	900-1700

	4
	КЛ-10 кВ №63 от РП-5
	Ағаш шабу
	06.10.2026
	Қаланың орта бөлігі
	Ақын сара көшесі
	900-1700

	5
	ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150
	Ағаш шабу
	07.10.2026
	Жеке сектор және орталыққа жақын аудандар
	Шахворостов көшесі , №1бөлімшеден Резиденцияға дейін 
	900-1700

	6
	ВЛ-10 кВ №23 от ПС-150
	Ағаш шабу
	08.10.2026
	Қаланың орта бөлігі
	Желтоксан көшесінен  ТП-13 ке дейін
	900-1700

	7
	ВЛ-10 кВ №26 от ПС-150
	Ағаш шабу
	09.10.2026
	Талдықорған маңындағы «Хутор»  №4 бөлімше
	Айтыкова көшесі
	900-1700

	8
	ВЛ-10 кВ №27 от ПС-150
	Ағаш шабу
	12.10.2026
	Арман завод шағын ауданы
	Кастеев көшесі, Алдаберген көшесі
	900-1700

	9
	ВЛ-10 кВ №1 от ПС-152
	Ағаш шабу
	13.10.2026
	Қаланың орта бөлігі №1 бөлімше
	Абай көшесі,  Ракишев көшесі  
	900-1700

	10
	ВЛ-10 кВ №2 от ПС-152
	Ағаш шабу
	14-15.10.26
	Қаланың орта бөлігі
	Абая көшесі
	900-1700

	11
	ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152
	Ағаш шабу
	16.10.2026
	Саябағы
	Үйтас саябағы 
	900-1700

	12
	ВЛ-10 кВ №10 от ПС-152
	Ағаш шабу
	19-20.10.26
	Айналма жол №1 бөлімше
	Айналма жол
	900-1700

	13
	КЛ-10 кВ №59 от ПС-152
	Ағаш шабу
	21.10.2026
	Қаланың орта бөлігі
	Абая көшесі  Сланов көшесі
	900-1700

	14
	ВЛ-10 кВ №10 от ПС-157
	Ағаш шабу
	22.10.2026
	Ауыл
	 Мойнақ ауылы
	900-1700

	15
	ВЛ-10 кВ №87 от РП-14
	Ағаш шабу
	23.10.2026
	Алматы тасжолы №1 бөлімше
	Алматы тасжолы
	900-1700



                      Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.

Текелі ҚЭЖФ  2026  жылдың  қазан  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі
	№ п/п
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ-6кВ №04 от ПС-167
	Ағаш кесу
	01.10.2026
12.10.2026
22.10.2026
	Текелі
	
Мкр.Достык
	900-1700

	2
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670442
	
Ағаш кесу
	02.10.2026
14.10.2026
23.10.2026
	
Текелі
	
Ул. Жансугурова
	
900-1700

	3
	
ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670435
	
Ағаш кесу
	05.10.2026
15.10.2026
27.10.2026
	
Текелі
	
Ул. Конаева
	
900-1700

	4
	
ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670432
	Ағаш кесу
	06.10.2026
16.10.2026
28.10.2026
	
Текелі
	
Ул.Алматинская
	
900-1700

	5
	
ӘЖ-6кВ №04 от ПС-167

	Ағаш кесу
	07.10.2026
19.10.2026
29.10.2026
	
Текелі
	
Мкр.Достык
	
900-1700

	6
	
ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741
	 
Ағаш кесу
	08.10.2026
20.10.2026     30.10.2026
	
Текелі
	
Ул.Подхозная
	
900-1700

	7
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762
	 Ағаш кесу
	09.10.2026
21.10.2026
	Текелі
	                  Ул. Шевченко
	900-1700

	8
	ТҚ күні
	ТҚ күні
	
13.10.2026
	
Текелі
	ТҚ күні

	
900-1700



Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                                   Сейдахметов Д.Б.

Үйгентас ЭЖАФ  2026  жылдың  қазан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына 
шығару кестесі.
	Рет
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ҚС-177  «Тоқжайлау»
	Ағымдағы жөндеу
	05-09.10.2026
	ауылы Тоқжайлау
	ауылы  Тоқжайлау, Ферма
	9.00-17.00

	
	АБЖ
	
	
	
	
	

	1
	ӘЖ-35кВ №28
	Ағымдағы жөндеу
	28-29.10.2026
	Бибақан-Тоқжайлау
	Өшірілмейді
	

	
	ТЖП
	Ағымдағы жөндеу
	
	
	
	

	1
	ӘЖ-0,4 кВ  және ТҚС-10/0,4 кВ № 1810102,03,06
	Ағымдағы жөндеу
	01-02.10.2026
05-09.10.2026
	Қабанбай ауылы
	Жеке, тұлғалар Қабанбай ауылы Ә.Әлімжанов, С.Жұбандықов, Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Т.Рысқұлов көшелерінде
	8.00-17.00



	2
	ӘЖ-0,4 кВ  және ТҚС-10/0,4 кВ № 181017,08
	Ағымдағы жөндеу
	12-13.10.2026
	Қабанбай , Теректі ауылы
	Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Т.Рысқұлов көшелерінде
	8.00-17.00


	3
	ӘЖ-0,4 кВ  және ТҚС-10/0,4 кВ № 1810114,15,17,18,23,25,26
	Ағымдағы жөндеу
	14-16.10.2026
19-23.10.2026
	Қабанбай , Теректі , Сапак ауылы
	Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нарымбаев, Д.Қөнаев  көшелерінде, Сапақ ауылы Д.Қөнаев, Бейбітшілік, Абай көшелерінде
	8.00-17.00




	4
	ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №181  
	Ағымдағы жөндеу
	26-29.10.2026
	 Теректі , Сапак ауылы
	Жеке тұлғалар  Теректі ауылы Сапақ телемұнарасы, Сапақ ауылы, ШҚ Беков, ШҚ Байгужанов
	8.00-17.00



	5
	ӘЖ-0,4 кВ  және ТҚС-10/0,4 кВ № 1750301
	Ағымдағы жөндеу
	12-16.10.2026
	Қеңес ауылы
	Бейбітшілік, Ынтымақ көшелерінде
	8.00-17.00

	6
	ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №175  
	Ағымдағы жөндеу
	01-02.10.2026
05-09.10.2026
	Қеңес ауылы
	Қеңес ауылы
	8.00-17.00


	7
	ӘЖ-0,4 кВ  және ТҚС-10/0,4 кВ № 1870101,02,03,04
	Ағымдағы жөндеу
	30.10.2026
	Шілікті
	Архарлы-Майбүйрек, Шошқалы өзені
	8.00-17.00


	8
	ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №187  
	Ағымдағы жөндеу
	30.10.2026
	Шілікті
	Архарлы-Майбүйрек, Шошқалы өзені
	8.00-17.00


	9
	ТҚС-10/0,4 кВ № 1880101
	Ағымдағы жөндеу
	30.10.2026
	Мәрия
	Архарлы-Майбүйрек, Жылқы фермасы
	8.00-17.00




Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы                                                    К.К. Оспанбеков



Қаратал  АЭЖФ  2026  жылдың   қазан   айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 
	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ-10/0,4кВ № -12   - 151 «Үштөбе» ҚС-ы
	Ағымдағы жөндеу
	05-09.10.26ж
	Үштөбе
	Сарыбұлак, Абай, Елтай ауылдары
	08 30-1700

	2
	ӘЖ-0,4кВ № - 01  - 4  «Көкпекті» ҚС-ы
	Ағымдағы жөндеу
	12-14.10.26ж
	Үштөбе
	Марчук,  Қожбан ауылдары
	08 30-1700

	3
	ӘЖ-0,4кВ № - 01  - 4  «Көкпекті» ҚС-ы
	Ағымдағы жөндеу
	15-16,              19-21.10.26ж
	Үштөбе
	Көкпекті ауылы
	08 30-1700

	4
	ӘЖ-0,4кВ № - 01  - 4  «Көкпекті» ҚС-ы
	Ағымдағы жөндеу
	22-23.10.26ж
	Үштөбе
	Жасталап ауылы
	08 30-1700



Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                                                     Байбулатов Қ.Қ.
