График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Аксуского РЭС на октябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-180 | Эксплуатация | 01.10.2026-07.10.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-02-01-04. | Эксплуатация | 08.10.2026-19.10.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-02-01-04. | Эксплуатация | 20.10.2026-31.10.2026 | Жансугуров | Жансугуров | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-26 | Эксплуатация | 01.10.2026-07.10.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-26-01-01-04 | Эксплуатация | 08.10.2026-19.10.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ № -26-01-01-04 | Эксплуатация | 20.10.2026-31.10.2026 | Жансугуров | Кенжыра | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-173 | Эксплуатация | 01.10.2026-07.10.2026 | Аксу | Аксу | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-01-01-05. | Эксплуатация | 08.10.2026-19.10.2026 | Аксу | Аксу | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-73-01-01-05. | Эксплуатация | 20.10.2026-31.10.2026 | Аксу | Аксу | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-22 | Эксплуатация | 01.10.2026-07.10.2026 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-03-01-03. | Эксплуатация | 08.10.2026-19.10.2026 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-22-03-01-03. | Эксплуатация | 20.10.2026-31.10.2026 | Аксу | Кызылту | 8:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-171 | Эксплуатация | 01.10.2026-07.10.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-02-01. | Эксплуатация | 08.10.2026-19.10.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-71-02-01. | Эксплуатация | 20.10.2026-31.10.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-117 | Эксплуатация | 01.10.2026-07.10.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-06-01-05. | Эксплуатация | 08.10.2026-19.10.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-17-06-01-05. | Эксплуатация | 20.10.2026-31.10.2026 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-1Т | Эксплуатация | 01.10.2026-07.10.2026 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 20 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-04-01. | Эксплуатация | 08.10.2026-19.10.2026 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |
| 21 | КТП-10/0.4кВ №-1Т-04-01. | Эксплуатация | 20.10.2026-31.10.2026 | Кызыл-агаш | Алажиде | 8:30-17:00 |

Начальник филиала  Аксуского РЭС                                                   Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС за октябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП-110 кВ №165 Ушарал-Бесколь | Текущий ремонт | 12.10-16.10 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП-110 кВ №164 Карабулак-Ушарал | Текущий ремонт | 19.10-23.10 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП-35 кВ №19 Изенды Акши | Текущий ремонт | 27.10-30.10 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП-35 кВ №80 Аэродром-Ушарал | Эксплуатация | 5.10-09.10 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 5 | ПС-35/10 кВ №71 Жанама | Текущий ремонт | 5.10-09.10 | ПС | г. Жанама | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС №77 Архарлы | Текущий ремонт | 5.10-09.10 | Ушаралский | с.Архарлы | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №770301 | Текущий ремонт | 12.10-16.10 | Ушаралский | с.Архарлы | 900-1700 |
| 8 | ТП-10/0,4 кВ №770301-3 | Текущий ремонт | 26.10-27.10 | Ушаралский | с.Архарлы | 900-1700 |

Начальник филиала Алакольского РЭС                                                      Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала «Панфиловский РЭС» на октябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ №86 "Шатрак" | Текущий ремонт | 01-31.10.2026 | ПС | Без отключении, перевод питания | 900-1700 |

Начальник филиала «Панфиловский РЭС»                                                         Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на октябрь  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5221 ТП-10/0,4кВ-№5221 | Текущий ремонт | 05-12 10.2026 | Карабулакский | с Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5601 ТП-10/0,4кВ-№5601 | Текущий ремонт | 13-19 10.2026 | Карабулакский | с Жетысу | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4809 ТП-10/0,4кВ -№4809 | Текущий ремонт | 12-22.10.2026 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5404 ТП-10/0,4кВ -№5404 | Эксплуатация | 12-22.10.2026 | Акешкинский | с. АкЕшки | 900-1700 |

Начальник филиала Ескельдинского РЭС                                                       Шарипов М.К

График вывода в ремонт по распредсетям филиала Коксуского РЭС на октябрь месяц 2026 года.

| № п/п | Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | Вид ремонта | День отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 8 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Балпык би | С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 9:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Балпык би | С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 9:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-01--03 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Балпык би | С Теректі ; Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 9:00 - 17:00 |
| 4 | ПС-47 ВЛ-10 кВ № 3 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Балпык би | С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов. | 9:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-03-01--11 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Балпык би | С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов. | 9:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-01-11 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Балпык би | С Жарлыөзек;,Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали көшелері. Жарлыөзек ауылы, Сейткожанов, Медетов, Идигов. | 9:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-170 ВЛ-10 кВ № 1 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Коксу | С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі | 9:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Коксу | С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі | 9:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №170-01-01--01 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Коксу | С Жетыжал;Абая, Байсыбанов, Какенов, Токсанбаев көшесі | 9:00 - 17:00 |
| 10 | ПС-170 ВЛ-10 кВ № 3 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Коксу | С Надрызбе,с Мұқаншы. | 9:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Коксу | С Надрызбе,с Мұқаншы. | 9:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №170-03-01--06 | Текущий ремонт | 01-31.09.2026 | Коксу | С Надрызбе,с Мұқаншы. | 9:00 - 17:00 |

Начальник филиала Коксуского РЭС                                               Нургудыр Б.М.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на октябрь месяц 2026 года. №; наименование; вид ремонта; Дни месяца; участок; откл. Потрибителя; Время откл.. 1; ЛЭП 110кВ №169; Текущий ремонт; 01-02.10.2026; Когалы-Рудник Коксу; Сарыозек; 900-1700. 2; ЛЭП 110кВ №172; Текущий ремонт; 01-02.10.2026; Акбастау-Когалы; Сарыозек; 900-1700. 3; ЛЭП 110кВ №173; Эксплуатация; 04-05.10.2026; Сарыозек-Щеб.завод; Сарыозек; 900-1700. 4; ЛЭП 110кВ №170; Текущий ремонт; 04-05.10.2026; Сарыозек-Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 5; ЛЭП 110кВ №171; Текущий ремонт; 01-02.10.2026; Акбастау-Басши; Сарыозек; 900-1700. 6; ЛЭП 35кВ №86; Текущий ремонт; 07-09.10.2026; Кызылжар-Каспан; Сарыозек; 900-1700. 7; ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв №3; Эксплуатация; 07-09.10.2026; ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв; Сарыозек; 900-1700. 8; ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №3; Эксплуатация; 07-09.10.2026; ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв; Сарыозек; 900-1700. 9; ПСТ 35/10 кВ №106; Текущий ремонт; 12-13.10.2026; Карабайтал; Сарыозек; 900-1700. 10; ПСТ 35/10 кВ №139; Текущий ремонт; 14-15.10.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 11; ВЛ-10кВ №04 от ПС №126; Эксплуатация; 15-16.10.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 12; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260401-02; Эксплуатация; 15-16.10.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 13; КТП-10/0,4кВ №260401-02; Эксплуатация; 15-16.10.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 14; ВЛ-10кВ №02 от ПС №107; Эксплуатация; 19-21.10.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 15; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070201-05; Эксплуатация; 19-21.10.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 16; КТП-10/0,4кВ №070201-05; Эксплуатация; 19-21.10.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 17; ВЛ-10кВ №01 от ПС №135; Эксплуатация; 22-23.10.2026; Жоламан; Сарыозек; 900-1700. 18; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350101-02; Эксплуатация; 22-23.10.2026; Жоламан; Сарыозек; 900-1700. 19; КТП-10/0,4кВ №350101-02; Эксплуатация; 22-23.10.2026; Жоламан; Сарыозек; 900-1700. 20; ВЛ-10кВ №14 от ПС №131; Эксплуатация; 26-27.10.2026; Басши; Сарыозек; 900-1700. 21; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311401-10; Эксплуатация; 26-27.10.2026; Басши; Сарыозек; 900-1700. 22; КТП-10/0,4кВ №311401-10; Эксплуатация; 26-27.10.2026; Басши; Сарыозек; 900-1700. 23; ВЛ-10кВ №06 от ПС №127; Эксплуатация; 28-30.10.2026; Акбастау; Сарыөзек; 900-1700. 24; ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270601-04; Эксплуатация; 28-30.10.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 25; КТП-10/0,4кВ №270601-04; Эксплуатация; 28-30.10.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700.

Начальник филиала Кербулакского РЭС                                                               Жумахметов Е.Е.

График вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Сарканского РЭС на  октябрь  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8302 | Эксплуатация | 01-02.10.2026 | Сарканский | Население с. Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2101 | Эксплуатация | 05-07.10.2026 | Алмалинский | Население с. Пограничник | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8404 | Эксплуатация | 08-09.10.2026 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2402 | Эксплуатация | 12-13.10.2026 | Черкасский | Население с. Карабогет | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2804 | Эксплуатация | 14-16.10.2026 | Койлыкский | Население с. Коктерек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2701 | Эксплуатация | 19-20.10.2026 | Лепсиниский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| 7 | ПС №29 Кокузек | Текущий ремонт | 5-7.10.2026 | Кокузек | Население с. Кокузек | 900-1700 |
| 8 | ПС №21 Пограничник | Текущий ремонт | 12.10.2026 | Пограничник | Население с. Пограничник | 900-1700 |
| 9 | ПС №РП-1 Саркан | Текущий ремонт | 14.10.2026 | Саркан | Население с. Саркан | 900-1700 |
| 10 | ПС РП-2 Аманбоктер | Текущий ремонт | 19.10.2026 | Аманбоктер | Население с. Аманбоктер | 900-1700 |
| 11 | ЛЭП-35 кВ №39 | Текущий ремонт | 01.10.2026 | Саркан-Алмалы | Население с. Саркан-Алмалы | 900-1700 |
| 12 | ЛЭП-35 кВ №45 | Текущий ремонт | 14-15.10.2026 | Кызылту-Кызылтан | Население с. Кызылту-Кызылтан | 900-1700 |
| 13 | ЛЭП-35 кВ №31 | Текущий ремонт | 16.10.2026 | Саркан-Екиаша | Население с. Саркан-Екиаша |  |
| 14 | ЛЭП-35 кВ№36 | Текущий ремонт | 19.10.2026 | Алмалы-Шекарашы | Население с. Алмалы-Шекарашы |  |
| 15 | ЛЭП-35 кВ №49 | Текущий ремонт | 20-21.10.2026 | ПС25-Бакалы | Население с. ПС25-Бакалы |  |
| 16 | ЛЭП-35 кВ №5 | Текущий ремонт | 22-23.10.2026 | Екиаша-Аманбоктер | Население с. Екиаша-Аманбоктер | 900-1700 |
| 17 | ЛЭП-35 кВ №30 | Эксплуатация | 24.10.2026 | Койлык-Коктерек | Население с. Койлык-Коктерек | 900-1700 |
| 18 | ЛЭП-35 кВ №46 | Эксплуатация | 28.10.26 | Кокузек-Карагоз | Население с. Кокузек-Карагоз | 900-1700 |
| 19 | ЛЭП-35 кВ №47 | Эксплуатация | 29.10.2026 | Пограничник-Кокузек | Население с. Пограничник-Кокузек | 900-1700 |
| 20 | ЛЭП-35 кВ №7 | Текущий ремонт | 26-27.2026 | Арасан-ретранслят. | Население с. Арасан-ретранслят. | 900-1700 |

Начальник  филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС на октябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №56 от РП-5 | Подрезка деревьев | 01.10.2026 | центральной части города | ул. А.Тыныбаева ул.Абылайхана | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №55 от РП-5 | Подрезка деревьев | 02.10.2026 | центральной части города | ул.Дайырова ул.Шевченко | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №54 от РП-5 | Подрезка деревьев | 05.10.2026 | центральной части города | ул.Акын сара ул.Дарабоз ана, | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №63 от РП-5 | Подрезка деревьев | 06.10.2026 | центральной части города | ул.Акын сара | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150 | Подрезка деревьев | 07.10.2026 | частный сектор и районы ближе к центру | ул.Шахворостова, 1отд. до Резиденция, | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №23 от ПС-150 | Подрезка деревьев | 08.10.2026 | центральной части города | ул.Желтоксан до РП-13 | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №26 от ПС-150 | Подрезка деревьев | 09.10.2026 | участок №4 Хутор | ул.Айтыкова, | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №27 от ПС-150 | Подрезка деревьев | 12.10.2026 | микр. завод Арман | ул.Кастеева, ул.Алдабергенова | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-152 | Подрезка деревьев | 13.10.2026 | центральной части города участок №1 | ул.Абая ул.Ракишева | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-152 | Подрезка деревьев | 14-15.10.26 | центральной части города участок №1 | ул.Абая | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152 | Подрезка деревьев | 16.10.2026 | дача | Д/о Уйтас | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-152 | Подрезка деревьев | 19-20.10.26 | участок №1 | Объездной трасса | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кВ №59 от ПС-152 | Подрезка деревьев | 21.10.2026 | центральной части города участок №1 | ул.Абая ул.Сланова | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-157 | Подрезка деревьев | 22.10.2026 | Село участок №2 | село Мойнак | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №87 от РП-14 | Подрезка деревьев | 23.10.2026 | участок №2 | Трасса Алматинская | 900-1700 |

Начальник по филиалу Талдыкорган ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиал «Текелийские ГЭС» на октябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №04 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 01.10.2026 12.10.2026 22.10.2026 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670442 | Подрезка деревьев | 02.10.2026 14.10.2026 23.10.2026 | Текели | Ул. Жансугурова | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670435 | Подрезка деревьев | 05.10.2026 15.10.2026 27.10.2026 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670432 | Подрезка деревьев | 06.10.2026 16.10.2026 28.10.2026 | Текели | Ул.Алматинская | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-6кВ №07 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 07.10.2026 19.10.2026 29.10.2026 | Текели | Мкр.Достык | \900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741 | Подрезка деревьев | 08.10.2026 20.10.2026 30.10.2026 | Текели | Ул.Подхозная | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762 | Подрезка деревьев | 09.10.2026 21.10.2026 | Текели | Ул. Шевченко | 900-1700 |
| 8 | День ТБ | День ТБ | 13.10.2026 | Текели | День ТБ | 900-1700 |

Начальник филиала Текелийского ГЭС                                                       Сейдахметов Д.Б.

График  вывода в ремонт основного электрооборудования  филиала  Уйгентасского РЭС на октябрь  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-35/10 кВ №177 «Токжайлау» | Текущий ремонт | 05-09.10.2026 | село Токжайлау | село Токжайлау, Ферма | 9.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛЭП-35кВ № 28 | Текущий ремонт | 28-29.10.2026 | Бибакан-Токжайлау | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810102,03,06 | Текущий ремонт | 01-02.10.2026 05-09.10.2026 | Кабанбай | село Кабанбай улицы Алимжанова, Жубандыкова, село Теректы улицы К.Баянбаева, Ы.Нарымбаев, Т.Рыскулова | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810107,08 | Текущий ремонт | 12-13.10.2026 | село Теректы | село Теректы улицы К.Баябаев, Т.Рыскулов, Ы.Нарымбаев | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1810114,15,17,18,23,25,26 | Текущий ремонт | 14-16.10.2026 19-23.10.2026 | село Кабанбай, Теректы, Сапак | село Теректы улицы Ы.Нарымбаев, К.Баянбаев, Д.Конаева, село Сапак улицы Д.Конаев, Бейбитшилик, Абая | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС 181 | Текущий ремонт | 26-29.10.2026 | село Кабанбай, Теректы, Сапак | село Теректы, село Сапак, ТВ, КХ Беков, КХ Байгужанов | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ №1750301 | Текущий ремонт | 12-16.10.2026 | село Кенес | улицы Бейбитшилик, Ынтымак | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 175 | Текущий ремонт | 01-02.10.2026 05-09.10.2026 | село Кенес | село Кенес | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ 1870101,02,03,04 | Текущий ремонт | 30.10.2026 | Шиликты | ТОО Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №187 | Текущий ремонт | 30.10.2026 | Шиликты | ТОО Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №1880101 | Текущий ремонт | 30.10.2026 | Марья | ТОО Архарлы-Майбуйрек, Конеферма | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  филиала Уйгентасского РЭС                                                           Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Каратальского  РЭС на  октябрь месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ № 12 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 05-09.10.26г | Уштобинский | С. Сарыбулак, Абай, Ельтай | 08 30-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС -4 «Кокпекті» | Текущий ремонт | 12-14.10.26г | Уштобинский | с. Марчук Кожбан | 09 00-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС -6 «Кокпекті» | Текущий ремонт | 15-16, 19-21.10.26г | Уштобинский | с. Кокпекті | 08 30-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ № 01 от ПС -12 «Кокпекті» | Текущий ремонт | 22-23.10.26г | Уштобинский | с. Жасталап | 08 30-1700 |

Начальник  филиала Каратальского  РЭС                                                  Байбулатов К.К.