Алакөл АЭЖФ  2026  жылдың  шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ №1820501 | күрделі жөндеу жұмыстары | 01.07 – 31.07.26 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 2 | ЭБЖ-35 кВ №69 Аэродром – Жанама | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 07.07 – 10.07.26 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 3 | ЭБЖ-35 кВ №80 Аэродром – Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 13.07 – 17.07.26 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 4 | ҚС-35/10 кВ №197 Әуежай – Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 13.07 – 17.07.26 | ҚС | Әуежай | 900-1700 |
| 5 | ҚС-35/10 кВ №77 Енбекші | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 20.07 – 24.07.26 | ҚС | Енбекші а. | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №7 ҚС №178 Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01.07 – 03.07.26 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-10 кВ №8 ҚС №178 Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 20.07 – 22.07.26 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №70 Бесағаш | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01.07 – 02.07.26 | Бескөл | Бесағаш а. | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №179 Изенды | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 13.07 – 17.07.26 | Бескөл | Жайпақ а. | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №84 Тохты | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 27.07 – 31.07.26 | Тохты | Тохты а. |  |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ №1780701 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 07.07 – 10.07.26 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ №1780801 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 23.07 – 29.07.26 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ №700101 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 07.07 – 10.07.26 | Бескөл | Бесағаш а. | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ №1790101 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 20.07 – 28.07.26 | Бескөл | Жайпақ а. | 900-1700 |
| 15 | ТП-10/0,4 кВ №1780701-07 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 13.07 – 17.07.26 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1780801-12 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 30.07 – 31.07.26 | Үшарал | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №700101-01 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 03.07.26 | Бескөл | Бесағаш а. | 900-1700 |
| 18 | ТП-10/0,4 кВ №1790101-04 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 29.07 – 31.07.26 | Бескөл | Жайпақ а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ Филиалының бастығы                                                                                                                   Д.Д.Аханов

Ақсу АЭЖА-ның  2026  жылдың  шілде айындағы

негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Учаске | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -7 ҚС-180 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2026-10.07.2026 | Жасүгіров | Алтынарық | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-07-01-09 | Ағымдағы жөндеу | 13.07.2026-23.07.2026 | Жасүгіров | Алтынарық | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -80-07-01-09 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2026-31.07.2026 | Жасүгіров | Алтынарық | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-173-02-01-06 | Күрделі жөндеу | 01.07.2026-31.07.2026 | Ақсу | Қосағаш | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-10кВ № -4 ҚС-171 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2026-10.07.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71-04 | Ағымдағы жөндеу | 13.07.2026-23.07.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 7 | КТП 10/0,4 кВ № 71-04 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2026-31.07.2026 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-10кВ № -3 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2026-10.07.2026 | Қапал | Суықсай | 8:30-17:00 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-03 | Ағымдағы жөндеу | 13.07.2026-23.07.2026 | Қапал | Суықсай | 8:30-17:00 |
| 10 | КТП 10/0,4 кВ № 17-03 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2026-31.07.2026 | Қапал | Суықсай | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-10кВ №-2 ҚС-64 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2026-10.07.2026 | Қызыл-ағаш | Қызыл-ағаш | 8:30-17:00 |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-64-02 | Ағымдағы жөндеу | 13.07.2026-23.07.2026 | Қызыл-ағаш | Қызыл-ағаш | 8:30-17:00 |
| 13 | КТП 10/0,4 кВ №-64-02 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2026-31.07.2026 | Қызыл-ағаш | Қызыл-ағаш | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ  филиалының басшысы                                     А.Т.Космилианов.

Панфилов АЭЖ-ның  2026 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу

жұмысына шығару кестесі

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | Шығыс1 | Басқұншы ауылы, Алмалы су шекара бекеті | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ӘЖ-35кВ №64 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | ЭЖБ | Ақдала ауылы, Тышқан шекара бекеті | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ӘЖ-35кВ №66 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ҚС-35/10кВ №141«Талды» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | ҚС | Еңбекші, Талды ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ҚС-35/10кВ №142 «Пиджим» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | ҚС | Өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №33 от ПС-133 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | Көктал | Көктал ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №40 от ПС-134 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | Қала | Жаркент қаласының орталық шығыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №51 от ПС-141 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | Қала | Талды ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №62 от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | Шығыс 2 | Атамекен ауылының төменгі бөлігі, Ынтымақ ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 10 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №63 от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.07.2026 | Шығыс 1 | Хоргос ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |

«Панфилов АЭЖ»

Филиалының бастығы                                 Сарсембаев Б.Т.

Ескелді АЭЖФ  2026  жылдың  шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ -№5101 ТП-10/0,4кВ -№5101 | Ағымдағы жөндеу | 01-03.07.2026 | Қарабұлақ | Қарабұлақ ауылы | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ -№5219 | Күрделі жөндеу | 07-24.07.2026 | Қарабұлақ | Шымыр ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4812 ТП-10/0,4кВ -№4812 | Ағымдағы жөндеу | 13-24.07.2026 | Алдаберген | Жастар ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4603 ТП-10/0,4кВ -№4603 | Ағымдағы жөндеу | 13-24.07.2026 | Көкжазық | Ақтасты, Бөктерлі, Қоржымбай ауылы | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№5403 ТП-10/0,4кВ -№5403 | Ағымдағы жөндеу | 13-24.07.2026 | Ақ Ешкі | Ақ Ешкі ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖ Филиалының бастығы                                               Шарипов М.К.

| Көксу АЭЖ Филиалы 2026 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жөндеу жұмысына шығару кестесі. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күн | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| 1 | ҚС-166 ӘЖ-10 кВ № 3 | Күрделі жөндеу | 03-07.07.2026 | Балпық би участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01--03 | Күрделі жөндеу | 10-11.07.2026 | Балпық би участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП 166-03-01--03 | Күрделі жөндеу | 12-14.07.2026 | Балпық би участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ӘЖ-10 кВ №1 от ҚС-166 | Күрделі жөндеу | 03-07.07.2026 | Көксу участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-01-01--05 | Күрделі жөндеу | 10-11.07.2026 | Көксу участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-01--05 | Күрделі жөндеу | 12-14.07.2026 | Көксу участкесі | Актекше, Алгабас, Кызылтоган ауылдары. | 09:00 - 17:00 |
| Көксу АЭЖ Филиалының бастығы Нургудыр Б.М. |  |  |  |  |  |  |

Кербұлақ АЭЖ 2026 жылдың шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. №; нысан атауы; жөндеу түрі; Күні; Участке; Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар; ажыратылу уақыты. 1; ӘЖБ 110кВ №149; Ағымдағы жұмыстар; 01-03.07.2026; Щеб.завод-Самен; Сарыозек; 900-1700. 2; ӘЖБ 110кВ №150; Ағымдағы жұмыстар; 01-03.07.2026; Самен-Кербулак; Сарыозек; 900-1700. 3; ӘЖБ 95кВ №92; Ағымдағы жұмыстар; 01-03.07.2026; Сарыозек-Карачок-Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 4; ПСТ 110/10 кВ №107; Ағымдағы жұмыстар; 07-08.07.2026; Самен; Сарыозек; 900-1700. 5; ПСТ 35/10 кВ №111; Ағымдағы жұмыстар; 07-08.07.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 6; ПСТ 35/10 кВ №138; Ағымдағы жұмыстар; 09-10.07.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 7; АРС-64 ПСТ №136; Ағымдағы жұмыстар; 09-10.07.2026; Сарыбулак; Сарыозек; 900-1700. 8; АСК-РС ПСТ №130; Ағымдағы жұмыстар; 09-10.07.2026; Шаткал; Сарыозек; 900-1700. 9; ӘЖ-10кВ №03 от ПС №127; Күрделі жұмыстар; 13-14.07.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 10; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270301-04; Күрделі жұмыстар; 13-14.07.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 11; КТП-10/0,4кВ №270301-04; Күрделі жұмыстар; 13-14.07.2026; Акбастау; Сарыозек; 900-1700. 12; ӘЖ-10кВ №07 от ПС №126; Ағымдағы жұмыстар; 15-16.07.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 13; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260701-08; Ағымдағы жұмыстар; 15-16.07.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 14; КТП-10/0,4кВ №260701-08; Ағымдағы жұмыстар; 15-16.07.2026; Сарыозек; Сарыозек; 900-1700. 15; ӘЖ-10кВ №06 от ПС №204; Ағымдағы жұмыстар; 16-17.07.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 16; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040601-08; Ағымдағы жұмыстар; 16-17.07.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 17; КТП-10/0,4кВ №040601-08; Ағымдағы жұмыстар; 16-17.07.2026; Майтобе; Сарыозек; 900-1700. 18; ӘЖ-10кВ №03 от ПС №135; Ағымдағы жұмыстар; 20-22.07.2026; Жоламан; Сарыозек; 900-1700. 19; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350301-06; Ағымдағы жұмыстар; 20-22.07.2026; Жоламан; Сарыозек; 900-1700. 20; КТП-10/0,4кВ №350301-06; Ағымдағы жұмыстар; 20-22.07.2026; Жоламан; Сарыозек; 900-1700. 21; ӘЖ-10кВ №04 от ПС №139; Ағымдағы жұмыстар; 23-24.07.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 22; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390401-15; Ағымдағы жұмыстар; 23-24.07.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 23; КТП-10/0,4кВ №390401-15; Ағымдағы жұмыстар; 23-24.07.2026; Карашокы; Сарыозек; 900-1700. 24; ӘЖ-10кВ №02 от ПС №138; Ағымдағы жұмыстар; 27-28.07.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 25; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380201-05; Ағымдағы жұмыстар; 27-28.07.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 26; КТП-10/0,4кВ №380201-05; Ағымдағы жұмыстар; 27-28.07.2026; Коянкоз; Сарыозек; 900-1700. 27; ӘЖ-10кВ №15 от ПС №131; Ағымдағы жұмыстар; 28-29.07.2026; Басши; Сарыозек; 900-1700. 28; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311501-03; Ағымдағы жұмыстар; 28-29.07.2026; Басши; Сарыозек; 900-1700. 29; КТП-10/0,4кВ №311501-03; Ағымдағы жұмыстар; 28-29.07.2026; Басши; Сарыозек; 900-1700. 30; ӘЖ-10кВ №05 от ПС №111; Ағымдағы жұмыстар; 29-30.07.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 31; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110501-02; Ағымдағы жұмыстар; 29-30.07.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 32; КТП-10/0,4кВ №110501-02; Ағымдағы жұмыстар; 29-30.07.2026; Каспан; Сарыозек; 900-1700. 33; ӘЖ-10кВ №02 от ПС №128; Ағымдағы жұмыстар; 30-31.07.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 34; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280201-10; Ағымдағы жұмыстар; 30-31.07.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. 35; КТП-10/0,4кВ №280201-10; Ағымдағы жұмыстар; 30-31.07.2026; Когалы; Сарыозек; 900-1700. Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы Жұмахметов Е.Е..

Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  Шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8303 | Ағымдық жөндеу | 01-03.07.2026 | Сарқан | Сарқан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №7406 | Ағымдық жөндеу | 07-06.07.2026 | Алмалы | Алмалы ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №9903 | Ағымдық жөндеу | 09-10.07.2026 | Екіаша | Көкузек ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2403 | Ағымдық жөндеу | 13-14.07.2026 | Черкасск | Екіаша ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2803 | Ағымдық жөндеу | 17.07.2026 | Қойлық | Аманбөктер ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2804 | Ағымдық жөндеу | 17-21.07.2026 | Қойлық | Черкасск ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №3104 | Күрделі жөндеу | 22-24.07.2026 | Қойлық | Қойлық ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2702 | Ағымдық жөндеу | 27-28.07.2026 | Лепсі | Лепсі ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2703 | Ағымдық жөндеу | 22-24.07.2026 | Лепсі | Лепсі ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 10 | ҚС №199 Тополевка | Ағымдық жөндеу | 7-8.07.2026 | Тополевка | Тополевка ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 11 | ҚС №28 Карабогет | Ағымдық жөндеу | 13-16.07.2026 | Карабогет | Карабогет ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 12 | ҚС № 24 Черкасск | Ағымдық жөндеу | 20-22.07.2026 | Черкасск | Черкасск ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 13 | ҚС25-186-3Т | Ағымдық жөндеу | 07-09.07.2026 | Койлык-Коктерек-Лепси | Койлык-Коктерек-Лепси ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 14 | ЭБЖ-110 кВ №163 | Ағымдық жөндеу | 7-10.07.2026 | Сагабуйен-Саркан | Сагабуйен-Саркан ауылының тұрғындары | 900-1700 |
| 15 | ЭБЖ -35 кВ №4 | Ағымдық жөндеу | 13-14.07.2026 | Матай-Кураксу | Матай-Кураксу ауылының тұрғындары | 900-1700 |

Сарқан АЭЖФ бастығы                                            Орумбаев С.Т.

«Тқ ҚЭЖ» филиалының  2026  жылдың  шілде  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-152 | Ағымдағы жөндеу | 01.07.2026 | Аблайхана көшесі Кивилева көшесі 8март көшесі | Аблайхана көшесі Кивилева көшесі 8март көшесі | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС-152 | Ағымдағы жөндеу | 02.07.2026 | Аблайхана көшесінен РП-2 ге дейін | Аблайхана көшесінен РП-2 ге дейін | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152 | Ағымдағы жөндеу | 03.07.2026 | Аблайхана көшесінен Жетысу газ Пос.Хрущевка | Аблайхана көшесінен Жетысу газ Пос.Хрущевка | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-152 | Ағымдағы жөндеу | 07.07.2026 | Пригородный ауылы, Плем станциясы | Пригородный ауылы, Плем станциясы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №23 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 08.07.2026 | Айтыкова көшесі Чкалова көшесі, Желтоқсан №48, Завод Арман, 5.отд | Айтыкова көшесі Чкалова көшесі, Желтоқсан №48, Завод Арман, 5.отд | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №26 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 09.07.2026 | Обл. туб.диспансері | Обл. туб.диспансері | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10 кВ №29 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 10.07.2026 | Курманова көшесі Акын Сара көшесіненд РП-5 ге дейін | Курманова көшесі Акын Сара көшесіненд РП-5 ге дейін | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кВ №90 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 13.07.2026 | Қалалық поликлиника Шахворостова көшесі | Қалалық поликлиника Шахворостова көшесі | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №11 от ПС-158 | Ағымдағы жөндеу | 14.07.2026 | ҚС-158 ден Оскемен трасса жолдан РП-6 ға дейін | ҚС-158 ден Оскемен трасса жолдан РП-6 ға дейін | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10 кВ №14 от РП-1 | Курделі жөндеу | 15.07.2026 | Проспект Назарбаева т/ү.№101 | Проспект Назарбаева т/ү.№101 | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кВ №14 от РП-1 | Курделі жөндеу | 16.07.2026 | Толебаева көшесі, Казахстанс көшесінен Қазандыққа дейін, Жансугурова көшесі Ғ.Орманова көшесі, Сапиева көшесі, Щорса көшесі | Толебаева көшесі, Казахстанс көшесінен Қазандыққа дейін, Жансугурова көшесі Ғ.Орманова көшесі, Сапиева көшесі, Щорса көшесі | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10 кВ №3 от РП-2 | Ағымдағы жөндеу | 17.07.2026 | Балпык би көшесі Толебаева көшесі Проспект Назарбаева, Балпык би көшесі , Военкомат | Балпык би көшесі Толебаева көшесі Проспект Назарбаева, Балпык би көшесі , Военкомат | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кВ №68 от РП-3 | Ағымдағы жөндеу | 20.07.2026 | 9-шы алаң , Шығыс шағын аудан | 9-шы алаң , Шығыс шағын аудан | 900-1700 |
| 14 | КЛ-10 кВ №60 от РП-4 | Ағымдағы жөндеу | 21.07.2026 | Опорный пункт Жастар шағын ауданы | Опорный пункт Жастар шағын ауданы |  |
| 15 | КЛ-10 кВ №64 от РП-4 | Ағымдағы жөндеу | 22.07.2026 | Жастар шағын ауданы үй №39 | Жастар шағын ауданы үй №39 |  |
| 16 | КЛ-10 кВ №65 от РП-4 | Ағымдағы жөндеу | 23.07.2026 | Самал шағын ауданы | Самал шағын ауданы |  |
| 17 | КЛ-10 кВ №54 от РП-5 | Ағымдағы жөндеу | 24.07.2026 | Проспект Назарбаева Типография, К.Батыра көшесі Аблайхана көшесі, Гаухар- ана көшесі, | Проспект Назарбаева Типография, К.Батыра көшесі Аблайхана көшесі, Гаухар- ана көшесі, |  |
| 18 | КЛ-10 кВ №63 от РП-5 | Ағымдағы жөндеу | 27.07.2026 | Чкалова көшесі, Биржан Сал көшесі | Чкалова көшесі, Биржан Сал көшесі |  |
| 19 | КЛ-10 кВ №2 от РП-6 | Ағымдағы жөндеу | 27.07.2026 | Шығыс шағын аудан | Шығыс шағын аудан |  |
| 20 | КЛ-10 кВ №5 от РП-6 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2026 | 9-шы алаң | 9-шы алаң |  |
| 21 | КЛ-10 кВ №7 от РП-6 | Ағымдағы жөндеу | 28.07.2026 | 9-шы алаң..т/ү-28, Шығыс шағын аудан мектеп манайы | 9-шы алаң..т/ү-28, Шығыс шағын аудан мектеп манайы |  |
| 22 | КЛ-10 кВ №80 от РП-7 | Ағымдағы жөндеу | 29.07.2026 | Мейрамхана «Гаухар тас» | Мейрамхана «Гаухар тас» |  |
| 23 | КЛ-10 кВ №99 от РП-7 | Ағымдағы жөндеу | 29.07.2026 | Желтоқсан көшесі | Желтоқсан көшесі |  |
| 24 | КЛ-10 кВ №76 от РП-8 | Ағымдағы жөндеу | 30.07.2026 | Жастар шағын ауданы үй №37 | Жастар шағын ауданы үй №37 |  |
| 25 | КЛ-10 кВ №92 от РП-8 | Ағымдағы жөндеу | 30.07.2026 | Мүшел той шағын ауданы | Мүшел той шағын ауданы |  |
| 26 | КЛ-10 кВ №116 от РП-12 | Ағымдағы жөндеу | 30.07.2026 | Каратал шағын ауданы аквапарк | Каратал шағын ауданы аквапарк |  |
| 27 | ВЛ-10 кВ №34 от ПС-101 | Курделі жөндеу | 31.07.2026 | Балпык Би көшесі Покрышкина көшесі | Балпык Би көшесі Покрышкина көшесі |  |
| 28 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101 | Ағымдағы жөндеу | 31.07.2026 | Еркин. 40-лет Победы көшесі Гормолзавод | Еркин. 40-лет Победы көшесі Гормолзавод |  |
| 29 | ВЛ-10 кВ №36 от ПС-101 | Ағымдағы жөндеу | 31.07.2026 | Обл. балалар больницасы, Обл.больницасы Балабақша «Володарского» | Обл. балалар больницасы, Обл.больницасы Балабақша «Володарского» |  |

Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                 Чильменбетов А.Д.

Текелі ҚЭЖның  2026  жылдың  Шілде  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-6кВ №05 от ПС-167 | Ағымды жұмыс | 01.07.2026 16.07.2026 29.07.2026 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670598 | Ағымды жұмыс | 02.07.2026 17.07.2026 | Текелі | Ул. Каратальская | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670530 | Ағымды жұмыс | 03.07.2026 20.07.2026 31.07.2026 | Текелі | Ул. Латиф хамиди | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670531 | Ағымды жұмыс | 07.07.2026 21.07.2026 | Текелі | Ул.Темерязова | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-6кВ №01 от ПС-163 | Ағымды жұмыс | 08.07.2026 22.07.2026 30.07.2026 | Текелі | Мкр. Металург | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630111 | Ағымды жұмыс | 09.07.2026 23.07.2026 | Текелі | Ул. Сатпаева | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630112 | Ағымды жұмыс | 10.07.2026 24.07.2026 | Текелі | Ул. Садовая | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630113 | Ағымды жұмыс | 13.07.2026 27.07.2026 | Текелі | Ул. Шаталова | 900-1700 |
| 9 | ТҚ күні | ТҚ күні | 14.07.2026 | Текелі | ТҚ күні | 900-1700 |
| 10 | РП-680301 | Ағымды жұмыс | 15.07.2026 28.07.2026 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                                           Бакенбаев Н.С.

Үйгентас ЭЖАФ  2026  жылдың  Шілде айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ҚС-175 «Ушбулак» | Ағымды жөндеу | 1317.07.2026 | Үшбұлақ ауылы | Кеңес ауылы | 9.00-12.00 |
|  | АБЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-110 № 132 | Ағымды жөндеу | 27-30.07.2026 | Қойлык-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
| 2 | ӘЖ-35 №74 | Ағымды жөндеу | 13-17,20.07.2026 | Тоқжайлау-Үшбұлақ | Өшірілмейді |  |
| 3 | ӘЖ-35 №76 | Ағымды жөндеу | 21-24.07.2026 | Үшбұлақ-Көктума | Өшірілмейді |  |
| 4 | ӘЖ-35 №77 | техникалық қызмет көрсету | 31.07.2026 | Черкасск-Лепсиснк | Өшірілмейді |  |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ №1810612 | Күрделі жөндеу | 01-24.07.2026 | Қабанбай | ЖШС Таусамал, Акимбеков ШҚ, ЖШС Кар-тел, ИП Казахстан, Ғ.Хусаинов, Панфилов, Абылайхан, Қорқат-Ата, Б.Қонаев көшелеріңде | 8.00-17.00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ №1810601 | Күрделі жөндеу | 01-24.07.2026 | Қабанбай | дүкендер, Береке кафесі, Нотариус, Дәріхана, Абылайхан, Қ. Сәтбаев, Б.Момышұлы, Ескелді Би, Ж.,Жұбаев көшелері | 8.00-17.00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810302,03,04,06,11 | Ағымды жөндеу | 27.06.2026 | Ақжар | Жастар, Оралхан Бөкей, Шәмші Қалдаяқов, Ондабай Оразов көшелері, Мектеп, Балабақша | 8.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ 1810309,13 | Ағымды жөндеу | 28.07.2026 | Ақжар | Рысқұлбеков көшесі, ЖШС Жазылбеков | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810314,16,17 | Ағымды жөндеу | 29.07.2026 | Қоныр | Бейбітшілік, Достық көшелері, Дүкен | 8.00-17.00 |
| 6 | ӘЖ-10 кВ №3 ҚС №181 | Ағымды жөндеу | 30.07.2026 | Ақжар, Қоныр | Ақжар, Қоныр ауылдары | 8.00-17.00 |
| 7 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730601 | Ағымды жөндеу | 1-3.07.2026 | Лепсі ауылы | Қаныш Сәтпаев, Абай Құнанбайұлы, Бикен Римова, Мұқағали Мақатаев, Оспанхан Әубакіров, Темірбек Жүргенов, Шоқан Уалиханов көшелері | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730602,03 | Ағымды жөндеу | 6-10.07.2026 | Лепсі ауылы | Оспанхан Әубакіров, Бекзат Саттарханов, Бикен Римова, Ғарышкерлер, Мұқағали Мақатаев, Мұхаметжан Тынышбаев, Мұқтар Әуезов, Ораз Жандосов, Шоқан Уалиханов көшелері | 8.00-17.00 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730604,730605 | Ағымды жөндеу | 13-17.07.2026 | Лепсі ауылы | Абай Құнанбаев, Бекзат Саттарханов, Мұқағали Мақатаев, Ораз Жандосов, Оспанхан Әубакіров, Сәкен Сейфуллин, Қаныш Сәтпаев, Бикен Римова, Темірбек Жүргенов, Шоқан Уалиханов көшелері | 8.00-17.00 |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №730606,730609 | Ағымды жөндеу | 20-24.07.2026 | Лепсі ауылы | Шекаралық бекет | 8.00-17.00 |
| 11 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС №73 | Ағымды жөндеу | 27-31.07.2026 | Лепсі ауылы | Лепсі ауылы |  |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810401,02,03,04 | техникалық қызмет көрсету | 31.07.2026. | Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 13 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1810405,07,08,10 | техникалық қызмет көрсету | 31.07.2026 | Жамбыл, Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 14 | ӘЖ-10 кВ №4 ҚС №181 | техникалық қызмет көрсету | 31.07.2026 | Жамбыл, Қабанбай ауылы | Өшірілмейді |  |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1750202 | техникалық қызмет көрсету | 1-3.07.2026 |  | Өшірілмейді |  |
| 16 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1750203 |  | 7-10.07.2026 |  | Өшірілмейді |  |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС10/0,4 кВ №1750204 |  | 13-17.07.2026 |  | Өшірілмейді |  |
| 18 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №175 |  | 20-24.07.2026 |  | Өшірілмейді |  |

Үйгентас АЭЖФ бастығы                                            К.К.Оспанбеков

Қаратал  АЭЖ-ның  2026  жылдың   шілде   айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ № -07 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 01-03,07-08.07.26ж | Үштөбе | Орта төбе, Кіші төбе ауылдары | 08 30-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4кВ № - 10 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 09-10, 13-17.07.26ж | Үштөбе | Ескелді Би, Қызыл Жар, Көкдала, Қайнар ауылдары | 09 00-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ № -08 - 16 «Батыс» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 20-24, 27-30.07.26ж | Үштөбе | Үштөбе қаласы Төлебаев, Алдабергенов, Вавилов, Қазбек Би, Ақын Сара, Верещагин, Тынышбаев, Молдағұлов, Айту Би, Бұхар жырау, Бейсеков, Береговой , Каратальский , Белинский, Котовский, Маяковский, Құрманғазы көшелері | 08 30-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4кВ № -02 - 05 «Кәлпе» ҚС-ы | ағымды жөндеу | 01-03,07-10, 13-17, 20-24.07.26ж | Кәлпе | Қанабек ауылы | 08 30-1700 |

Қаратал  АЭЖ бастығы                                                Байбулатов Қ.Қ.