График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Алакольского РЭС за июль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1820501 | капитальный ремонт | 01.07 – 31.07.26 | Бескольский | с.Булакты | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП-35 кВ №69 Аэродром – Жанама | текущий ремонт | 07.07 – 10.07.26 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП-35 кВ №80 Аэродром – Ушарал | текущий ремонт | 13.07 – 17.07.26 | ЛЭП | без отключения | 900-1700 |
| 4 | ПС-35/10 кВ №197 Ауежай – Ушарал | текущий ремонт | 13.07 – 17.07.26 | ПС | Аэропорт | 900-1700 |
| 5 | ПС-35/10 кВ №77 Енбекши | текущий ремонт | 20.07 – 24.07.26 | ПС | с.Енбекши | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС №178 Ушарал | текущий ремонт | 01.07 – 03.07.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС №178 Ушарал | текущий ремонт | 20.07 – 22.07.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №70 Бесагаш | текущий ремонт | 01.07 – 02.07.26 | Бескольский | с.Бесагаш | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №179 Изенды | текущий ремонт | 13.07 – 17.07.26 | Бескольский | с.Жайпак | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС №84 Тохты | текущий ремонт | 27.07 – 31.07.26 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1780701 | текущий ремонт | 07.07 – 10.07.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1780801 | текущий ремонт | 23.07 – 29.07.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №700101 | текущий ремонт | 07.07 – 10.07.26 | Бескольский | с.Бесагаш | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1790101 | текущий ремонт | 20.07 – 28.07.26 | Бескольский | с.Жайпак | 900-1700 |
| 15 | ТП-10/0,4 кВ №1780701-07 | текущий ремонт | 13.07 – 17.07.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 16 | ТП-10/0,4 кВ №1780801-12 | текущий ремонт | 30.07 – 31.07.26 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №700101-01 | текущий ремонт | 03.07.26 | Бескольский | с.Бесагаш | 900-1700 |
| 18 | ТП-10/0,4 кВ №1790101-04 | текущий ремонт | 29.07 – 31.07.26 | Бескольский | с.Жайпак | 900-1700 |

Начальник Филиала Алакольского РЭС                                                                                                                     Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС за июль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-7 от ПС-180 | Тек.ремонт | 01.07.2026-10.07.2026 | Жансугуров | Алтынарык | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-07-01-09 | Тек.ремонт | 13.07.2026-23.07.2026 | Жансугуров | Алтынарык | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-07-01-09 | Тек.ремонт | 24.07.2026-31.07.2026 | Жансугуров | Алтынарык | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-173-02-01-06 | Кап.ремонт | 01.07.2026-31.07.2026 | Аксу | Косагаш | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-171 | Тек.ремонт | 01.07.2026-10.07.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 6 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-04 | Тек.ремонт | 13.07.2026-23.07.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 7 | КТП-10/0.4кВ №-71-04 | Тек.ремонт | 24.07.2026-31.07.2026 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-117 | Тек.ремонт | 01.07.2026-10.07.2026 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| 9 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-03 | Тек.ремонт | 13.07.2026-23.07.2026 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| 10 | КТП-10/0.4кВ №-17-03 | Тек.ремонт | 24.07.2026-31.07.2026 | Капал | Суыксай | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-64 | Тек.ремонт | 01.07.2026-10.07.2026 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |
| 12 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-02 | Тек.ремонт | 13.07.2026-23.07.2026 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |
| 13 | КТП-10/0.4кВ №-64-02 | Тек.ремонт | 24.07.2026-31.07.2026 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | 8:30-17:00 |

Начальник филиала  АРЭС                           А.Т.Космилианов.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала «Панфиловский РЭС»

на июль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №91 от ПС-89 | Капитальный ремонт | 01-31.07.2026 | Восток 1 | село Баскунчи, Застав Алмалы су | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №64 | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | ЛЭП | с.Акдала, застава Тышкан | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кВ №66 | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | ЛЭП | Без отключении перевод питания | 900-1700 |
| 4 | ПС 35/10кВ №141 "Талды" | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | ПС | с.Енбекши, Талды | 900-1700 |
| 5 | ПС 35/10кВ №142 "Пиджим" | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | ПС | Без отключении перевод питания | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №33 от ПС-133 | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | Коктал | с.Коктал | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №40 от ПС-134 | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | Город | Восточно-центральная часть города Жаркент | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №51 от ПС-141 | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | Город | с.Талды | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №62 от ПС-142 | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | Восток 2 | нижняя часть с.Атамекен, с.Ынтымак | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №63 от ПС-142 | Текущий ремонт | 01-31.07.2026 | Восток 1 | с.Хоргос | 900-1700 |

Начальник филиала

«Панфиловский РЭС»                                            Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Филиала Ескельдинского РЭС на июль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5101 ТП-10/0,4кВ | Текущий ремонт | 01-03.07.2026 | Карабулакский | с Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ -№5219 | Капитальный ремонт | 07-24.07.2026 | Карабулакский | с. Шымыр | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4812 ТП-10/0,4кВ -№4812 | Текущий ремонт | 13-24.07.2026 | Алдабергеновский | с. Жастар | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4603 ТП-10/0,4кВ -№4603 | Текущий ремонт | 13-24.07.2026 | Кокжазыкский | с. Кайнарлы, с Боктерли, Актасты | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5403 ТП-10/0,4кВ -№5403 | Текущий ремонт | 13-24.07.2026 | АкЕшкинский | с АкЕшки | 900-1700 |

Начальник Филиала Ескельдинского РЭС                                                       Шарипов М.К

| График вывода в ремонт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по распредсетям Филиала Коксуского РЭС на июль месяц 2026 года. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| 1 | ПС-166 ВЛ-10 кВ № 3 | Капитальный ремонт | 03-07.07.2026 | Балпыкский участок | Села: Актекше, Алгабас, Кызылтоган. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01--03 | Капитальный ремонт | 10-11.07.2026 | Балпыкский участок | Села: Актекше, Алгабас, Кызылтоган. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-01--03 | Капитальный ремонт | 12-14.07.2026 | Балпыкский участок | Села: Актекше, Алгабас, Кызылтоган. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-166 | Капитальный ремонт | 03-07.07.2026 | Балпыкский участок | Села: Актекше, Алгабас, Кызылтоган. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-01-01--05 | Капитальный ремонт | 10-11.07.2026 | Балпыкский участок | Села: Актекше, Алгабас, Кызылтоган. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-01--05 | Капитальный ремонт | 12-14.07.2026 | Балпыкский участок | Села: Актекше, Алгабас, Кызылтоган. | 09:00 - 17:00 |
| Начальник Филиала Коксуского РЭС Т.Б.Шәбден |  |  |  |  |  |  |

| График вывода в ремонт основного электрооборудование Кербулакского РЭС в июль месяце 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | вид ремонта | Дни месяца | участок | откл. Потрибителя | Время откл. |  |
| 1 | ЛЭП 110кВ №149 | Текущий ремонт | 01-03.07.2026 | Щеб.завод-Самен | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 2 | ЛЭП 110кВ №150 | Текущий ремонт | 01-03.07.2026 | Самен-Кербулак | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 3 | ЛЭП 95кВ №92 | Текущий ремонт | 01-03.07.2026 | Сарыозек-Карачок-Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 4 | ПСТ 110/10 кВ №107 | Текущий ремонт | 07-08.07.2026 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 5 | ПСТ 35/10 кВ №111 | Текущий ремонт | 07-08.07.2026 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 6 | ПСТ 35/10 кВ №138 | Текущий ремонт | 09-10.07.2026 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 7 | АРС-64 ПСТ №136 | Текущий ремонт | 09-10.07.2026 | Сарыбулак | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 8 | АСК-РС ПСТ №130 | Текущий ремонт | 09-10.07.2026 | Шаткал | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №127 | Капитальный ремонт | 13-14.07.2026 | Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270301-04 | Капитальный ремонт | 13-14.07.2026 | Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №270301-04 | Капитальный ремонт | 13-14.07.2026 | Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 12 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №126 | Текущий ремонт | 15-16.07.2026 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260701-08 | Текущий ремонт | 15-16.07.2026 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 14 | КТП-10/0,4кВ №260701-08 | Текущий ремонт | 15-16.07.2026 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 15 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №204 | Текущий ремонт | 16-17.07.2026 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040601-08 | Текущий ремонт | 16-17.07.2026 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №040601-08 | Текущий ремонт | 16-17.07.2026 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 18 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №135 | Текущий ремонт | 20-22.07.2026 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350301-06 | Текущий ремонт | 20-22.07.2026 | Жоламан | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №350301-06 | Текущий ремонт | 20-22.07.2026 | Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 21 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №139 | Текущий ремонт | 23-24.07.2026 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390401-15 | Текущий ремонт | 23-24.07.2026 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 23 | КТП-10/0,4кВ №390401-15 | Текущий ремонт | 23-24.07.2026 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 24 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №138 | Текущий ремонт | 27-28.07.2026 | Коянкоз | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 25 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380201-05 | Текущий ремонт | 27-28.07.2026 | Коянкоз | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 26 | КТП-10/0,4кВ №380201-05 | Текущий ремонт | 27-28.07.2026 | Коянкоз |  | 900-1700 |  |
| 27 | ВЛ-10кВ №15 от ПС №131 | Текущий ремонт | 28-29.07.2026 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 28 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311501-03 | Текущий ремонт | 28-29.07.2026 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 29 | КТП-10/0,4кВ №311501-03 | Текущий ремонт | 28-29.07.2026 | Басши | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 30 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №111 | Текущий ремонт | 29-30.07.2026 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 31 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110501-02 | Текущий ремонт | 29-30.07.2026 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 32 | КТП-10/0,4кВ №110501-02 | Текущий ремонт | 29-30.07.2026 | Каспан | Сарыөзек | 900-1700 |  |
| 33 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №128 | Текущий ремонт | 30-31.07.2026 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 34 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280201-10 | Текущий ремонт | 30-31.07.2026 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |  |
| 35 | КТП-10/0,4кВ №280201-10 | Текущий ремонт | 30-31.07.2026 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |  |

Начальник КерРЭС                                                             Жумахметов Е.Е.

График

вывода в ремонт основного электрооборудования  Филиала  Сарканского РЭС на  июль  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8303 | Текущий ремонт | 01-03.07.2026 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7406 | Текущий ремонт | 07-06.07.2026 | Алмалинский | Население с. Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №9903 | Текущий ремонт | 09-10.07.2026 | Екиашинский | Население с. Тополевка | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2403 | Текущий ремонт | 13-14.07.2026 | Черкасский | Население с. Черкасск | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2803 | Текущий ремонт | 17.07.2026 | Койлыкский | Население с. Карабогет | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2804 | Текущий ремонт | 17-21.07.2026 | Койлыкский | Население с. Карабогет | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3104 | Капитальный ремонт | 22-24.07.2026 | Койлыкский | Население с.Бакалы | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2702 | Текущий ремонт | 27-28.07.2026 | Лепсиниский | Население с. Лепсы | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2703 | Текущий ремонт | 22-24.07.2026 | Лепсиниский | Население с. Лепсы | 900-1700 |
| 10 | ПС №199 Тополевка | Текущий ремонт | 7-8.07.2026 | Тополевка | Население с. Тополевка | 900-1700 |
| 11 | ПС №28 Карабогет | Текущий ремонт | 13-16.07.2026 | Карабогет | Население с. Карабогет | 900-1700 |
| 12 | ПС № 24 Черкасск | Текущий ремонт | 20-22.07.2026 | Черкасск | Население с. Черкасск | 900-1700 |
| 13 | ПС25-186-3Т | Текущий ремонт | 07-09.07.2026 | Койлык-Коктерек-Лепси | Койлык-Коктерек-Лепси | 900-1700 |
| 14 | ЛЭП-110 кВ №163 | Текущий ремонт | 7-10.07.2026 | Сагабуйен-Саркан | Сагабуйен-Саркан | 900-1700 |
| 15 | ЛЭП-35 кВ №4 | Текущий ремонт | 13-14.07.2026 | Матай-Кураксу | Матай-Кураксу | 900-1700 |

Начальник  Филиала Сарканского РЭС                                             Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование по филиалу Талдыкорганского ГЭС за июль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-152 | Текущий ремонт | 01.07.2026 | ул. Аблайхана ул. Кивилева ул. 8март | ул. Аблайхана ул. Кивилева ул. 8март | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС-152 | Текущий ремонт | 02.07.2026 | ул. Аблайхана до РП-2 | ул. Аблайхана до РП-2 | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152 | Текущий ремонт | 03.07.2026 | Аблайхана Жетысу газ Пос.Хрущевка | Аблайхана Жетысу газ Пос.Хрущевка | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-152 | Текущий ремонт | 07.07.2026 | П. Пригородный, Плем станция | П. Пригородный, Плем станция | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №23 от ПС-150 | Текущий ремонт | 08.07.2026 | Айтыкова Чкалова , Желтоксан №48, Завод Арман, 5.отд | Айтыкова Чкалова , Желтоксан №48, Завод Арман, 5.отд | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №26 от ПС-150 | Текущий ремонт | 09.07.2026 | Обл. туб.диспан | Обл. туб.диспан | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10 кВ №29 от ПС-150 | Текущий ремонт | 10.07.2026 | ул. Курманова Акын Сара до РП-5 | ул. Курманова Акын Сара до РП-5 | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кВ №90 от ПС-150 | Текущий ремонт | 13.07.2026 | Гор.поликлиника ул.Шахворостова | Гор.поликлиника ул.Шахворостова | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №11 от ПС-158 | Текущий ремонт | 14.07.2026 | от ПС-158 Оскемен трасса до РП-6 | от ПС-158 Оскемен трасса до РП-6 | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10 кВ №14 от РП-1 | Капитальный ремонт | 15.07.2026 | Проспект Назарбаева ж/д.№101 | Проспект Назарбаева ж/д.№101 | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кВ №14 от РП-1 | Текущий ремонт | 16.07.2026 | Ул.Толебаева- Казахстанская Котельная, Жансугурова- Орманова,Сапиева, Щорса | Ул.Толебаева- Казахстанская Котельная, Жансугурова- Орманова,Сапиева, Щорса | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10 кВ №3 от РП-2 | Текущий ремонт | 17.07.2026 | Балпык би- Толебаева Проспект Назарбаева, Балпык би , Военкомат | Балпык би- Толебаева Проспект Назарбаева, Балпык би , Военкомат | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кВ №68 от РП-3 | Текущий ремонт | 20.07.2026 | 9-ая площадка,Восточный мкн | 9-ая площадка,Восточный мкн | 900-1700 |
| 14 | КЛ-10 кВ №60 от РП-4 | Текущий ремонт | 21.07.2026 | Опорный пункт Мк. Молодёжный | Опорный пункт Мк. Молодёжный | 900-1700 |
| 15 | КЛ-10 кВ №64 от РП-4 | Текущий ремонт | 22.07.2026 | Мк-н Молодёжный д.39 | Мк-н Молодёжный д.39 | 900-1700 |
| 16 | КЛ-10 кВ №65 от РП-4 | Текущий ремонт | 23.07.2026 | М-н Самал | М-н Самал | 900-1700 |
| 17 | КЛ-10 кВ №54 от РП-5 | Текущий ремонт | 24.07.2026 | Проспект Назарбаева Типография, ул.К.Батыра- Аблайхана, ул. Гаухар- анна, Аблайхана | Проспект Назарбаева Типография, ул.К.Батыра- Аблайхана, ул. Гаухар- анна, Аблайхана | 900-1700 |
| 18 | КЛ-10 кВ №63 от РП-5 | Текущий ремонт | 27.07.2026 | Чкалова Биржан Сал | Чкалова Биржан Сал | 900-1700 |
| 19 | КЛ-10 кВ №2 от РП-6 | Текущий ремонт | 27.07.2026 | Восточный мкн | Восточный мкн | 900-1700 |
| 20 | КЛ-10 кВ №5 от РП-6 | Текущий ремонт | 28.07.2026 | 9-площадка | 9-площадка | 900-1700 |
| 21 | КЛ-10 кВ №7 от РП-6 | Текущий ремонт | 28.07.2026 | 9-пл..жд-28, Вост.М-н.в возле школы | 9-пл..жд-28, Вост.М-н.в возле школы | 900-1700 |
| 22 | КЛ-10 кВ №80 от РП-7 | Текущий ремонт | 29.07.2026 | Ресторан «Гаухар тас» | Ресторан «Гаухар тас» | 900-1700 |
| 23 | КЛ-10 кВ №99 от РП-7 | Текущий ремонт | 29.07.2026 | ул. Желтоксан | ул. Желтоксан | 900-1700 |
| 24 | КЛ-10 кВ №76 от РП-8 | Текущий ремонт | 30.07.2026 | Мкн Молодежный Д-37 | Мкн Молодежный Д-37 | 900-1700 |
| 25 | КЛ-10 кВ №92 от РП-8 | Текущий ремонт | 30.07.2026 | Мкн Мушел той | Мкн Мушел той | 900-1700 |
| 26 | КЛ-10 кВ №116 от РП-12 | Текущий ремонт | 30.07.2026 | Мкн Каратал аквапарк | Мкн Каратал аквапарк | 900-1700 |
| 27 | ВЛ-10 кВ №34 от ПС-101 | Капитальный ремонт | 31.07.2026 | Балпык Би- Покрышкина | Балпык Би- Покрышкина | 900-1700 |
| 28 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101 | Текущий ремонт | 31.07.2026 | Еркин. 40-лет Победы Гормолзавод | Еркин. 40-лет Победы Гормолзавод | 900-1700 |
| 29 | ВЛ-10 кВ №36 от ПС-101 | Текущий ремонт | 31.07.2026 | Обл. дет. Больница, Обл.больница Д/сад Володарского | Обл. дет. Больница, Обл.больница Д/сад «Володарского» | 900-1700 |

Начальник по филиалу ТК ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График

вывода в ремонт основного электрооборудование Филиал «Текелийские ГЭС» за Июль месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №05 от ПС-167 | Текущий ремонт | 01.07.2026 16.07.2026 29.07.2026 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670598 | Текущий ремонт | 02.07.2026 17.07.2026 | Текели | Ул. Каратальская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670530 | Текущий ремонт | 03.07.2026 20.07.2026 31.07.2026 | Текели | Ул. Латиф хамиди | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670531 | Текущий ремонт | 07.07.2026 21.07.2026 | Текели | Ул.Темерязова | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-6кВ №01 от ПС-163 | Текущий ремонт | 08.07.2026 22.07.2026 30.07.2026 | Текели | Мкр. Металург | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630111 | Текущий ремонт | 09.07.2026 23.07.2026 | Текели | Ул. Сатпаева | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630112 | Текущий ремонт | 10.07.2026 24.07.2026 | Текели | Ул. Садовая | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №630113 | Текущий ремонт | 13.07.2026 27.07.2026 | Текели | Ул. Шаталова | 900-1700 |
| 9 | День ТБ | День ТБ | 14.07.2026 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 10 | РП-680301 | Текущий ремонт | 15.07.2026 28.07.2026 | Текели | Мкр.Алатау | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                             Бакенбаев Н.С.

График

вывода в ремонт основного электрооборудования  Филиала  Уйгентасского РЭС на  Июль  месяц 2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения | 15.00-18.00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-175 Ушбулак | Текущий ремонт | 13-17.07.2026 | село Ушбулак | село Кенес | 9.00-12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЛЭП-110 №132 | Текущий ремонт | 27-30.07.2026 | Койлык-Кабанбай | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛЭП-35 №74 | Текущий ремонт | 13-17,20.07.2026 | Токжайлау-Ушбулак | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛЭП-35 №76 | Текущий ремонт | 21-24.07.2026 | Ушбулак-Коктума | Без погашения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛЭП-35 №77 | Эксплуатация | 31.07.2026 | Черкасск-Лепсиснк | Без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р/С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ № 1810612 | Капитальный ремонт | 01-24.07.2026 | Кабанбай | ТОО Таусамал, КХ Акимбеков, ТОО Кар-тел, ИП Казахстан, улицы Хусаинова, Панфилова, Абылайхана, К.Ата, Конаева | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №1810601 | Капитальный ремонт | 01-24.07.2026 | Кабанбай | магазины, кафе Береке, Нотариус, Аптека, улицы Абылайхана, К.Сатпаева, Б.Момышулы, Ескельды Би, Ж.Жубаев | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кв №1810302,03,04,11 | Текущий ремонт | 27.06.2026 | Акжар | Улицы Жастар, Оралхан Бокей, Ш.Калдаякова, О.Оразова, школа, детский садик | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кв №1810309,13 | Текущий ремонт | 28.07.2026 | Акжар | Улицы Рыскулбекова, ТОО Жазылбеков | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ и КТП10/0,4кв №1810314,16,17 | Текущий ремонт | 29.07.2026 | Коныр | Улицы Бейбитшилик, Достык, магазины | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС 181 | Текущий ремонт | 30.07.2026 | Акжар, Коныр | село Акжар, Коныр | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №730601 | Текущий ремонт | 1-3.07.2026 | Лепсинск | Улицы сатпаева, Абай Кунанбаев, Бикен Римова, Мукагали Макатаев, Оспанхан Аубакиров, Темирбек Жургенов, Чокан Валиханов | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №73602,03 | Текущий ремонт | 6-10.07.2026 | Лепсинск | Улицы Гани Муратбаева, Бекзат Саттархан, Бикен Римова, Космонавтов, Мукагали Макатаев, Мухамеджан Тынышбаев, Мухтар Ауэзов, Ораз Жандосов, Чокан Валиханов | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №730604,730605 | Текущий ремонт | 13-17.07.2026 | Лепсинск | Улицы Канаш Сатпаев, Абай Кунанбаев, Безат Саттархан, Бикен Римова, Мукагали Макатаев, Ораз Жандосов, Оспанхан Аубакиров, Сакен Сейфулин, Темирбек Жургенов, Чокан Валиханов | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №730606,730609 | Текущий ремонт | 20-24.07.2026 | Лепсинск | Застава | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС 73 | Текущий ремонт | 27-31.07.2026 | Лепсинск | село Лепсинск | 8.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №1810401,02,03,04 | Эксплуатация | 31.07.2026. |  | Без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №1810405,07,08,10 | Эксплуатация | 31.07.2026 | Кабанбай Жамбул | Без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС 181 | Эксплуатация | 31.07.2026 | Кабанбай Жамбул | Без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №1750202 | Эксплуатация | 1-3.07.2026 | Ушбулак | Без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №1750203 | Эксплуатация | 7-10.07.2026 | Ушбулак | Без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ и КТП -10/0,4 кВ №1750204 | Эксплуатация | 13-17.07.2026 | Ушбулак | Без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС 175 | Эксплуатация | 20-24.07.2026 | Ушбулак | Без отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  Филиала Уйгентасского РЭС                                             Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского  РЭС   за  июль  месяц   2026 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ № 07 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 01-03,07-08.07.26г | Уштобинский | с. Орта тобе, Киши тобе | 08 30-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 10 от ПС -151 «Уштобе» | Текущий ремонт | 09-10, 13-17.07.26г | Уштобинский | с. Ескельды, Кызыл Жар, Кокдала, Кайнар | 09 00-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 08 от ПС -16 «Батыс» | Текущий ремонт | 20-24, 27-30.07.26г | Уштобинский | г. Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, Вавилова, Казбек Би, Акын Сара, Верещагина, Тынышбаева, Молдагулова, Айту Би, Бухар жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальская, Белинского, Котовского, Маяковского, Курмангазы | 08 30-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ № 02 от ПС -5 «Кальпе» | Текущий ремонт | 01-03,07-10, 13-17, 20-24.07.26г | Кальпинский | с. Канабек | 08 30-1700 |

Начальник  Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.