График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Аксуского РЭС на декабрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-180 | Эксплуатация | 01.12.2025-12.12.2025 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-80-04,01-09 | Эксплуатация | 15.12.2025-19.12.2025 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -80-04,01-09 | Эксплуатация | 22.12.2025-31.12.2025 | Жансугуров | Есеболатов | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-173 | Эксплуатация | 01.12.2025-12.12.2025 | Аксу | Кос-агаш | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-02,01-06 | Эксплуатация | 15.12.2025-19.12.2025 | Аксу | Кос-агаш | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ № -73-02,01-06 | Эксплуатация | 22.12.2025-31.12.2025 | Аксу | Кос-агаш | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-171 | Эксплуатация | 01.12.2025-12.12.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-03,01-10 | Эксплуатация | 15.12.2025-19.12.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-71-03,01-10 | Эксплуатация | 22.12.2025-31.12.2025 | Капал | Капал | 8:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-117 | Эксплуатация | 01.12.2025-12.12.2025 | Капал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-64 | Эксплуатация | 01.12.2025-12.12.2025 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |
| 12 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-64-01,01-05 | Эксплуатация | 15.12.2025-19.12.2025 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |
| 13 | КТП-10/0.4кВ №-64-01,01-05 | Эксплуатация | 22.12.2025-31.12.2025 | Кызыл-агаш | Актоган | 8:30-17:00 |

Начальник филиала  АРЭС                           Космилианов  А.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Алакольского РЭС на декабрь  месяц 2025года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №2 ПС-178 | Подрезка деревьев | 09.12-11.12.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №5 ПС-178 | Подрезка деревьев | 17.12-20.12.2025 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №1 ПС-182 | Подрезка деревьев | 23.12-25.12.2025 | Бескольский | с. Бесколь | 900-1700 |

Начальник Алакольского РЭС                                                    Аханов Д.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Панфиловского РЭС на декабрь месяц 2025 года

Панфиловский РЭС доводит до Вашего сведения, что в декабре месяце плановых работ нет. Отключений нет.

Начальник филиала Панфиловского РЭС                                                   Сарсембаев Б.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Ескельдинского РЭС на декабрь  месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5907 ТП-10/0,4кВ-№5907 | Эксплуатация | 02-12.12.2025 | Карабулакский | с Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ -№5908 ТП-10/0,4кВ-№5908 | Эксплуатация | 02-12.12.2025 | Карабулакский | с Карабулак | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4810 ТП-10/0,4кВ-№4810 | Эксплуатация | 02-12.12.2025 | Алдабергеновский | с. Бактыбай | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ -№4602 ТП-10/0,4кВ -№4602 | Эксплуатация | 02-12.12.2025 | Кокжазыкский | с. Кокжазык | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ -№5401 ТП-10/0,4кВ -№5401 | Эксплуатация | 02-12.12.2025 | Акешкинский | с. АкЕшки | 900-1700 |

Главный инженер ЕРЭС                                               Т.Н. Мерикенов

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Коксуского РЭС на декабрь месяц 2025 года

Коксуский РЭС доводит до Вашего сведения, что в декабре месяце плановых работ нет. Отключений нет.

Начальник филиала Коксуского РЭС                                                   Нургудыр Б.М.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Кербулакского РЭС на декабрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП 35кВ №96 | Эксплутация | 04.12.2025 | Сарыөзек-Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Эксплутация | 11.12.2025 | Сарыозек-Жоламан | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №09 от ПС №126 (обход) | Эксплутация | 2.12.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №260901-1 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.12.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-1 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 16-24.12.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №6 от ПС №126 (Обход линий) | Эксплутация | 16.12.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260601-10 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 6.12.2025-16.12.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №260601-10 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 16-24.12.2025 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №204 (Замена изолятор) | Эксплутация | 2.12.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4кВ №040701-4 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 5.12.2025-16.12.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №040701-04 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 16.12.2025-24.12.2025 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ №2 от ПС №139 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 2.12.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №390201-06 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 4.12.2025-11.12.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390201-06 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.12.2025-30.12.2025 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.12.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №110201-05 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 9.12.2025-11.12.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110201-05 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.12.2025-29.12.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.12.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 19 | КТП-10/0,4кВ №280101-03 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 6.12.2025-11.12.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280101-03 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 21.12.2025-29.12.2025 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №130 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 3.12.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |
| 22 | КТП-10/0,4кВ №300701-06 (Осмотр ТП) | Эксплутация | 9.12.2025-11.12.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |
| 23 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300701-06 (подрезка деревьев) | Эксплутация | 19.12.2025-29.12.2025 | Коксу | Когалы | 900-1700 |

Начальник филиала Кербулакского РЭС                                                               Жумахметов Е.Е.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Сарканского РЭС на декабрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2104 | Эксплуатация | 01-31.12.2025 | Алмалы | Шекарашы | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ 2503 | Эксплуатация | 01-31.12.2025 | Койлык | Койлык | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т04 | Эксплуатация | 01-31.12.2025 | Лепсы | Лепсы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2703 | Эксплуатация | 01-31.12.2025 | Лепсы | М.Толебаев | 900-1700 |
|  | ПС №180,192,174,22,23, | Эксплуатация | 08-10.12.2025 | Жансугур, Сагабуйен, Алмалы | Жансугур, Сагабуйен, Алмалы | 900-1700 |

Начальник филиала Сарканского РЭС                                                            Орумбаев С.Т.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Талдыкорганского ГЭС на декабрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264,262,290,371,534,284,286,281 | Подрезка деревьев | 01-25.12.2025 | с. Еркин | с. Еркин | 900-1700 |
| 2 | ТП-10/0,4 кВ №1099,110,461,512,585,1046,949 | Тех.обслуживание | 01-25.12.2025 | Пр. Назарбаева, вызд Алматинская трасса, ул.Талдыкорган | Пр. Назарбаева,вызд Алматинская трасса, ул.Талдыкорган | 900-1700 |

Начальник по филиалу ТК ГЭС                                                              Чильменбетов А.Д.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Текелийского ГЭС на декабрь месяц 2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-6кВ №03 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 01.12.2025 25.12.2025 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670355 | Подрезка деревьев | 02.12.2025 26.12.2025 | Текели | Ул. Каратальская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670365 | Подрезка деревьев | 03.12.2025 | Текели | Ул. Панфилова | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670396 | Подрезка деревьев | 04.12.2025 | Текели | Село. Жендик | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703108 | Подрезка деревьев | 05.12.2025 | Текели | Ул. Алмабала | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703109 | Подрезка деревьев | 08.12.2025 | Текели | Ул. С.Шегебая | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | День ТБ | 09.12.2025 | Текели | День ТБ | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703110 | Подрезка деревьев | 10.12.2025 | Текели | Ул. Кора | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703111 | Подрезка деревьев | 11.12.2025 | Текели | Ул. Айдар би | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703113 | Подрезка деревьев | 12.12.2025 | Текели | Ул. Алмабала | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6703115 | Подрезка деревьев | 15.12.2025 | Текели | Ул. Береговая | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №01 от ПС-167 | Подрезка деревьев | 17.12.2025 29.12.2025 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670179 | Подрезка деревьев | 18.12.2025 | Текели | Ул. Алматинская | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670133 | Подрезка деревьев | 19.12.2025 | Текели | Ул. Темерязева | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670199 | Подрезка деревьев | 22.12.2025 | Текели | Ул. Достык | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670138 | Подрезка деревьев | 23.12.2025 30.12.2025 | Текели | Ул. Караталькая | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670136 | Подрезка деревьев | 24.12.2025 31.12.2025 | Текели | Ул. Пушкина | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                             Бакенбаев Н.С.

График вывода в ремонт основного электрооборудование филиала Уйгентасского РЭС на декабрь месяц 2025 года

Уйгентасский РЭС доводит до Вашего сведения, что в декабре месяце плановых работ нет. Отключений нет.

Начальник филиала Уйгентасского РЭС                                                   Оспанбеков К.К.

График вывода в ремонт основного электрооборудование Каратальского  РЭС   на  декабрь  месяц   2025 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №- 02 от РП- 1 «Уштобе» | эксплуатация | 01-05, 08-12.12. 2025г | Уштобинский | с. Достык ул Исаева, Ауэзова, Алиашпанова, мкр Балхаш ул Нурмухамбетова, Калдаякова | 09 00-1630 |
| 2 | ВЛ-10кВ №- 05 от ПС- 16 «Батыс» | эксплуатация | 17-19.12.25г | Уштобинский | с.Орта тобе | 09 00-1630 |

Начальник  Каратальского  РЭС                                                            Байбулатов К.К.