Ақсу АЭЖФ  2026  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

	Рет №
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Учаске
	Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар
	Ажыратылу уақыты

	1
	ӘЖ-10кВ  № -5 ҚС-180
	Ағымдағы жөндеу
	01.09.2026-07.09.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	2
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ № -80-05-01-09
	Ағымдағы жөндеу
	08.09.2026-18.09.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	3
	КТП 10/0,4 кВ № -80-05-01-09
	Ағымдағы жөндеу
	21.09.2026-30.09.2026
	Жасүгіров
	Жасүгіров
	8:30-17:00

	4
	ӘЖ-10кВ  № -1 ҚС-22
	Ағымдағы жөндеу
	01.09.2026-07.09.2026
	Ақсу
	Қызылту
	8:30-17:00

	5
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ № -22-01-01-03
	Ағымдағы жөндеу
	08.09.2026-18.09.2026
	Ақсу
	Қызылту
	8:30-17:00

	6
	КТП 10/0,4 кВ № -22-01-01-03
	Ағымдағы жөндеу
	21.09.2026-30.09.2026
	Ақсу
	Қызылту
	8:30-17:00

	7
	ӘЖ-10кВ  №-1  ҚС-23
	Ағымдағы жөндеу
	01.09.2026-07.09.2026
	Қаракөз
	Кеңқарын
	8:30-17:00

	8
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-23-01-01-02
	Ағымдағы жөндеу
	08.09.2026-18.09.2026
	Қаракөз
	Кеңқарын
	8:30-17:00

	9
	КТП 10/0,4 кВ №-23-01-01-02
	Ағымдағы жөндеу
	21.09.2026-30.09.2026
	Қаракөз
	Кеңқарын
	8:30-17:00

	10
	ӘЖ-10кВ  № -5 ҚС-171
	Ағымдағы жөндеу
	01.09.2026-07.09.2026
	Қапал
	Көшкентал
	8:30-17:00

	11
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №71-05-01-08
	Ағымдағы жөндеу
	08.09.2026-18.09.2026
	Қапал
	Көшкентал
	8:30-17:00

	12
	КТП 10/0,4 кВ № 71-05-01-08
	Ағымдағы жөндеу
	21.09.2026-30.09.2026
	Қапал
	Көшкентал
	8:30-17:00

	13
	ӘЖ-10кВ  № -5 ҚС-117
	Ағымдағы жөндеу
	01.09.2026-07.09.2026
	Қапал
	Арасан
	8:30-17:00

	14
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №17-05-01-02
	Ағымдағы жөндеу
	08.09.2026-18.09.2026
	Қапал
	Арасан
	8:30-17:00

	15
	КТП 10/0,4 кВ № 17-05-01-02
	Ағымдағы жөндеу
	21.09.2026-30.09.2026
	Қапал
	Арасан
	8:30-17:00

	16
	ӘЖ-10кВ  №-6  ҚС-1Т
	Ағымдағы жөндеу
	01.09.2026-07.09.2026
	Қызыл-ағаш
	Г.Орманов
	8:30-17:00

	17
	ӘЖ-0,4 кВ   КТП 10/0,4 кВ №-1Т-06-01
	Ағымдағы жөндеу
	08.09.2026-18.09.2026
	Қызыл-ағаш
	Г.Орманов
	8:30-17:00

	18
	КТП 10/0,4 кВ №-1Т-06-01
	Ағымдағы жөндеу
	21.09.2026-30.09.2026
	Қызыл-ағаш
	Г.Орманов
	8:30-17:00


[bookmark: _GoBack]
	
Ақсу АЭЖ филиалының басшысы                                    А.Т. Космилианов 








Алакөл АЭЖФ  2026  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Вид ремонта
	Дата
	Участок
	Потребители которые будут отключены от эл.сети
	Время отключения

	1
	ӘЖ-0,4 кВ №1820501
	күрделі жөндеу жұмыстары
	01.09-04.09
	Бескөл
	Бұлақты а.
	900-1700

	2
	ЭБЖ-110 кВ №164 Ушарал-Бескөл
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	07.09-11.09

	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	3
	ЭБЖ-35 кВ №17 Ушарал-Бескөл-Ынталы
	пайдалану жұмыстары
	14.09-18.09
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	4
	ЭБЖ-35 кВ №82 Жанама-Енбекши
	пайдалану жұмыстары
	21.09-24.09
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	5
	ЭБЖ-35 кВ №83 Карабулак-Енбекши
	пайдалану жұмыстары
	25.09-30.09
	ЭБЖ
	өшірілмейді
	900-1700

	6
	ҚС-110/35/10 кВ №193 Тентек 
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	07.09-11.09
	ҚС
	Қарабулақ а.
	900-1700

	7
	ҚС-110/35/10 кВ №178 Үшарал 
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	14.09-18.09
	ҚС
	Үшарал қ.
	900-1700

	8
	ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №82 Ынталы
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	07.09-11.09
	Үшарал
	Ынталы а.
	900-1700

	9
	ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №82 Ынталы
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	28.09-29.09
	Үшарал
	Ынталы а.
	900-1700

	10
	ӘЖ-10 кВ №6 ҚС №182 Бескөл
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	07.09-08.09
	Үшарал
	Бұлақты а.
	900-1700

	11
	ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №179 Жайпак
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	16.09-17.09
	Бескөл
	Қайнар а.
	900-1700

	12
	ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №79 Уялы
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	24.09-25.09
	Бескөл
	Уялы, Қамысқала, Алакөл а.
	900-1700

	13
	ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №195 Ақши
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	07.09-11.09
	Көктума
	Ақши а.
	900-1700

	14
	ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №84 Тохты
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	14.09-31.09
	Тохты
	Тохты а.
	900-1700

	15
	ӘЖ-0,4 кВ №820101
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	14.09-18.09
	Үшарал
	Ынталы а.
	900-1700

	16

	ӘЖ-0,4 кВ №1820601
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	09.09-11.09
	Үшарал
	Ақтубек а.
	900-1700

	17
	ӘЖ-0,4 кВ №1790201
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	18.09-21.09
	Бескөл
	Қайнар а.
	900-1700

	18
	ӘЖ-0,4 кВ №790101
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	28.09-29.09
	Бескөл
	Уялы, Қамысқала, Алакөл а.
	900-1700

	19
	ӘЖ-0,4 кВ №1950101
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	14.09-17.09
	Көктума
	Ақши а.
	900-1700

	20
	ӘЖ-0,4 кВ №1950101
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	14.09-17.09
	Тохты
	Тохты а.
	900-1700

	21

	ТП-10/0,4 кВ №820101-03
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	21.09-25.09
	Үшарал
	Ынталы а.
	900-1700

	22
	ТП-10/0,4 кВ №1820601-04
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	14.09-15.09
	Бескөл
	Ақтубек а.
	900-1700

	23
	ТП-10/0,4 кВ №1790201-02
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	22.09-23.09
	Бескөл
	Қайнар а.
	900-1700

	24
	ТП-10/0,4 кВ №790101-04
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	30.09.2026
	Бескөл
	Уялы, Қамысқала, Алакөл а.
	900-1700

	25
	ТП-10/0,4 кВ №1950101-05
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	18.09-23.09
	Бескөл
	Ақши а.
	900-1700

	26
	ТП-10/0,4 кВ №1950101-05
	ағымдағы жөндеу жұмыстары
	11.09.2026
	Тохты
	Тохты а.
	900-1700



                      Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                                                             Д.Д.Аханов

Панфилов АЭЖФ  2026 жылдың қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ-35кВ №68
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-30.09.2026
	ЭЖБ
	Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы
	9-00 ден 17-00 дейін

	2
	ӘЖ-35кВ №99
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-30.09.2026
	ЭЖБ
	Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы
	9-00 ден 17-00 дейін

	3
	ҚС-35/10кВ №134 «Жаркент»
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-30.09.2026
	ҚС
	Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы
	9-00 ден 17-00 дейін

	4
	ӘЖ-10кВ №111 от ПС-86
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-30.09.2026
	Қала 
	Жаркент қаласының Б.Назым, Шекара, Абай көшелері
	9-00 ден 17-00 дейін

	5
	ӘЖ-10кВ №114 от ПС-86
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-30.09.2026
	Қала
	Әскери бөлім
	9-00 ден 17-00 дейін

	6
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №67 от ПС-142
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-30.09.2026
	Шығыс1
	Хоргос ауылы, Хоргос, Ынталы шекара бекеттері
	9-00 ден 17-00 дейін

	7
	ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №130 от ПС-91
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-30.09.2026
	Көктал
	Айдарлы, Дарбазқұм ауылдары
	9-00 ден 17-00 дейін

	8
	ӘЖ-10кВ №131 от ПС-91
	Ағымдағы жөндеу жұмыстары
	01-30.09.2026
	Көктал
	Айдарлы ауылы
	9-00 ден 17-00 дейін


                                               
Панфилов АЭЖ филиалының бастығы                                            Б.Т.Сарсембаев 








Ескелді АЭЖФ  2026  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 
	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ӘЖ-10 кВ -№5910
ТП-10/0,4кВ -№5910
	Ағымдағы жөндеу
	07-17.09.2026
	Қарабұлақ
	Абай ауылы
	900-1700

	2
	ӘЖ-10 кВ -№5216
ТП-10/0,4кВ -№5216
	Ағымдағы жөндеу
	01-04.09.2026
	Қарабұлақ
	Байысов ауылы 
	900-1700

	3
	ӘЖ-10кВ -№5604

	Ағымдағы жөндеу
	21-23.09.2026
	Қарабұлақ
	Сырымбет  ауылы
	900-1700

	4
	ӘЖ-10/0,4 кВ -№4806
ТП-10/0,4кВ -№4806
	Ағымдағы жөндеу
	07-17.09.2026
	Алдаберген
	Бақтыбай  ауылы
	900-1700



Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                               М.К. Шарипов 










	Көксу ЭЖАФ 2026 жылдың қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күн
	Бөлімше
	Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар
	Ажыратылу уақыты 

	1
	ҚС-165  ӘЖ-10 кВ № 7
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Бескайнар ауылы : Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 үйлер, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.
	09:00 - 17:00

	2
	ӘЖ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-07-01--09
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Бескайнар ауылы : Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 үйлер, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.
	09:00 - 17:00

	3
	КТП-10/0,4 кВ № 165-07-01--09
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Бескайнар ауылы : Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 үйлер, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана.
	09:00 - 17:00

	4
	ҚС-45  ӘЖ-10 кВ № 2
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Талапты ауылы : Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.
	09:00 - 17:00

	5
	ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-02-01--07
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Талапты ауылы : Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.
	09:00 - 17:00

	6
	КТП-10/0,4 кВ №45-02-01-07
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Талапты ауылы : Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов.
	09:00 - 17:00

	7
	ҚС-45  ӘЖ-10 кВ № 3
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	 Мамбет ауылы : Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.
	09:00 - 17:00

	8
	ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Мамбет ауылы : Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.
	09:00 - 17:00

	9
	КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Мамбет ауылы : Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков.
	09:00 - 17:00

	10
	ҚС-47  ӘЖ-10 кВ № 6
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	 Маулимбай ауылы : Керимбала, Смайл, Хамза.
	09:00 - 17:00

	11
	ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-06-01--01
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Маулимбай ауылы : Керимбала, Смайл, Хамза.
	09:00 - 17:00

	12
	КТП-10/0,4 кВ №47-06-01--01
	Ағымдағы жөндеу
	01-31.09.2026
	Балпык би
	Маулимбай ауылы : Керимбала, Смайл, Хамза.
	09:00 - 17:00

	
	
	
	
	
	
	

	Көксу ЭЖА филиалының бастығы                                               Т.Б.Шәбден





		
	
	
	
	
	
	

	Кербұлақ АЭЖ 2026 жылдың қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Участке
	Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар
	Ажыратылу уақыты

	1
	ӘЖБ 110кВ №169
	Ағымдағы жұмыстар
	01-02.09.2026
	Когалы-Рудник Коксу
	Сарыөзек
	900-1700

	2
	ӘЖБ 110кВ №172
	Ағымдағы жұмыстар
	01-02.09.2026
	Акбастау-Когалы
	Сарыөзек
	900-1700

	3
	ӘЖБ 35кВ №97
	Ағымдағы жұмыстар
	03-04.09.2026
	Сарыозек-Сарыбулак
	Сарыөзек
	900-1700

	
	ӘЖБ 110кВ №170
	Ағымдағы жұмыстар
	03-04.09.2026
	Сарыозек-Акбастау
	Сарыөзек
	900-1700

	
	ӘЖБ 110кВ №171
	Ағымдағы жұмыстар
	07-08.09.2026
	Акбастау-Басши
	Сарыөзек
	900-1700

	
	ӘЖБ 35кВ №86
	Ағымдағы жұмыстар
	09-10.09.2026
	Кызылжар-Каспан
	Сарыөзек
	900-1700

	4
	ПСТ 110/10 кВ №131
	Ағымдағы жұмыстар
	09-10.09.2026
	Басши
	Сарыөзек
	900-1700

	
	ПСТ 35/10 кВ №204
	Ағымдағы жұмыстар
	10-11.09.2026
	Шаткал
	Сарыөзек
	900-1700

	5
	АРС-64 ПСТ №137
	Ағымдағы жұмыстар
	07-07.08.2026
	Кызылжар
	Сарыөзек
	900-1700

	6
	ӘЖ-10кВ №09 от ПС №126     
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	7
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-1
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	8
	КТП-10/0,4кВ №260901-1
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	9
	ӘЖ-10кВ №10 от ПС №126   
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	10
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №261001-01   
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	11
	КТП-10/0,4кВ №261001-01
	Эксплуатация
	03-04.09.2026
	Сарыозек
	Сарыөзек
	900-1700

	12
	ӘЖ-10кВ №05 от ПС №107     
	Ағымдағы жұмыстар
	14-15.09.2026
	Самен
	Сарыөзек
	900-1700

	13
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070501-07
	Ағымдағы жұмыстар
	14-15.09.2026
	Самен
	Сарыөзек
	900-1700

	14
	КТП-10/0,4кВ №070501-07
	Ағымдағы жұмыстар
	14-15.09.2026
	Самен
	Сарыөзек
	900-1700

	15
	ӘЖ-10кВ №04 от ПС №137
	Ағымдағы жұмыстар
	16-17.09.2026
	Кызылжар
	Сарыөзек
	900-1700

	16
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06
	Ағымдағы жұмыстар
	16-17.09.2026
	Кызылжар
	Сарыөзек
	900-1700

	17
	КТП-10/0,4кВ №370401-06
	Ағымдағы жұмыстар
	16-17.09.2026
	Кызылжар
	Сарыөзек
	900-1700

	18
	ӘЖ-10кВ №07 от ПС №146     
	Эксплуатация
	21-22.09.2026
	Желдикара
	Сарыөзек
	900-1700

	19
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08
	Эксплуатация
	21-22.09.2026
	Желдикара
	Сарыөзек
	900-1700

	
	КТП-10/0,4кВ №460701-08
	Эксплуатация
	21-22.09.2026
	Желдикара
	Сарыөзек
	900-1700

	20
	ӘЖ-10кВ №01 от ПС №111     
	Ағымдағы жұмыстар
	24-25.09.2026
	Каспан
	Сарыөзек
	900-1700

	21
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110101-03
	Ағымдағы жұмыстар
	24-25.09.2026
	Каспан
	Сарыөзек
	900-1700

	22
	КТП-10/0,4кВ №110101-03
	Ағымдағы жұмыстар
	24-25.09.2026
	Каспан
	Сарыөзек
	900-1700

	23
	ӘЖ-10кВ №01 от ПС №129
	Эксплуатация
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыөзек
	900-1700

	24
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290101-06
	Эксплуатация
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыөзек
	900-1700

	25
	КТП-10/0,4кВ №290101-06
	Эксплуатация
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыөзек
	900-1700

	26
	ӘЖ-10кВ №03 от ПС №129  
	Ағымдағы жұмыстар
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыөзек
	900-1700

	
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290301-13
	Ағымдағы жұмыстар
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыөзек
	900-1700

	
	КТП-10/0,4кВ №290301-13
	Ағымдағы жұмыстар
	28-30.09.2026
	Терисаккан
	Сарыөзек
	900-1700

	
	ӘЖ-10кВ №01 от ПС №130   
	Ағымдағы жұмыстар
	10-11.09.2026
	Шаткал
	Сарыөзек
	900-1700

	
	ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300101-05
	Ағымдағы жұмыстар
	10-11.09.2026
	Шаткал
	Сарыөзек
	900-1700

	
	КТП-10/0,4кВ №300101-05
	Ағымдағы жұмыстар
	10-11.09.2026
	Шаткал
	Сарыөзек
	900-1700

	
	
	
	


	




	


                                                    Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы                                             Е.Е. Жұмахметов 











Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына 
шығару кестесі.

	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	
	ТЖП
	
	
	
	
	

	1
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2101
	Ағымдық жөндеу
	01-03.09.2026
	Алмалы
	Население с. Алмалы
	900-1700

	2
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2104
	Ағымдық жөндеу
	04-05.09.2026
	Алмалы
	Население с. Пограничник
	900-1700

	3
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8403
	Ағымдық жөндеу
	07-09.09.2026
	Екіаша
	Население с. Екіаша
	900-1700

	4
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2805
	Ағымдық жөндеу
	10-11.09.2026
	Қойлық
	Население с. Қойлық
	900-1700

	5
	ӘЖ -10 кВ  ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8604
	Ағымдық жөндеу
	14-16.09.2026
	Лепсі
	Население с. Көктерек
	900-1700

	6
	ҚС №25 Койлык
	Ағымдық жөндеу
	7-11.09.2026
	Қойлық
	Население с. Қойлық
	900-1700

	7
	ҚС №3Т Лепсы
	Ағымдық жөндеу
	14-18.09.2026
	Лепсі
	Население с. Лепсі
	900-1700

	8
	ҚС №186 Коктерек
	Ағымдық жөндеу
	01-04.09.2026
	Көктерек
	Население с. Көктерек
	900-1700

	9
	ЭБЖ-35 кВ №31
	Ағымдық жөндеу
	02.09.2026
	Сарқан -Екіаша
	Население с. Сарқан -Екіаша
	900-1700

	10
	ЭБЖ -35 кВ №33
	Ағымдық жөндеу
	07-08.09.2026
	Екіаша -Тополевка
	Население с. Екіаша -Тополевка
	900-1700

	11
	ЭБЖ -35 кВ №49
	Ағымдық жөндеу
	10-11.09.2026
	ПС-25-Бақалы
	Население с. ПС-25-Бақалы
	900-1700

	12
	ЭБЖ -35 кВ №5
	Ағымдық жөндеу
	14-15.09.2026
	Екіаша-Аманбөктер
	Население с. Екіаша-Аманбөктер
	900-1700


	
Сарқан АЭЖ филиалының бастығы                                                 С.Т.  Орумбаев 





Талдықорған ҚЭЖ филиалының  2026  жылдың  қыркүйек  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 

	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	1)КЛ-10кВ №108 от ТП-117 до ТП-222,
2)КЛ-10кВ №54 от ТП-488 до ТП-247
3)КЛ-10 кВ №55 от ТП-131 до ТП-148
	Ағымдағы жөндеу
	03.08.-07.08.2026г.
	
Талдыкорган қаласы
	Өтенай Абай көшесі Загородная резиденция, Ипподром

	900-1700

	2
	КЛ-10 кВ №8 от РП-2
 ТП-10/0,4 кВ № 129, 325, 134, 357, 440, 159
	Ағымдағы жөндеу
	10.08.-13.08.2026г.
	
Талдыкорган қаласы
	Ж.Жабаева-Ч.Уәлиханова, Балхашская көшесі, Акын Сара көшесі
Балабақша,Жансүгірова,
68/78, мектеп-интернат, Обл.УВД
Жансүгірова.91/97 Ул.
Жансүгірова, 96- Біржан Сал
	900-1700

	3
	ВЛ-10 кВ №56 от РП-5 ТП-10/0,4 кВ № 132, 145, 101, 247, 700
	Ағымдағы жөндеу
	14.08.-18.08.2026г.
	
Талдыкорган қаласы

	Ақын Сара көшесінен жоғары қарай, Чкалова – Архитектурская, Аблайхана көшесі
Подгорная,.Абылайхана көшесі,
Курманова  көшесінің бұрышы Подгорная Брусиловского көшелері.
	900-1700

	4
	КЛ-10 кВ №1 от РП-6 
ТП-10/0,4 кВ № 413, 412, 314, 318, 319,320
	Ағымдағы жөндеу
	19.08.-21.08.2026г.
	Талдыкорган қаласы
	9-шы алаң, Госпиталь Шығыс шағын ауданы Казыбаева көшесі
	900-1700

	5
	КЛ-10 кВ №70 от РП-8 ТП-10/0,4 кВ № 443, 447, 448, 441, 343, 469
	Ағымдағы жөндеу
	24.08.-28.08.2026
	

Талдыкорган қаласы
	Жастар шағын ауданы №42,10,1 үйлері, №17 жатахана, Желтоқсан көшесі, ЖМУ оқу корпусы — І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің,Желтоқсан көшесі №222
	900-1700



                      Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                А.Д. Чильменбетов 



Текелі ҚЭЖФ  2026  жылдың  қыркүйек  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

	№ п/п
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	
1
	ӘЖ-6кВ №02 от ПС-167
	Ағаш кесу
	01.09.2026
15.09.2026
28.09.2026
	Текелі
	
Мкр.Достык
	900-1700

	2
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670243
	
Ағаш кесу
	02.09.2026
16.09.2026
30.09.2026
	
Текелі
	
Ул. Конаева
	
900-1700

	3
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702136
	
Ағаш кесу
	03.09.2026
17.09.2026
	
Текелі
	Ул. Сейфуллина, Лазо
	
900-1700

	4
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670256
	Ағаш кесу
	 04.09.2026
18.09.206
	
Текелі
	
Ул.Альфара би
	900-1700

	5
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670277
	Ағаш кесу
	07.09.2026
21.09.2026
	Текелі
	Ул. Альфара би
	
900-1700

	6
	ТҚ күні
	 ТҚ күні
	08.09.2026
	Текелі
	День ТБ
	900-1700

	7
	ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702100
	 Ағаш кесу
	09.09.2026
22.09.2026
	Текелі
	                  Ул.Альфара би
	900-1700

	8
	ӘЖ-6кВ №07 от ПС-167
	Ағаш кесу
	10.09.2026
23.09.2026
29.09.2026
	
Текелі
	
Мкр.Достык
	
900-1700

	9
	ӘЖ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741
	Ағаш кесу
	11.06.2026
24.09.2026
	    Текелі

	Ул. Подхозная
	
900-1700

	10
	ӘЖ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762
	Ағаш кесу
	14.09.2026
25.09.2026
	Текелі
	Ул. Шевченко
	900-1700



Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                                          Д.Б. Сейдахметов 
Үйгентас ЭЖАФ  2025  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына 
шығару кестесі.

	Рет
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	1
	ҚС-189 Шілікті
	Ағымды жөндеу
	07-10.09.2026
	Шілікті
	ЖШС Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы, Насосная
	9.00-17.00

	   2
	ҚС-188  Мәрия
	Ағымды жөндеу
	14-16.09.2026
	Мәрия
	Конебаза
	9.00-17.00

	3
	ҚС-188  Будыр
	Ағымды жөндеу
	17-18.09.2026
	Будыр
	Өшірілмейді
	

	
	АБЖ
	
	
	
	
	

	1
	ӘЖ-110кВ №132
	Ағымды жөндеу
	14-30.09.2026
	Қойлык-Қабанбай

	Өшірілмейді
	

	2
	ӘЖ-35 №27
	Ағымды жөндеу
	 1-4.09.2026
	Қабанбай-Бибақан
	Өшірілмейді
	

	3
	ӘЖ-35 №28
	техникалық қызмет көрсету
	7-8.09.2026
	Бибақан-Тоқжайлау
	Өшірілмейді
	

	
	ТЖП
	
	
	
	
	

	1
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810501
	Ағымды жөндеу
	1-2.09.2026
	Екпінді ауылы
	Екпінді ауылы, Қазақстан, Нұрмұхамбетов көшелері
	8.00-17.00

	2
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810502
	Ағымды жөндеу
	3-4.09.2026
	Екпінді ауылы
	Қазақстан Бірлестік, С.Мейірманов, Н.Махаманов
	8.00-17.00

	3
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810504
	Ағымды жөндеу
	7-9.09.2026
	Екпінді ауылы
	Қазақстан, Қапсалямов, Қабанбай, Берікбаев, К.Бітімбекова көшелері
	8.00-17.00

	4
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810506
	Ағымды жөндеу
	10-.11.092026
	Екпінді ауылы
	Қазақстан көшесі
	8.00-17.00

	5
	ӘЖ-10 кВ №5 от ҚС  181
	Ағымды жөндеу
	14-16.09.2026
	Екпінді ауылы
	Екпінді, Үшқайын, Қарлығаш ауылдары
	8.00-17.00

	6
	ТҚС-10/0,4 кВ №730101
	Ағымды жөндеу
	01-04.09.2026
	Лепсі ауылы
	Кардон Жалаңаш, Жөңғар Алатауы
	8.00-17.00

	7
	ТҚС-10/0,4 кВ №730102
	Ағымды жөндеу
	07-11.09.2026
	Лепсі ауылы
	ТОО АQPAN F SSeTS
	8.00-17.00

	8
	
ӘЖ-10 кВ №1 от ҚС 73
	Ағымды жөндеу
	14-18.09.2026
21-25.09.2026
28-30.092026
	Лепсі ауылы
	Кардон Жалаңаш, Жөңғар Алатауы, ТОО АQPAN F SSeTS
	8.00-17.00

	9
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810102-08
	техникалық қызмет көрсету
	17,18,21.09.2026
	Қабанбай,  Теректі ауылы
	Өшірілмейді
	

	10
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810109-26
	техникалық қызмет көрсету
	22-24.09.2026
	Теректі, Сапақ ауылы
	Өшірілмейді
	

	11
	ӘЖ-10 кВ №1 от ҚС 181
	техникалық қызмет көрсету
	25.28.09.2026
	Қабанбай,  Теректі,
Сапақ ауылы
	Өшірілмейді
	

	12
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1750301
	техникалық қызмет көрсету
	7-11.09.2026
	Ушбулак
	Өшірілмейді
	

	13
	ӘЖ-10 кВ №3 от ҚС 175
	техникалық қызмет көрсету
	14-18.09.2026
	Ушбулак
	Өшірілмейді
	

	14
	ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1870101-04
	техникалық қызмет көрсету
	  28 .09. 2026 
	Шиликты
	Өшірілмейді
	

	15
	ӘЖ-10 кВ №1 от ҚС 187
	техникалық қызмет көрсету
	29. 09.2026
	Шиликты
	Өшірілмейді
	

	16
	ТҚС-10/0,4 кВ №1880101
	техникалық қызмет көрсету
	30.09.2026
	Марья
	Өшірілмейді
	



Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы                                                   К.К. Оспанбеков




Қаратал  АЭЖФ 2026  жылдың   қыркүйек  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. 

	Рет.
№
	Нысан атауы
	Жөндеу түрі
	Күні
	Бөлімше
	Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар
	Өшіру уақыты

	
1
	ӘЖ-10/0,4кВ № -13   - 151 «Үштөбе» ҚС-ы
	
Ағымды жөндеу
	01-04,07-11.09.26ж
	
Үштөбе
	 Үштөбе  Айтеке Би, Б.Момышұлы, Бақтыбай, Рыскұлов, Чкалов,  Ауэзов, Свердлов, Куйбышев, Қалдаяқов, Бакай Батыр, Нұрмухамбетов, Фрунзе көшелері
	08 30-1700

	2
	ӘЖ-0,4кВ № - 02  - 1  «Үштөбе» РП
	
Ағымды жөндеу
	   
14-18,           21-25.09.26ж
	
Үштөбе
	 Достык ауылы   Исаев, Ауэзов, Алишпанов, Нурмухамбетов, Калдаяков,  Мерей шағын ауданы
	08 30-1700

	
3
	ӘЖ-10/0,4кВ № -06   - 05 «Кәлпе» ҚС-ы
	
Ағымды жөндеу
	14-18,              21-25.09.26ж
	
Кәлпе
	 Айдар ауылы,   су алу бас құрылысы
	08 30-1700


	
Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                            Қ.Қ.Байбулатов 

