Ақсу АЭЖФ  2026  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Учаске | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-180 | Ағымдағы жөндеу | 01.09.2026-07.09.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -80-05-01-09 | Ағымдағы жөндеу | 08.09.2026-18.09.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ № -80-05-01-09 | Ағымдағы жөндеу | 21.09.2026-30.09.2026 | Жасүгіров | Жасүгіров | 8:30-17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-22 | Ағымдағы жөндеу | 01.09.2026-07.09.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -22-01-01-03 | Ағымдағы жөндеу | 08.09.2026-18.09.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ № -22-01-01-03 | Ағымдағы жөндеу | 21.09.2026-30.09.2026 | Ақсу | Қызылту | 8:30-17:00 |
| 7 | ӘЖ-10кВ №-1 ҚС-23 | Ағымдағы жөндеу | 01.09.2026-07.09.2026 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-23-01-01-02 | Ағымдағы жөндеу | 08.09.2026-18.09.2026 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 9 | КТП 10/0,4 кВ №-23-01-01-02 | Ағымдағы жөндеу | 21.09.2026-30.09.2026 | Қаракөз | Кеңқарын | 8:30-17:00 |
| 10 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-171 | Ағымдағы жөндеу | 01.09.2026-07.09.2026 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71-05-01-08 | Ағымдағы жөндеу | 08.09.2026-18.09.2026 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 12 | КТП 10/0,4 кВ № 71-05-01-08 | Ағымдағы жөндеу | 21.09.2026-30.09.2026 | Қапал | Көшкентал | 8:30-17:00 |
| 13 | ӘЖ-10кВ № -5 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 01.09.2026-07.09.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-05-01-02 | Ағымдағы жөндеу | 08.09.2026-18.09.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 15 | КТП 10/0,4 кВ № 17-05-01-02 | Ағымдағы жөндеу | 21.09.2026-30.09.2026 | Қапал | Арасан | 8:30-17:00 |
| 16 | ӘЖ-10кВ №-6 ҚС-1Т | Ағымдағы жөндеу | 01.09.2026-07.09.2026 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-1Т-06-01 | Ағымдағы жөндеу | 08.09.2026-18.09.2026 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |
| 18 | КТП 10/0,4 кВ №-1Т-06-01 | Ағымдағы жөндеу | 21.09.2026-30.09.2026 | Қызыл-ағаш | Г.Орманов | 8:30-17:00 |

Ақсу АЭЖ филиалының басшысы                                    А.Т. Космилианов

Алакөл АЭЖФ  2026  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ №1820501 | күрделі жөндеу жұмыстары | 01.09-04.09 | Бескөл | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 2 | ЭБЖ-110 кВ №164 Ушарал-Бескөл | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 07.09-11.09 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 3 | ЭБЖ-35 кВ №17 Ушарал-Бескөл-Ынталы | пайдалану жұмыстары | 14.09-18.09 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 4 | ЭБЖ-35 кВ №82 Жанама-Енбекши | пайдалану жұмыстары | 21.09-24.09 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 5 | ЭБЖ-35 кВ №83 Карабулак-Енбекши | пайдалану жұмыстары | 25.09-30.09 | ЭБЖ | өшірілмейді | 900-1700 |
| 6 | ҚС-110/35/10 кВ №193 Тентек | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 07.09-11.09 | ҚС | Қарабулақ а. | 900-1700 |
| 7 | ҚС-110/35/10 кВ №178 Үшарал | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 14.09-18.09 | ҚС | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №82 Ынталы | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 07.09-11.09 | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №82 Ынталы | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 28.09-29.09 | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС №182 Бескөл | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 07.09-08.09 | Үшарал | Бұлақты а. | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №179 Жайпак | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 16.09-17.09 | Бескөл | Қайнар а. | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №79 Уялы | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 24.09-25.09 | Бескөл | Уялы, Қамысқала, Алакөл а. | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС №195 Ақши | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 07.09-11.09 | Көктума | Ақши а. | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-10 кВ №2 ҚС №84 Тохты | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 14.09-31.09 | Тохты | Тохты а. | 900-1700 |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ №820101 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 14.09-18.09 | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ-0,4 кВ №1820601 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 09.09-11.09 | Үшарал | Ақтубек а. | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ-0,4 кВ №1790201 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 18.09-21.09 | Бескөл | Қайнар а. | 900-1700 |
| 18 | ӘЖ-0,4 кВ №790101 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 28.09-29.09 | Бескөл | Уялы, Қамысқала, Алакөл а. | 900-1700 |
| 19 | ӘЖ-0,4 кВ №1950101 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 14.09-17.09 | Көктума | Ақши а. | 900-1700 |
| 20 | ӘЖ-0,4 кВ №1950101 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 14.09-17.09 | Тохты | Тохты а. | 900-1700 |
| 21 | ТП-10/0,4 кВ №820101-03 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 21.09-25.09 | Үшарал | Ынталы а. | 900-1700 |
| 22 | ТП-10/0,4 кВ №1820601-04 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 14.09-15.09 | Бескөл | Ақтубек а. | 900-1700 |
| 23 | ТП-10/0,4 кВ №1790201-02 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 22.09-23.09 | Бескөл | Қайнар а. | 900-1700 |
| 24 | ТП-10/0,4 кВ №790101-04 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 30.09.2026 | Бескөл | Уялы, Қамысқала, Алакөл а. | 900-1700 |
| 25 | ТП-10/0,4 кВ №1950101-05 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 18.09-23.09 | Бескөл | Ақши а. | 900-1700 |
| 26 | ТП-10/0,4 кВ №1950101-05 | ағымдағы жөндеу жұмыстары | 11.09.2026 | Тохты | Тохты а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ филиалының бастығы                                                                             Д.Д.Аханов

Панфилов АЭЖФ  2026 жылдың қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-35кВ №68 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.09.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ӘЖ-35кВ №99 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.09.2026 | ЭЖБ | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ҚС-35/10кВ №134 «Жаркент» | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.09.2026 | ҚС | Өшірусіз, басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ӘЖ-10кВ №111 от ПС-86 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.09.2026 | Қала | Жаркент қаласының Б.Назым, Шекара, Абай көшелері | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ӘЖ-10кВ №114 от ПС-86 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.09.2026 | Қала | Әскери бөлім | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №67 от ПС-142 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.09.2026 | Шығыс1 | Хоргос ауылы, Хоргос, Ынталы шекара бекеттері | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №130 от ПС-91 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.09.2026 | Көктал | Айдарлы, Дарбазқұм ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ӘЖ-10кВ №131 от ПС-91 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-30.09.2026 | Көктал | Айдарлы ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |

Панфилов АЭЖ филиалының бастығы                                            Б.Т.Сарсембаев

Ескелді АЭЖФ  2026  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10 кВ -№5910 ТП-10/0,4кВ -№5910 | Ағымдағы жөндеу | 07-17.09.2026 | Қарабұлақ | Абай ауылы | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10 кВ -№5216 ТП-10/0,4кВ -№5216 | Ағымдағы жөндеу | 01-04.09.2026 | Қарабұлақ | Байысов ауылы | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кВ -№5604 | Ағымдағы жөндеу | 21-23.09.2026 | Қарабұлақ | Сырымбет ауылы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4 кВ -№4806 ТП-10/0,4кВ -№4806 | Ағымдағы жөндеу | 07-17.09.2026 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |

Ескелді АЭЖ филиалының бастығы                                               М.К. Шарипов

| Көксу ЭЖАФ 2026 жылдың қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күн | Бөлімше | Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар | Ажыратылу уақыты |
| 1 | ҚС-165 ӘЖ-10 кВ № 7 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Бескайнар ауылы : Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 үйлер, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-07-01--09 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Бескайнар ауылы : Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 үйлер, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ № 165-07-01--09 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Бескайнар ауылы : Киялова, Кайнар, Жетысу.С Балпык би: Нусипова 6,7,8 үйлер, Абай, Азизбекова, Дарабоз ана. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ҚС-45 ӘЖ-10 кВ № 2 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Талапты ауылы : Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-02-01--07 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Талапты ауылы : Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №45-02-01-07 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Талапты ауылы : Абдрахманов, Толебаев, Абай, Байжурунов. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ҚС-45 ӘЖ-10 кВ № 3 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Мамбет ауылы : Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Мамбет ауылы : Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-01--07 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Мамбет ауылы : Мамытаев, Нартбай, Адильбеков, Баулыков, Кадырова, Абдрахманов, Смайл. С Енбекши: Бабашев, Алтынсарин, Омашбеков. | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ҚС-47 ӘЖ-10 кВ № 6 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Маулимбай ауылы : Керимбала, Смайл, Хамза. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-06-01--01 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Маулимбай ауылы : Керимбала, Смайл, Хамза. | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №47-06-01--01 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.09.2026 | Балпык би | Маулимбай ауылы : Керимбала, Смайл, Хамза. | 09:00 - 17:00 |
| Көксу ЭЖА филиалының бастығы Т.Б.Шәбден |  |  |  |  |  |  |

Кербұлақ АЭЖ 2026 жылдың қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі. №; Нысан атауы; Жөндеу түрі; Күні; Участке; Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар; Ажыратылу уақыты. 1; ӘЖБ 110кВ №169; Ағымдағы жұмыстар; 01-02.09.2026; Когалы-Рудник Коксу; Сарыөзек; 900-1700. 2; ӘЖБ 110кВ №172; Ағымдағы жұмыстар; 01-02.09.2026; Акбастау-Когалы; Сарыөзек; 900-1700. 3; ӘЖБ 35кВ №97; Ағымдағы жұмыстар; 03-04.09.2026; Сарыозек-Сарыбулак; Сарыөзек; 900-1700. ӘЖБ 110кВ №170; Ағымдағы жұмыстар; 03-04.09.2026; Сарыозек-Акбастау; Сарыөзек; 900-1700. ӘЖБ 110кВ №171; Ағымдағы жұмыстар; 07-08.09.2026; Акбастау-Басши; Сарыөзек; 900-1700. ӘЖБ 35кВ №86; Ағымдағы жұмыстар; 09-10.09.2026; Кызылжар-Каспан; Сарыөзек; 900-1700. 4; ПСТ 110/10 кВ №131; Ағымдағы жұмыстар; 09-10.09.2026; Басши; Сарыөзек; 900-1700. ПСТ 35/10 кВ №204; Ағымдағы жұмыстар; 10-11.09.2026; Шаткал; Сарыөзек; 900-1700. 5; АРС-64 ПСТ №137; Ағымдағы жұмыстар; 07-07.08.2026; Кызылжар; Сарыөзек; 900-1700. 6; ӘЖ-10кВ №09 от ПС №126; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 7; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-1; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 8; КТП-10/0,4кВ №260901-1; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 9; ӘЖ-10кВ №10 от ПС №126; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 10; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №261001-01; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 11; КТП-10/0,4кВ №261001-01; Эксплуатация; 03-04.09.2026; Сарыозек; Сарыөзек; 900-1700. 12; ӘЖ-10кВ №05 от ПС №107; Ағымдағы жұмыстар; 14-15.09.2026; Самен; Сарыөзек; 900-1700. 13; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №070501-07; Ағымдағы жұмыстар; 14-15.09.2026; Самен; Сарыөзек; 900-1700. 14; КТП-10/0,4кВ №070501-07; Ағымдағы жұмыстар; 14-15.09.2026; Самен; Сарыөзек; 900-1700. 15; ӘЖ-10кВ №04 от ПС №137; Ағымдағы жұмыстар; 16-17.09.2026; Кызылжар; Сарыөзек; 900-1700. 16; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06; Ағымдағы жұмыстар; 16-17.09.2026; Кызылжар; Сарыөзек; 900-1700. 17; КТП-10/0,4кВ №370401-06; Ағымдағы жұмыстар; 16-17.09.2026; Кызылжар; Сарыөзек; 900-1700. 18; ӘЖ-10кВ №07 от ПС №146; Эксплуатация; 21-22.09.2026; Желдикара; Сарыөзек; 900-1700. 19; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08; Эксплуатация; 21-22.09.2026; Желдикара; Сарыөзек; 900-1700. КТП-10/0,4кВ №460701-08; Эксплуатация; 21-22.09.2026; Желдикара; Сарыөзек; 900-1700. 20; ӘЖ-10кВ №01 от ПС №111; Ағымдағы жұмыстар; 24-25.09.2026; Каспан; Сарыөзек; 900-1700. 21; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110101-03; Ағымдағы жұмыстар; 24-25.09.2026; Каспан; Сарыөзек; 900-1700. 22; КТП-10/0,4кВ №110101-03; Ағымдағы жұмыстар; 24-25.09.2026; Каспан; Сарыөзек; 900-1700. 23; ӘЖ-10кВ №01 от ПС №129; Эксплуатация; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыөзек; 900-1700. 24; ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290101-06; Эксплуатация; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыөзек; 900-1700. 25; КТП-10/0,4кВ №290101-06; Эксплуатация; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыөзек; 900-1700. 26; ӘЖ-10кВ №03 от ПС №129; Ағымдағы жұмыстар; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыөзек; 900-1700. ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №290301-13; Ағымдағы жұмыстар; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыөзек; 900-1700. КТП-10/0,4кВ №290301-13; Ағымдағы жұмыстар; 28-30.09.2026; Терисаккан; Сарыөзек; 900-1700. ӘЖ-10кВ №01 от ПС №130; Ағымдағы жұмыстар; 10-11.09.2026; Шаткал; Сарыөзек; 900-1700. ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300101-05; Ағымдағы жұмыстар; 10-11.09.2026; Шаткал; Сарыөзек; 900-1700. КТП-10/0,4кВ №300101-05; Ағымдағы жұмыстар; 10-11.09.2026; Шаткал; Сарыөзек; 900-1700.

Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы                                             Е.Е. Жұмахметов

Сарқан ЭЖАФ  2026  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2101 | Ағымдық жөндеу | 01-03.09.2026 | Алмалы | Население с. Алмалы | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2104 | Ағымдық жөндеу | 04-05.09.2026 | Алмалы | Население с. Пограничник | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8403 | Ағымдық жөндеу | 07-09.09.2026 | Екіаша | Население с. Екіаша | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №2805 | Ағымдық жөндеу | 10-11.09.2026 | Қойлық | Население с. Қойлық | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ ТҚС -10/04 кВ №8604 | Ағымдық жөндеу | 14-16.09.2026 | Лепсі | Население с. Көктерек | 900-1700 |
| 6 | ҚС №25 Койлык | Ағымдық жөндеу | 7-11.09.2026 | Қойлық | Население с. Қойлық | 900-1700 |
| 7 | ҚС №3Т Лепсы | Ағымдық жөндеу | 14-18.09.2026 | Лепсі | Население с. Лепсі | 900-1700 |
| 8 | ҚС №186 Коктерек | Ағымдық жөндеу | 01-04.09.2026 | Көктерек | Население с. Көктерек | 900-1700 |
| 9 | ЭБЖ-35 кВ №31 | Ағымдық жөндеу | 02.09.2026 | Сарқан -Екіаша | Население с. Сарқан -Екіаша | 900-1700 |
| 10 | ЭБЖ -35 кВ №33 | Ағымдық жөндеу | 07-08.09.2026 | Екіаша -Тополевка | Население с. Екіаша -Тополевка | 900-1700 |
| 11 | ЭБЖ -35 кВ №49 | Ағымдық жөндеу | 10-11.09.2026 | ПС-25-Бақалы | Население с. ПС-25-Бақалы | 900-1700 |
| 12 | ЭБЖ -35 кВ №5 | Ағымдық жөндеу | 14-15.09.2026 | Екіаша-Аманбөктер | Население с. Екіаша-Аманбөктер | 900-1700 |

Сарқан АЭЖ филиалының бастығы                                                 С.Т.  Орумбаев

Талдықорған ҚЭЖ филиалының  2026  жылдың  қыркүйек  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1)КЛ-10кВ №108 от ТП-117 до ТП-222, 2)КЛ-10кВ №54 от ТП-488 до ТП-247 3)КЛ-10 кВ №55 от ТП-131 до ТП-148 | Ағымдағы жөндеу | 03.08.-07.08.2026г. | Талдыкорган қаласы | Өтенай Абай көшесі Загородная резиденция, Ипподром | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10 кВ №8 от РП-2 ТП-10/0,4 кВ № 129, 325, 134, 357, 440, 159 | Ағымдағы жөндеу | 10.08.-13.08.2026г. | Талдыкорган қаласы | Ж.Жабаева-Ч.Уәлиханова, Балхашская көшесі, Акын Сара көшесі Балабақша,Жансүгірова, 68/78, мектеп-интернат, Обл.УВД Жансүгірова.91/97 Ул. Жансүгірова, 96- Біржан Сал | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №56 от РП-5 ТП-10/0,4 кВ № 132, 145, 101, 247, 700 | Ағымдағы жөндеу | 14.08.-18.08.2026г. | Талдыкорган қаласы | Ақын Сара көшесінен жоғары қарай, Чкалова – Архитектурская, Аблайхана көшесі Подгорная,.Абылайхана көшесі, Курманова көшесінің бұрышы Подгорная Брусиловского көшелері. | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №1 от РП-6 ТП-10/0,4 кВ № 413, 412, 314, 318, 319,320 | Ағымдағы жөндеу | 19.08.-21.08.2026г. | Талдыкорган қаласы | 9-шы алаң, Госпиталь Шығыс шағын ауданы Казыбаева көшесі | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №70 от РП-8 ТП-10/0,4 кВ № 443, 447, 448, 441, 343, 469 | Ағымдағы жөндеу | 24.08.-28.08.2026 | Талдыкорган қаласы | Жастар шағын ауданы №42,10,1 үйлері, №17 жатахана, Желтоқсан көшесі, ЖМУ оқу корпусы — І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің,Желтоқсан көшесі №222 | 900-1700 |

Талдықорған  ҚЭЖ филиалының бастығы                                                А.Д. Чильменбетов

Текелі ҚЭЖФ  2026  жылдың  қыркүйек  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі

| № п/п | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-6кВ №02 от ПС-167 | Ағаш кесу | 01.09.2026 15.09.2026 28.09.2026 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670243 | Ағаш кесу | 02.09.2026 16.09.2026 30.09.2026 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702136 | Ағаш кесу | 03.09.2026 17.09.2026 | Текелі | Ул. Сейфуллина, Лазо | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670256 | Ағаш кесу | 04.09.2026 18.09.206 | Текелі | Ул.Альфара би | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670277 | Ағаш кесу | 07.09.2026 21.09.2026 | Текелі | Ул. Альфара би | 900-1700 |
| 6 | ТҚ күні | ТҚ күні | 08.09.2026 | Текелі | День ТБ | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №6702100 | Ағаш кесу | 09.09.2026 22.09.2026 | Текелі | Ул.Альфара би | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-6кВ №07 от ПС-167 | Ағаш кесу | 10.09.2026 23.09.2026 29.09.2026 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670741 | Ағаш кесу | 11.06.2026 24.09.2026 | Текелі | Ул. Подхозная | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670762 | Ағаш кесу | 14.09.2026 25.09.2026 | Текелі | Ул. Шевченко | 900-1700 |

Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы                                                                          Д.Б. Сейдахметов

Үйгентас ЭЖАФ  2025  жылдың  қыркүйек айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына

шығару кестесі.

| Рет № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ҚС-189 Шілікті | Ағымды жөндеу | 07-10.09.2026 | Шілікті | ЖШС Архарлы-Майбуйрек, Шошкалы, Насосная | 9.00-17.00 |
| 2 | ҚС-188 Мәрия | Ағымды жөндеу | 14-16.09.2026 | Мәрия | Конебаза | 9.00-17.00 |
| 3 | ҚС-188 Будыр | Ағымды жөндеу | 17-18.09.2026 | Будыр | Өшірілмейді |  |
|  | АБЖ |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-110кВ №132 | Ағымды жөндеу | 14-30.09.2026 | Қойлык-Қабанбай | Өшірілмейді |  |
| 2 | ӘЖ-35 №27 | Ағымды жөндеу | 1-4.09.2026 | Қабанбай-Бибақан | Өшірілмейді |  |
| 3 | ӘЖ-35 №28 | техникалық қызмет көрсету | 7-8.09.2026 | Бибақан-Тоқжайлау | Өшірілмейді |  |
|  | ТЖП |  |  |  |  |  |
| 1 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810501 | Ағымды жөндеу | 1-2.09.2026 | Екпінді ауылы | Екпінді ауылы, Қазақстан, Нұрмұхамбетов көшелері | 8.00-17.00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810502 | Ағымды жөндеу | 3-4.09.2026 | Екпінді ауылы | Қазақстан Бірлестік, С.Мейірманов, Н.Махаманов | 8.00-17.00 |
| 3 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810504 | Ағымды жөндеу | 7-9.09.2026 | Екпінді ауылы | Қазақстан, Қапсалямов, Қабанбай, Берікбаев, К.Бітімбекова көшелері | 8.00-17.00 |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810506 | Ағымды жөндеу | 10-.11.092026 | Екпінді ауылы | Қазақстан көшесі | 8.00-17.00 |
| 5 | ӘЖ-10 кВ №5 от ҚС 181 | Ағымды жөндеу | 14-16.09.2026 | Екпінді ауылы | Екпінді, Үшқайын, Қарлығаш ауылдары | 8.00-17.00 |
| 6 | ТҚС-10/0,4 кВ №730101 | Ағымды жөндеу | 01-04.09.2026 | Лепсі ауылы | Кардон Жалаңаш, Жөңғар Алатауы | 8.00-17.00 |
| 7 | ТҚС-10/0,4 кВ №730102 | Ағымды жөндеу | 07-11.09.2026 | Лепсі ауылы | ТОО АQPAN F SSeTS | 8.00-17.00 |
| 8 | ӘЖ-10 кВ №1 от ҚС 73 | Ағымды жөндеу | 14-18.09.2026 21-25.09.2026 28-30.092026 | Лепсі ауылы | Кардон Жалаңаш, Жөңғар Алатауы, ТОО АQPAN F SSeTS | 8.00-17.00 |
| 9 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810102-08 | техникалық қызмет көрсету | 17,18,21.09.2026 | Қабанбай, Теректі ауылы | Өшірілмейді |  |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1810109-26 | техникалық қызмет көрсету | 22-24.09.2026 | Теректі, Сапақ ауылы | Өшірілмейді |  |
| 11 | ӘЖ-10 кВ №1 от ҚС 181 | техникалық қызмет көрсету | 25.28.09.2026 | Қабанбай, Теректі, Сапақ ауылы | Өшірілмейді |  |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1750301 | техникалық қызмет көрсету | 7-11.09.2026 | Ушбулак | Өшірілмейді |  |
| 13 | ӘЖ-10 кВ №3 от ҚС 175 | техникалық қызмет көрсету | 14-18.09.2026 | Ушбулак | Өшірілмейді |  |
| 14 | ӘЖ-0,4 кВ және ТҚС-10/0,4 кВ №1870101-04 | техникалық қызмет көрсету | 28 .09. 2026 | Шиликты | Өшірілмейді |  |
| 15 | ӘЖ-10 кВ №1 от ҚС 187 | техникалық қызмет көрсету | 29. 09.2026 | Шиликты | Өшірілмейді |  |
| 16 | ТҚС-10/0,4 кВ №1880101 | техникалық қызмет көрсету | 30.09.2026 | Марья | Өшірілмейді |  |

Үйгентас АЭЖ филиалының бастығы                                                   К.К. Оспанбеков

Қаратал  АЭЖФ 2026  жылдың   қыркүйек  айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.

| Рет. № | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ № -13 - 151 «Үштөбе» ҚС-ы | Ағымды жөндеу | 01-04,07-11.09.26ж | Үштөбе | Үштөбе Айтеке Би, Б.Момышұлы, Бақтыбай, Рыскұлов, Чкалов, Ауэзов, Свердлов, Куйбышев, Қалдаяқов, Бакай Батыр, Нұрмухамбетов, Фрунзе көшелері | 08 30-1700 |
| 2 | ӘЖ-0,4кВ № - 02 - 1 «Үштөбе» РП | Ағымды жөндеу | 14-18, 21-25.09.26ж | Үштөбе | Достык ауылы Исаев, Ауэзов, Алишпанов, Нурмухамбетов, Калдаяков, Мерей шағын ауданы | 08 30-1700 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ № -06 - 05 «Кәлпе» ҚС-ы | Ағымды жөндеу | 14-18, 21-25.09.26ж | Кәлпе | Айдар ауылы, су алу бас құрылысы | 08 30-1700 |

Қаратал  АЭЖ филиалының бастығы                                            Қ.Қ.Байбулатов